DÍLČÍ SMLOUVA č. 11

Smluvní strany:

**Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí**

se sídlem: Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2

IČO: 00551023

bank. spojení: Česká národní banka

č. účtu:

zastoupená: Ing. Milanem Lonským, zastupujícím ředitelem odboru ICT

ID datové schránky:

(dále jen „**Objednatel**“)

a

**Asseco Central Europe, a.s.**

se sídlem: Budějovická 778/3a, 140 00 Praha 4

IČO: 270 74 358

DIČ: CZ27074358

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl B, vložka 8525

bank. spojení: Československá obchodní banka, a.s.

č. účtu:

zastoupená: Davidem Šindelářem, prokuristou

 (dále jen „**Poskytovatel**“)

dnešního dne uzavřely tuto dílčí smlouvu č. 11 na základě Rámcové dohody na poskytování služeb provozní podpory a dalšího rozvoje JPŘ PSV uzavřené mezi nimi dne 24. 10. 2019(dále jen „**Rámcová dohoda**“) v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), (dále jen „Smlouva“)

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění této Smlouvy:

1. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ
	1. Smluvní strany uzavřely shora uvedenou Rámcovou dohodu za účelem rámcového vymezení podmínek plnění týkající se veřejné zakázky s názvem „Provozní podpora a další rozvoj IKR a JPŘ PSV“.
	2. Objednatel a Poskytovatel uzavírají tuto Smlouvu v souladu s postupem dle Přílohy č. 7 Rámcové dohody a ve smyslu ustanovení § 132 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ
	1. Poskytovatel se zavazuje poskytnout Objednateli služby specifikované v Příloze č. 1 této Smlouvy (dále jen „**Služby**“).
3. HARMONOGRAM PLNĚNÍ
	1. Poskytovatel se zavazuje poskytnout Objednateli Služby v termínech specifikovaných v Příloze č. 1 této Smlouvy.
4. MÍSTO PLNĚNÍ
	1. Místem plnění je sídlo Objednatele na adrese Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2.
5. CENA PLNĚNÍ
	1. Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli cenu za řádně poskytnuté Služby určenou pro příslušné Služby v souladu s podmínkami stanovenými Rámcovou dohodou a jejími přílohami.

Cena za poskytnuté Služby dle specifikace uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy činí:

**12 294 780,00 Kč bez DPH**

(slovy: dvanáct miliónů dvě stě devadesát čtyři tisíc sedm set osmdesát korun českých)

**14 876 683,80 Kč vč. DPH**

(slovy: čtrnáct miliónů osm set sedmdesát šest tisíc šest set osmdesát tři korun českých a osmdesát haléřů)

* 1. Faktury budou vystaveny v souladu s příslušnými ujednáními Rámcové dohody.
1. OPRÁVNĚNÉ OSOBY
	1. Oprávněné osoby oprávněné zastupovat smluvní strany v záležitostech této Smlouvy jsou:

**Za Objednatele:**

* Ve věcech smluvních

|  |  |
| --- | --- |
| Jméno a příjmení | Ing. Milan Lonský |
| Adresa | Na Poříčním právu 1/376, Praha 2 |
| E-mail |  |
| Telefon |  |

* Ve věcech obchodních

|  |  |
| --- | --- |
| Jméno a příjmení | Ing. Milan Lonský |
| Adresa | Na Poříčním právu 1/376, Praha 2 |
| E-mail |  |
| Telefon |  |

* Ve věcech technických

|  |  |
| --- | --- |
| Jméno a příjmení | Ing. František Povinský |
| Adresa | Na Poříčním právu 1/376, Praha 2 |
| E-mail |  |
| Telefon |  |

**Za Poskytovatele:**

* Ve věcech smluvních

|  |  |
| --- | --- |
| Jméno a příjmení | Mgr. Jiří Winkler |
| Adresa | Budějovická 778/3a, 140 00 Praha 4 - Michle |
| E-mail |  |
| Telefon |  |

* Ve věcech obchodních

|  |  |
| --- | --- |
| Jméno a příjmení | Mgr. Jiří Winkler |
| Adresa | Budějovická 778/3a, 140 00 Praha 4 - Michle |
| E-mail |  |
| Telefon |  |

* Ve věcech technických

|  |  |
| --- | --- |
| Jméno a příjmení | Ing. Roman Šťastný |
| Adresa | Budějovická 778/3a, 140 00 Praha 4 - Michle |
| E-mail |  |
| Telefon |  |

1. ZÁRUKA
	1. Záruka bude poskytována ode dne akceptace jednotlivých dílčích plnění (fází).
2. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ
	1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), Objednatelem.
	2. Smluvní strany prohlašují, že Poskytovatel sdělil Objednateli před podpisem této Smlouvy, zda jsou informace uvedené v této Smlouvě a jejích přílohách obchodním tajemstvím Poskytovatele ve smyslu ustanovení § 504 Občanského zákoníku či nikoliv. V případě, že by Poskytovatel trval na tom, že některý údaj obsažený v této Smlouvě a jejích přílohách je obchodním tajemstvím a následně vyšlo najevo, že údaj nenaplňoval podmínky stanovené v ustanovení § 504 Občanského zákoníku, za nesprávné označení údaje za obchodní tajemství nese odpovědnost Poskytovatel.
	3. Není-li v této Smlouvě stanoveno jinak nebo neplyne-li z povahy věci jinak, mají veškeré pojmy definované v Rámcové dohodě a použité v této Smlouvě stejný význam, jako v Rámcové dohodě.
	4. Pokud bude kterékoli ujednání této Smlouvy shledáno neplatným či nevymahatelným nebo se takovým stane po uzavření této Smlouvy, nebude tím dotčena platnost či vymahatelnost ostatních ujednání této Smlouvy. Smluvní strany na základě požadavku druhé Smluvní strany neprodleně nahradí neplatné či nevymahatelné ujednání ujednáním platným a vymahatelným, jehož obsah se v maximální možné míře blíží účelu neplatného či nevymahatelného ujednání.
	5. V případě rozporů ujednání těla Smlouvy a její přílohy budou mít přednost ujednání těla Smlouvy.
	6. Tato smlouva je uzavřena elektronicky, tj. prostřednictvím uznávaného elektronického podpisu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, opatřeného časovým razítkem.
	7. Nedílnou součást Smlouvy tvoří tato příloha:

Příloha č. 1 – Specifikace Služeb.

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

|  |  |
| --- | --- |
| ObjednatelV Praze dne dle elektronického podpisu | **Poskytovatel**V Praze dne dle elektronického podpisu |
| .........................................................................**Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí**Ing. Milan Lonský Zastupující ředitel odboru ICT | .........................................................................**Asseco Central Europe, a.s.** David Šindelářprokurista |

**Příloha Smlouvy č. 1 – Specifikace Služeb**

# Specifikace předmětu plnění (Služeb)

Předmětem plnění dle této Smlouvy jsou úpravy a rozšíření JPŘ PSV, které budou provedeny v těchto etapách:

* Etapa 1 - Úpravy JPŘ PSV – Analýza a realizace změnových požadavků portálových aplikací
* Etapa 2 – Úpravy JPŘ PSV – Analýza a realizace změnových požadavků portálových aplikací
* Etapa 3 - Úpravy JPŘ PSV – Analýza a realizace změnových požadavků portálových aplikací

**Realizace Služeb bude rozdělena do 3 etap:**

**Etapa 1 – Úpravy JPŘ PSV - Analýza a realizace změnových požadavků portálových aplikací**

Analýza a realizace změnových požadavků na úpravu portálových aplikací, vytvoření a zapracování změn interaktivních formulářů:

| **ID** | **Pracovní skupina** | **Kategorie** | **Oblast** | **Název** | **Popis** | **Typ požadavku** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 81 | EURES | Statický obsah | Kontakty | Možnost přidání barevného písma/podkladu (barevného rozlišení) vytvořených stránek | Například kontakty EURES jsou velmi nepřehledné a je jen málo možností, jak od sebe oddělit jednotlivé kraje. Pomohla by i možnost přidat silnější oddělovací čáry. | DS011 - 4. vlna (analýza + realizace) |
| 109 | ZAM-Volná místa | Aplikace | Volná místa | Zobrazování pole, že VPM bude obsazeno uchazečem přes program | Volitelné pole, že VPM bude obsazeno uchazečem přes program (splňuje kritérium 1,2 násobku zaručené mzdy), nutné nejen pro MZV a OAMP, ale také pro Garanty (informace tedy musí být viditelná na Portále bez přihlášení. | DS011 - Dodávka, DS004 - Analýza |
| 110 | ZAM-Volná místa | Aplikace | Volná místa | Zobrazování pole, že VPM bude obsazeno uchazečem s Mimořádným pracovním vízem. | Volitelné pole, že VPM bude obsazeno uchazečem s Mimořádným pracovním vízem. | DS011 - Dodávka, DS004 - Analýza |
| 112 | ZAM-ZAHR | Aplikace | Centrální evidence VM | Umožnit tisk potvrzení, že VPM není volné. | Potvrzení má být vytisknuto a předáno žadateli a současně založeno jako průkazní materiál do žádosti o zaměstnaneckou kartu. | DS011 - Dodávka, DS004 - Analýza |
| 113 | ZAM-ZAHR | Aplikace | Centrální evidence VM | Roleta u pole občanství. | V množství zpracovaných žádostí pro MZV časová úspora. Nyní našeptávač práci neurychluje, neboť pracovník musí kurzorem opustit pole pro zadání informace. | DS011 - Dodávka, DS004 - Analýza |
| 119 | ZAM-ZAHR | Aplikace | Centrální evidence VM | Sjednocení terminologie VM a CE | V celé aplikaci Centrální evidence VPM sjednotit terminologii.- volné pracovní místo = volné pracovní místo definované referenčním číslem volného místa- pozice = jedna pozice v rámci volného pracovního místa, která může být obsazena občanem ČR nebo držitelem zaměstnanecké nebo modré karty.Této terminologii budou přizpůsobena všechna hlášení a informativní texty v centrální evidenci VMP.  | DS011 - Dodávka, DS004 - Analýza |
| 122 | ZAM-Volná místa | Aplikace | Volná místa | Vnořené položky CZ ISCO | Portál při vyhledávání VPM nevyhledává v části "Jakou práci hledáte" vnořené položky CZ ISCO, což znamená, že pokud zadám profesi dle CZ ISCO na tři místa, musím jako uživatel zadat i další, vnořené profese. V uvedeném případě byla zadána do vyhledávače profese CZ ISCO 232, ale pokud chci nalézt vnořená CZ ISCO, např. lektory, musí uživatel znovu zadat do vyhledávače CZ ISCO, v tomto případě 23204, podobně u dalších vnořených položek pod CZ ISCO 232. | DS011 - Dodávka, DS004 - Analýza |
| 129 | ZAM-Volná místa | Aplikace | Volná místa | Návrat na předchozí stránku | Chyba při Návratu na předchozí obrazovku v centrální evidenci:1. Po přihlášení identifikátoru provedu výběr zaměstnavatele dle názvu, či IČ v centrální evidenci.2. V centrální evidenci se mi objeví, dle zaměstnavatele n počet VPM3. Vyberu jedno z VPM a otevřu záložku "žádosti o kartu k volnému místu"4. Prohlédnu si údaje a chci se vrátit zpět k uvedenému VPM pomocí zpětné šipky exploreru5. To se mi nepodaří, objeví se mi základní obrazovka výběru centrální evidence VPM včetně zadaného názvu zaměstnavatele, anebo IČ zaměstnavatele.Problém tedy spočívá v tom, že musím znovu zadat vyhledat a rolovat k původnímu VPM. V případě záložek pro zobrazení dalších podrobností u VPM ("podnět na vyřazení"; "Stav volného místa", "detail volného místa") se tento problém nevyskytuje, vrátím se zpět na obrazovku se zobrazením VPM. | DS011 – 4. vlna (Analýza) |
| 130 | ZAM-Volná místa | Aplikace | Volná místa | Tisková sestava VPM | Tisk VPM je rozložen na tři stránky. Kontaktní údaje k zaměstnavateli jsou rozloženy mezi stránky č. 2 a č. 3. Položky, které nejsou vyplněny, či nebyly zobrazovány netiknout, upravit formát písma pro šetrnou podobu při tisku.  | DS011 - Dodávka, DS004 - Analýza |
| 131 | ZAM-Volná místaZAM-ZAHR | Aplikace | Volná místa, centrální evidence VPM | 8 VPM k nabízení | Obrazovka VPM na Portále - počet rezervovaných míst 2, počet volných míst 6. Detail VPM v centrální evidenci - dvě žádosti podané, dvě žádosti vyhověné, obojí ve stavu 4 karty „vydané“. Celkem k dispozici dalších 6 polí pro zaevidování karet! V OKPráci však 8 VPM zveřejněných a 8 VPM k nabízení | DS011 - Dodávka, DS004 - Analýza |
| 155 | ZAM-OZP | Aplikace | Vyhledávání | filtrace dle názvu odběratele | Ráda bych Vás ale požádala o zachování funkcionalit portálu, které měl portál starý – např. stahování dokladů za jeden rok pouze pro jednoho odběratele a také okénko s rychlým přehledem, kolik který odběratel dle IČ za který rok odebral. Přehledněji se pak kontrolují údaje z načtených dat z účetního programu i dodržování sjednaných limitů. Dále prosím o přidání filtru jen podle názvu odběratele, jako to bylo na starém portálu – takto musím stále dohledávat IČ atp. | DS011 - 4. vlna (analýza + realizace) |
| 161 | ZAM-ZAHR | Aplikace | Centrální evidence VM | Centrální evidence VMP: evidence žádostí - ve výsledku vyhledávání zobrazit typ žádosti | Ve výsledku vyhledávání v evidenci žádostí zobrazit typ žádosti :1.buď za číslo žádosti do labelu - viz přiložený soubor typ žádosti ve vyhledávání 1.png (preferované)2.nebo do sloupečku žádost jako label + typ - viz přiložený soubor typ žádosti ve vyhledávání 2.pngZobrazované hodnoty ne plným textem jako v detailu, ale zkratkou - změna v číselníkuZměna na základě dotazu k rezervování pozic volného místa žádostmi zapsáno jako https://jirasw.asseco-ce.com/browse/MPSVIKR-11242 | DS011 - Dodávka, DS004 - Analýza |
| 174 | ZAM-Volná místa | Aplikace | Volná místa | Volná místa - kontaktovat zaměstnavatele - rozšíření příloh | v sekci volných míst na portálu ( Zaměstnanost - Pro občany - Volná místa v ČR ) je na konci inzerovaného volného místa tlačítko pro otevření formuláře s dotazem (Dotaz na volné místo), k tomuto dotazu lze přiložit pouze jedinou přílohu.Po přiložení jednoho souboru tlačítko "Vložit přílohu" zmizí.Uchazeči však musí doložit několik dokumentů (životopis, motivační dopis a maturitní vysvědčení), které však přiložit nelze.Žádám tedy o rozšíření tohoto formuláře alespoň na 3 přílohy. | DS011 - Dodávka, DS004 - Analýza |
| 179 | ZAM-Agentury práce | Aplikace | Přehledy o činnosti agentury práce | Opis přehledu o činnosti agentury práce do PDF | Umožnit uživatelům opis vloženého přehledu o činnosti agentury práce do PDF | DS011 - 4. vlna (analýza + realizace) |
| 182 | ZAM-Volná místa | Aplikace | Volná místa | Úpravy při zadávání volných míst | Úpravy při zadávání volných míst:Výběr kontaktního pracovištěKontrola, aby nebylo možné jednomu zaměstnavateli pořídit více pracovišť se stejným názvem"Požadované vzdělání" změnit na "Požadovaný obor vzdělání"Zveřejňovat - nenabízet možnost „Nezveřejňovat“ | DS011 - Dodávka, DS004 - Analýza |
| 183 | ZAM-Volná místa | Aplikace | Volná místa | Úpravy při vyhledávání volných míst | Označení datumů volného místa:Vyhledávání volných míst (pro veřejnost): „Zveřejněno“ změnit na „Datum poslední změny“Editace volného místa – zobrazovat oba datumy: „Datum vložení volného místa“ i „Datum poslední změny“Centrální evidence – v Detailu volného místa zobrazovat oba datumy: „Datum vložení volného místa“ i „Datum poslední změny“ | DS011 - Dodávka, DS004 - Analýza |
| 184 | ZAM-Volná místa | Aplikace | Volná místa | Úpravy zobrazování volných míst | 1) Námět: chtěla bych Vás požádat o možnost hromadného mazaní volných pracovních míst, zajištění archivu a lepších filtrů. nyní totiž vidím desítky volných pracovních míst inzerovaných naší společností za dlouhá léta zpět, některá aktivní a některá neaktivní, vše v jedné složce a smazání je jednoho je zdlouhavé a nepřehledné.Navrhované řešení:Pro editaci volných míst zařadit do Rozšířeného filtru checkbox "Jen aktivní" - vyfiltruje pouze místa, která se aktuálně zobrazují na portálu - počet míst .> 0- stav UPVyrizuje, UPPrijato, UPZamitnuto- zveřejňovat <.> ne- expirace .> dnes nebo NULLCheckbox bude defaultně zaškrtnutý | DS011 - Dodávka, DS004 - Analýza |
| 185 | ZAM-ZAHR | Aplikace | Centrální evidence VM | Zastavení žádosti ve stavu podaná na ZÚ | Dnes jsem zjistila, že v zahraniční zaměstnanosti ještě schází jedna funkcionalita a to zastavení žádosti, pokud je ve stavu podaná na ZÚ. V praxi zastavujeme takové žádosti, když nejsou např. ve stanované lhůtě doloženy požadované náležitosti apod. Takovou žádost vůbec MV nepředáváme, ani v aplikaci ani fyzicky (tu po zastavení řízení vracíme žadateli). Všimla jsem si, že se tlačítko "zastavení žádosti" aktivuje, až když je žádost ve stavu "předaná na MV". Ve stavu podaná nelze žádost zastavit a tento stav neodpovídá skutečnosti.Doplňující otázky:- doplňuje se datum nabytí právní moci pro takto zastavené žádosti- rezervace pozice volného místo se uvolňuje až po doplnění datumu nabytí právní moci - viz https://jirasw.asseco-ce.com/browse/MPSVIKRHD-1234 | DS011 - 4. vlna (analýza + realizace) |
| 189 | DAV-Průřezový | Formuláře | Interaktivní | Bydliště mimo ČR - kontroly na formulářích | Formuláře v oblasti dávek musí umožňovat zadat adresu mimo ČR, pokud uživatel v dané části zvolí možnost "Bydliště v ČR" --> Ne. Adresa pak v tom případě bude bez kontrol a bude možné vyplnit i pole stát.- Žádost o přídavek na dítě - Blok A, D a E (adresy se vyplňují v bloku I)- Žádost o příspěvek na mobilitu - Blok A- Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku - Blok A a D (adresy se vyplňují v bloku E)- Žádost o dávku pěstounské péče - příspěvek na zakoupení osobního motorového vozidla - Blok A a B (adresy se vyplňují v bloku E)- Žádost o dávku pěstounské péče - příspěvek při ukončení pěstounské péče - Blok A- Žádost o dávku pěstounské péče - příspěvek na úhradu potřeb dítěte - Blok B a C (adresy se vyplňují v bloku G)- Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna - Blok A a B- Žádost o dávku pěstounské péče - příspěvek při převzetí dítěte - Blok A a B- Žádost o příspěvek na živobytí - Blok A- Žádost o doplatek na bydlení - Blok A- Žádost o mimořádnou okamžitou pomoc - Blok A- Žádost o příspěvek na péči - Blok A- Žádost o přiznání průkazu osoby se zdravotním postižením - Blok A- Žádost o změnu nároku na průkaz osoby se zdravotním postižením - Blok A- Žádost o příspěvek na bydlení - Blok A- Žádost o rodičovský příspěvek - Blok A, B - Žádost o porodné - Blok A a C (adresy se vyplňují v bloku E)- Žádost o pohřebné - Blok A | DS011 - Dodávka, DS004 - Analýza |
| 204 | ZAM-OZP | Aplikace | Seznam dodavatelů NP | Export dodavatelů ENP | Jakým způsobem lze vygenerovat seznam dodavatelů NP. Chtěla bych soupis všech poskytovatelů, abychom mohli rozšířit náš okruh spolupracujících firem. | DS011 - Dodávka, DS004 - Analýza |
| 208 | ZAM-ZAHR | Aplikace | Centrální evidence VM | Upozornit na podané podněty na vyřazení VM v obrazovkách pro zpracování žádosti  | Do obrazovky pro zpracování žádostí doplnit upozorňující text 1.Pro volná místa, na která je zadán podnět na vyřazení volného místa, ale dosud není schválen MPSVNa volné místo je podán podnět na vyřazení z centrální evidence ve stavu Podaný2.Pro volná místa, na která je zadán podnět na vyřazení volného místa, ale dosud není schválen MPSVVolné místo je vyřazeno z centrální evidence  | DS011 - Dodávka, DS004 - Analýza |
| 214 | ZAM-Volná místa  | Aplikace | Volná místa | Zakázat editaci celého volného místa, pokud je v centrální evidenci | Pokud je volné místo zařazeno v centrální evidenci VPM zakázat editaci celého volného místa.Jedná se o zpřísnění opatření ZP-47 Zakázat editaci základních charakteristik volného místa. Přidat do aplikace informaci, proč volné místo nelze editovat (je v CE) a editovat ho může pouze pracovník úřadu práce. | DS011 - 4. vlna (analýza + realizace) |
| 215 | ZAM-Volná místa  | Aplikace | Volná místa | Zrušení volného místa zaměstnavatelem na JPŘ PSV | Zrušení volného místa zaměstnavatelem na JPŘ PSV ponechat povoleno. Před zrušením vypsat ověřovací dotaz: "Volné místo je zařazeno do centrální evidence volných míst. Zrušením volného místa dojde ke snížení počtu nabízených pozic na nulu a volné místo již nebude zobrazováno na portálu JPŘ PSV pro veřejnost. Skutečně si přejete zrušit volné místo ?" | DS011 - 4. vlna (analýza + realizace) |
| 223 | ZAM-ZAHR | Aplikace | Centrální evidence VM | I-2 Drobné změny - klikatelný odkaz na detail volného místa | Bylo opakovaně ze strany MV ČR požadováno, aby byly zavedeny odkazy na detail volného místa tak, aby přímo poklikáním na číslo volného místa se ukázal detail volného místa. Mimo to by se detail volného místa měl ve všech aplikacích (dlaždicích) zobrazovat stejně. | DS011 - Dodávka, DS004 - Analýza |
| 224 | ZAM-ZAHR | Aplikace | Centrální evidence VM | II Správné nastavení vracení volných pracovních pozice | Vyplněním data právní moci u žádostí o vydání zaměstnanecké nebo modré karty anebo oznámení, kterým nebylo vyhověno nebo byly zastaveny, by mělo dojít k návratu pracovní pozice, na kterou byla tato žádost či oznámení zaevidováno, zpět do volných pozic u příslušného volného pracovního místa. To znamená, že by měla být tato uvolněná pracovní pozice znovu obsaditelná novou žádostí či oznámenítm. V případě zamítnutí žádosti o prodloužení zaměstnanecké či modré karty nebo při zrušení karty se pozice zpět nevrací. Cizinec totiž na místo již nastoupil a pracoval. | DS011 - Dodávka, DS004 - Analýza |
| 226 | ZAM-ZAHR | Aplikace | Centrální evidence VM | IV-1 Oznámení o změně, navazování žádostí na sebe  | Je špatně vyřešeno navazování žádostí na sebe. Je potřebné kdykoliv spojit jakoukoliv žádost o prodloužení s oznámením změny (jedním i se dvěma současně) a kdykoli toto spojení zase zrušit. Bohužel toto nedokážeme lépe popsat, neboť fungování systému "zevnitř" nerozumíme a jde tedy o bod spíše k projednání. | DS011 - Dodávka, DS004 - Analýza |
| 227 | ZAM-ZAHR | Aplikace | Centrální evidence VM | IV-2 Přístup do evidence z jednoho místa ("jedna dlaždice") | Tři různé dlaždice přístupy jsou pro MV ČR krajně uživatelsky nepřívětivé. Požadujeme mít vše v jednom a navíc ne na konci stránky. Předpokládáme, že by nejvytíženější evidence měla být na začátku a ne ve spodní části stránky.  | DS011 - Dodávka, DS004 - Analýza |
| 229 | ZAM-STAT | Open data | Export dat | Rozvojové požadavky pro interaktivní statistiky (open data) | Pro interaktivní statistiky jsou evidovány následující požadavky:1) Doplnění tlačítka „Vybrat“ do interaktivních statistik, kdy se nejprve vyberou všechny požadované atributy, potvrdí se tlačítkem „Vybrat“ a teprve následně se zobrazí požadovaná sestava (předběžně diskutováno s p. Zdubou).2) Doplnit k tabulkám nadpis, aby bylo jasné, jaká sestava, za jaké období a území je aktuálně zobrazena (např. „Nezaměstnanost v obcích za Karlovarský kraj za leden 2019“). – je již implementováno u Statistik kvalifikační struktury absolventů zde: https://www.mpsv.cz/web/cz/kvalifikacni-struktura-absolventu3) Zmenšení hlavních nadpisů internetových stránek – hlavní nadpisy jednotlivých stránek jsou příliš veliké, požadujeme je zmenšit na cca 2/3 původní velikosti. Upravit plošně u všech statistik.4) Odkaz na konkrétní sestavu - Na novém Portálu není možné získat/poslat odkaz na konkrétní sestavu, jako tomu bylo u původního Portálu, tj. sestavu za konkrétní období, území a ukazatele (po filtrování atributů a zobrazení požadované sestavy se odkaz na současném Portálu nemění).  | DS011 - 4. vlna (analýza + realizace) |
| 238 | ZAM-Volná místa | Aplikace | Volná místa | Informace o kontrole registrace zaměstnavateli  | Pro lepší informovanost zaměstnavatelů, zda a kde jsou registrováni pro vkládání volných míst, vytvořit na portálu jednoduchou obrazovku se seznamem, kde je konkrétní přihlášený uživatel registrovaný.  | DS011 - 4. vlna (analýza + realizace) |
| 241 | ZAM-Agentury práce | Aplikace | Interní aplikace | Statistika v Interní aplikaci Přehledy o činnosti agentury práce | Rozšíření interní aplikace Přehledy o činnosti agentury práce • prosím o úpravu statistiky v interní aplikaci pro prohlížení přehledů, • údaj o celkovém počtu přehledů za předchozí rok,• údaje o členění podle pořízení přehledů – podání přehledů prostřednictvím portálu nebo jiným způsobem (tj. zaslání přehledu od agentury práce a následným zapsáním na portál ručně na UP),• rozdělení přehledů podaných ve lhůtě a po lhůtě, tj. do 31.1. daného roku a od 1.2. daného roku.  | DS011 - 4. vlna (analýza + realizace) |
| 242 | ZAM-Agentury práce | Aplikace | Interní aplikace | Interní aplikace Přehledy o činnosti agentury práce - změny ve výsledku vyhledávání | Změna zobrazovaných položek ve výsledku vyhledávání v Interní aplikaci Přehledy o činnosti agentury práce - změna pořadí zobrazovaných položek - v seznamu nezobrazovat Kdo vložil  | DS011 - 4. vlna (analýza + realizace) |
| 246 | RPSS | Aplikace | RPSS | Volná adresa v RPSS | Úprava aplikace prohlížení RPSS s volnou adresou | DS011 - 4. vlna (analýza + realizace) |
| 247 | ZAM-APZZAM-OZP | Formuláře | Interaktivní | Zinteraktivnění formulářů z oblasti ZAM-APZ a ZAM-OZP | Zinteraktivnění formulářů z oblasti ZAM-APZ a ZAM-OZP (17) | DS011 - Dodávka, DS002 - Analýza |
| 249 | ZAM-OZP | Aplikace | Interní aplikace | ENP - interní aplikace - založení pověřených osob | Úprava aplikace pro dodavatele/odběratele, který má IČO, ale nemusí mít (ze zákona) DS- úprava interní aplikace, aby umožnila pracovníkům ÚP ČR / MPSV / SÚIP? založení pověřených osob pro tyto? dodavatele/odběratele | DS011 - 4. vlna (analýza + realizace) |
| 250 |   | Statistiky | Statistiky | Statistiky ČSÚ | Přebírat statistiky od OKS (OKS/JPŘ vystaví XML webovou službou, v JPŘ zpracovat a uložit do DB) - jak často? | DS011 - 4. vlna (analýza + realizace) |
| 254 | ZAM-OZP | Aplikace | ENP | Načítání adresy dle data dokladu (dodání/zaplacení) | Není možné změnit adresu na faktuře z prosince 2020, když došlo ke změně adresy 15.1.2021. Faktura je sice zaevidována, ale s novou adresou, což je špatně, protože v době vystavení faktury, byla platná původní adresa. | DS011 - 4. vlna (analýza) |

**Etapa 2 – Úpravy JPŘ PSV – Analýza a realizace změnových požadavků portálových aplikací**

Provedení analýzy, ocenění změnových požadavků

| **ID** | **Pracovní skupina** | **Kategorie** | **Oblast** | **Název** | **Popis** | **Typ požadavku** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | ZAM-OZP | Aplikace | ENP | ENP - úpravy 9 | Duplikování dokladů - MPSVIKRHD-305 (vytvoření nového dokladu duplikováním předchozího) | DS011 - 4. vlna (analýza) |
| 27 | ZAM-OZP | Aplikace | ENP | ENP - úpravy 13 | Úprava aplikace pro dodavatele/odběratele, který má IČO, ale nemusí mít (ze zákona) DS- finální řešení - analýza zadání nového dodavatele/odběratele a editace dodavatele/odběratele | DS011 - 4. vlna (analýza) |
| 28 | ZAM-OZP | Aplikace | ENP | ENP - úpravy 14 | Úprava aplikace pro dodavatele/odběratele, který má DS bez IČO (OVM)- dočasné řešení - úprava datových struktur a BE funkcionality. Následné ruční vložení pověřené osoby přes ID DS do databáze- finální řešení - analýza řešení: přidání identifikátoru ID datové schránky pro zadání pověřené osoby dodavatele/odběratele- BE (viz dočasné řešení) + FE (úprava aplikace, aby si vlastníci mohli sami v aplikaci toto pověření zadat) | DS011 - 4. vlna (analýza) |
| 89 | PrůřezovýDAV-SSP | Formuláře | Interaktivní | upřesnění a vysvětlení formulace a paragrafů v interaktivních formulářích | Doplnění bublin a nahrazení č.paragrafů textem ze zákona u formulářů Rodičovský příspěvek, Potvrzení o DVZ, Doplňující údaje,Porodné, Doklad o výši příjmů nezaopatřeného dítěte za červenec a srpen, prohlášení osob bez příjmů, potvrzení o studiu,Příspěvek na bydlení - viz příloha. | DS011 - 4. vlna (analýza) |
| 96 | Tiskové odd. | Tiskové zprávy | Design | Členění tiskových zpráv | jak nám bylo slíbeno, rozčlenit TZ nejen podle let, ale také podle měsíců kvůli jednoduššímu vyhledávání, a to i zpětně.  | DS011 - Dodávka, DS004 - Analýza |
| 102 | ZAM-Volná místa | Aplikace | Přihlašování | Přihlášení do aplikace VM přes e-identitu | zaměstnavatel, který je fyzickou osobou podnikající nemá nyní právo si nahlašovat a spravovat volná místa, nahlašovaná do evidence VPM ÚP ČR přes portál, prostřednictvím NIA | DS011 - Dodávka, DS004 - Analýza |
| 125 | ZAM-Volná místa | Aplikace | Volná místa | VPM s neurčenou adresou | Pří výběru VPM daného okresu a zaškrtnutí „Včetně míst s neurčitou adresou“ se objevují i VPM, která mají šiřitelnost do jiných okresů, ale konkrétní místo výkonu práce  | DS011 - Dodávka, DS004 - Analýza |
| 128 | ZAM-Volná místa | Aplikace | Volná místa | VM Kontaktní adresa pro zájemce | V detailu VM na novém Portálu se nezobrazuje kontaktní adresa pro zájemce o práci. V barevném rámečku (viz níže) se pouze zobrazuje název kontaktního pracoviště zaměstnavatele. V OKpráci se jedná o adresu označenou „Kam poslat uchazeče“. Je poměrně běžné, že kontaktní adresa pro zájemce je jiná než místo výkonu práce, proto bychom chtěli, aby i na Portálu byla tato adresa zveřejněna. Jinak by bylo vždy nutné při požadavku zaměstnavatele na osobní kontakt dopisovat kontaktní adresu do poznámky VM. Zaměstnavatelé se i zlobí, že zájemci chodí na zveřejněnou adresu místa výkonu práce, když výslovně uvedli jinou kontaktní adresu. Ta se však na novém Portálu nikde neukazuje. | DS011 - Dodávka, DS004 - Analýza |
| 145 | ZAM + DAV Průřezový | Formuláře | Statický obsah | Datum poslední aktualizace formuláře | Doplnit k interaktivním formulářům datum poslední aktualizace | DS011 - 4. vlna (analýza) |
| 146 | Průřezová | Open data | Export dat | Přírůstky volných míst za celou ČR ve formatu JSON |   | DS011 - 4. vlna (analýza) |
| 151 | ZAM-OZP | Aplikace | ENP | Přidat zatržítko/checkbox s funkcí „Nezasílat notifikační emaily“ odběrateli |   | DS011 - 4. vlna (analýza) |
| 152 | ZAM-OZP | Aplikace | ENP | možnost zadávání dokladů dle názvu firmy |   | DS011 - 4. vlna (analýza) |
| 153 | ZAM-OZP | Aplikace | ENP | pokud schvaluji níže uvedený doklad, není nabídka možnosti tisku tohoto dokladu |   | DS011 - 4. vlna (analýza) |
| 154 | ZAM-OZP | Aplikace | ENP | Zvýraznit záložku doklady | omlouvám se, ale musím se ozvat ohledně esteticko-technické připomínky k evidenci náhradního plnění. Jedná o to, že odběratelé velmi často přehlíží sloupec s doklady. Prosím možnost o zvýraznění nebo lépe oddělení celé této sekce. Každý to hledá v části Základní údaje. Už jsem kvůli tomu měla více hovorů. | DS011 - 4. vlna (analýza) |
| 156 | ZAM-OZP | Aplikace | ENP | ikona pro opětovné odeslání notifikačního emailu,tolerance pro úpravu data zaplacení | měla bych další připomínku k evidenci. Nedala by se zapracovat nějaká ikona, která bude sloužit k rychlejšímu opětovnému odeslání e-mailu s dokladem? Aktuálně to jde pouze tím, že se vejde do dokladu a znovu se doklad uloží. Také chybí tolerance data zaplacení, jak tomu bylo u předchozí evidence. Jedná se o to, že může dojít k chybě při zadávání data uhrazení. Zákazník si toho všimne, ale už to nejde opravit. Dříve tomu bylo tak, že se pokud se vložil doklad v limitu, tak se případně dal nějaký ten den opravit. Lepší to vysvětlím na příkladu. Mám například doklad xyz, který byl vystaven 1.1.2019, zaplacen 15.1.2019, ale do evidence bylo omylem vloženo třeba datum 14.1.2019. Zákazník na potvrzení nereagoval vzhledem k tomu, že nemá povinnost doklad schválit do 30 dnů ani jiný časový limit (resp. ano má a to do uzavření evidence). A pak se ozval třeba v březnu ozval, že je doklad špatně. Aktuálně se bohužel nic již vloženého takto upravovat nedá. Moc děkuji za pomoc. | DS011 - 4. vlna (analýza) |
| 172 | ZAM-Agentury práce | Aplikace | Přehledy o činnosti agentury práce | e-mail notifikace vložení přehledu | Notifikace na e-mail zadaný do přehledu, že přehled byl úspěšně uložen | DS011 - Dodávka, DS004 - Analýza |
| 175 | ZAM-OZP | Aplikace | Roční zprávy | roční zprávy - dočasné řešení | Evidence údajů z roční zprávy o činnosti zaměstnavatele uznaného na chráněném trhu práce - dočasné řešení• Příprava excelových souborů roční zprávy• Zajistit zveřejnění upravených souborů na novém portálu • Vyvinout aplikaci pro upload excel souborů do nového portálu • vydefinování statistických sad• Vytvoření statistik a jejich předání na MPSV  | DS011 - Dodávka, DS004 - Analýza |
| 177 | ZAM-OZP | Aplikace | ENP | Úprava aplikace ENP v závislosti na agendu IS ZAM - dohody o uznání | Úprava aplikace ENP v závislosti na agendu IS ZAM -dohody o uznání- řešení konfliktu mezi již zadanými doklady v ENP a případným dřívějším ukončením dohody v AIS (OKS) | DS011 - Dodávka, DS004 - Analýza |
| 186 | ZAM-OZP | Aplikace | Seznam dodavatelů NP | Seznam dodavatelů náhradního plnění - doplnění sloupce Celkem OZP k jednotlivým čtvrtletním počtům | Předpokládám, že v „Seznamu dodavatelů náhradního plnění“ uvedený údaj „OZP v předcházejícím roce“ zobrazuje ucelený kalendářní rok, tj. není použitelný pro kontrolu podmínky uplatnitelného počtu OZP u odběratele dle čtvrtletí ve vztahu k počtu OZP u dodavatele (4.Q předchozí rok / 1.Q2.Q 3.Q aktuální rok?). Nebylo by možné v takovém případě zvážit doplnění i celkového počtu OZP/Q do této části portálu MPSV pro účely §18(2) vyhlášky. Uspořilo by to, příkladmo, v případě 10 dodavatelů NP u jednoho odběratele až 40 výpočtů dle vzorce 3xTZP + OZP + OZZ? …násobeno tisíci společnostmi v ČR nad 25 osob…?Ing. Jiří Koníčekza odběratelePSTýká se vyhlášky č.. 518/2004 Sb. v § 18 (2):(2) V případě, že počet osob se zdravotním postižením vypočtený podle odstavce 1 je větší než průměrný přepočtený počet zaměstnanců dodavatele, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, potvrzený za kalendářní čtvrtletí, může si zaměstnavatel do plnění povinného podílu za sledovaný kalendářní rok započítat osoby se zdravotním postižením jen v počtu, který byl v jednotlivých kalendářních čtvrtletích potvrzen jako nejvyšší; při zjišťování tohoto počtu postupuje dodavatel podle § 11. Kalendářním čtvrtletím pro tyto účely je kalendářní čtvrtletí předcházející zdanitelnému plnění za dodání výrobků nebo služeb nebo zadání zakázek.  | DS011 - Dodávka, DS004 - Analýza |
| 192 | EURES | Statický obsah | EURES | Dlaždice Správa volného místa EURES přístupná a viditelná pouze po přihlášení poradce EURES |   | DS011 - 4. vlna (analýza) |
| 193 | EURES | Aplikace | EURES | Vyhledávání volného místa EURES – řazení | Přidat možnost řazení podle data zveřejnění = data poslední změny | DS011 - Dodávka, DS004 - Analýza |
| 194 | EURES | Aplikace | EURES | Detail volného místa EURES na samostatné url | zobrazit detail volného místa EURES, aby jedno místo mělo svou samostatnou URL, kterou by bylo možné odeslat klientovi. Zatím je možné poslat pouze URL adresu volného místa na zahraničním webu. Detail by měl obsahovat všechny údaje o volném místu EURES pořízené poradcem EURES | DS011 - Dodávka, DS004 - Analýza |
| 195 | EURES | Aplikace | EURES | Tematika převedena jako číselník | Parametr volného místa EURES Tématika převést na číselník – v pořízení volného místa EURES i při vyhledávání.Číselník pošle paní Tekin. | DS011 - Dodávka, DS004 - Analýza |
| 196 | EURES | Aplikace | EURES | Místo přes agenturu a úprava hodnot a názvu položky | Místo přes agenturu 1. změnit nadpis „Místo přes agenturu“ na „Typ zaměstnavatele“2. Nové nabídky pro Typ zaměstnavatele:- Přímý zaměstnavatel- Agentura- Nezáleží (volba způsobí stejný výběr, jako bez výběru typu zaměstnavatele)3. Přemapovat parametry volných míst EURES- Agentura je zaměstnavatel -> Agentura- Agentura je zprostředkovatel -> Agentura- Není přes agenturu -> Přímý zaměstnavatel- Není určeno -> Nezáleží  | DS011 - Dodávka, DS004 - Analýza |
| 197 | EURES | Aplikace | EURES | Obor - přidat parametr | Možnost pořídit parametr Obor výběrem z číselníku, bude použitý stejný číselník jako při pořizování volného místa.Doplnit do zadávání volného místa i do detailu volného místa EURES. | DS011 - Dodávka, DS004 - Analýza |
| 198 | EURES | Aplikace | EURES | Počet pozic - přidat parametr | Možnost pořídit parametr Počet pozic, tj. kolik zaměstnanců se hledá pro jedno volné místo.Doplnit do zadávání volného místa i do detailu volného místa EURES. | DS011 - Dodávka, DS004 - Analýza |
| 199 | EURES | Aplikace | EURES | Jazykové znalosti a Úroveň znalosti jazyka - přidat parametry | Možnost pořídit parametr Jazykové znalosti a Úroveň znalosti jazyka. Výběr jazyků a úrovní bude stejný, jako při pořizování volného místa. Pro jazyky se nyní používá číselník jazyků podle OKPráce, po integraci na ISZAM bude nabídka dle číselníku z ISZAMPro úroveň znalosti jazyka se používá číselník podle OKPráce, po integraci na ISZAM bude nabídka dle číselníku z ISZAM (úroveň znalosti A1 – C3 + aktivně, pasivně)Parametr volného místa EURES Jazyková znalost a Úroveň znalosti budou nepovinné. Doplnit do zadávání volného místa i do detailu volného místa EURES.  | DS011 - Dodávka, DS004 - Analýza |
| 200 | EURES | Aplikace | EURES | Region převeden jako číselník | Region převést na číselník, vázaný na stát.Změna se týká pořizování i vyhledávání volného místa EURES.Zakázat pořídit region, pokud nebude pro zadaný stát definovanýSeznam regionů s vazbou na stát dodá paní Tekin. | DS011 - Dodávka, DS004 - Analýza |
| 201 | EURES | Aplikace | EURES | Rozdělit vyhledávání na základní a rozšířené hledání  | Vyhledávání volných míst EURES rozdělit na základní hledání- Název pracovní pozice- Popis pracovní pozice- Tematkaa rozšířené vyhledání- Obor - Typ zaměstnavatele (dříve Místo přes agenturu)- Místo výkonu práce – stát- Místo výkonu práce – region - Jazyk | DS011 - Dodávka, DS004 - Analýza |
| 205 | ZAM-OZP | Aplikace | Roční zprávy | Kompletace ročních zpráv v rámci dočasného řešení a zpracování statistik i z původního vzorového excelového formuláře | \* Kompletace ročních zpráv v rámci dočasného řešení - nutné určit, které statistiky nahrané elektronicky budou zahrnuty do zpracování (ty nejnovější od dané organizace)\* zpracování statistik i z původního vzorového excelového formuláře - nutné tedy zpracovávat 2 typy formulářů | DS011 - Dodávka, DS004 - Analýza |
| 220 | ZAM - APZ | Formuláře | Interaktivní | Dodatečné formuláře ke zinteraktivnění | Během kontroly seznamu formulářů ke zinteraktivnění (DS-002) byly paní Stratilovou nalezeny dva, které se v něm nevyskytovaly, ale měly by také projít zinteraktivněním.Jedná se konkrétně o:1) Seznam zaměstnanců, kterým zaměstnavatel nemůže zabezpečit práci v rozsahu stanovené týdenní pracovní doby2) Vyúčtování mzdových nákladů/nákladů na SÚPM vyhrazené – práce na zkoušku OPZ | DS011 - 4. vlna (analýza) |
| 221 | ZAM + DAV Průřezový | Formuláře | Interaktivní  | Přílohové formuláře - nové řešení | Požadavek se týká formulářů s opakovacími sekcemi, kde může dojít k "přetečení dat", tedy k situaci, kdy na původním formuláři není dostatek polí.Aktuální řešení, kdy se vygeneruje další např. žádost by byl nahrazen řešením, které splňuje tyto body:1) Pomocný tiskopis bude mít verzi ke každému formuláři zvlášt a název bude mít prefix: "Příloha k formuláři ... "2) Pomocný tiskopis bude obsahovat hlavičku z původního, dále část kde jsou údaje o tom kdo formulář podává (žadatel, zástupce apod.), dále blok, kde došlo k "přetečení dat" a nakonec Prohlášení žadatele (podpisová část) | DS011 - 4. vlna (analýza) |
| 230 | ZAM-ZAHR | Open data | Export dat | Statistiky zahraniční zaměstnanosti podle CZ-ISCO a CZ-NACE | Kromě stávající interaktivní statistiky k Zaměstnávání cizích státních příslušníků https://www.mpsv.cz/web/cz/zamestnavani-cizincu1 žádáme o doplnění interaktivní statistiky zahr. zam. podle CZ-ISCO (ZZ 4) a CZ-NACE (ZZ 5). Filtrovat bude možné měsíc, rok, typ pohledu (podle států, okresů a krajů) a podle pohlaví (muži, ženy, celkem). Následně by mělo být možné exportovat data do CSV. | DS011 - 4. vlna (analýza) |
| 231 | ZAM-STAT | Open data | Export dat | Úpravy pro datovou sadu - Struktura uchazečů a volných míst | • Kvůli zpřehlednění stránky umístit měsíční a čtvrtletní statistiku nad interaktivní statistiky jako dlaždice s následujícími názvy:- Měsíční statistiky uchazečů o zaměstnání a volných pracovních míst od roku 2014 -Čtvrtletní statistiky uchazečů o zaměstnání a volných pracovních míst do roku 2014• Čtvrtletní statistiku rozdělit do roků (jako je u měsíční).• Do interaktivní statistiky přidat do typu zobrazení další 2 možnosti (zdrojem je stejná statistika, např. strukt-2020-01.zip): do combo boxu „Typ zobrazení“ přidat 2 filtrovací kritéria:- UoZ podle klasifikace zaměstnání CZ-ISCO- VPM podle klasifikace zaměstnání CZ-ISCO | DS011 - 4. vlna (analýza) |
| 233 | ZAM + DAV Průřezový | Formuláře | Interaktivní | Potvrzení o úspěšném odeslání formuláře | Bylo by možné, připravit na konci odeslání formuláře tzv. „potvrzení“. To by si mohl uživatel následně uložit/vytisknout, a byly by v něm informace jako např.:- způsob odeslání- id požadavku (případně ID datové zprávy)- email odesílatele- email příjemce- datum a čas odeslání- seznam přílohToto potvrzení by poté sloužilo k vyřešení dotazů, zda uživatelů formulář podali nebo ne. | DS011 - 4. vlna (analýza) |
| 234 | ZAM-OZP | Aplikace | Interní aplikace | Sumarizace náhradního plnění za minulý rok | V interní aplikaci doplnit Sumarizace náhradního plnění za předchozí rokZa daný rok:- Celková suma ročních limitů, Celková suma aktuálních limitů, Celková suma započtené částky započtených dokladůPravděpodobně s možností exportu do ENP | DS011 - 4. vlna (analýza) |
| 236 | Průřezová | Aplikace | Vyhledávání | Přejít na stránku | Nyní bych na Vás měl prosbu přidat možnost: Přejít na stranu: X.Je zde možnost přecházet jen po jedné stránce a doklikat se na stranu 30 z 86 dá docela zabrat.Ne vždy si inzeráty dohledáte do konce a skončíte na straně 30, kde byste rád později opět pokračoval. Popř. se chcete ze strany 25 vrátit na stranu 5. | DS011 - 4. vlna (analýza) |
| 247 | ZAM-APZZAM-OZP | Formuláře | Interaktivní | Zinteraktivnění formulářů z oblasti ZAM-APZ a ZAM-OZP | Zinteraktivnění formulářů z oblasti ZAM-APZ a ZAM-OZP (17) | DS011 - Dodávka, DS002 - Analýza |
| 255 | ZAM-Průřezový | Formuláře | Interaktivní | Doplnění výběru okresního/kontaktního pracoviště do formulářů | Prozatím nejde vybírat přímo „okresní „ kontaktní pracoviště, které to bude zpracovávat. Marek Mojžíšek už jim kvůli VPM předával seznam. Bylo by vhodné rolovacím seznamem doplnit i okresní pracoviště.Po rozbalení seznamu s krajskými pobočkami a po jejím výběru by mělo být možné opět ze seznamu vybrat okresní pracoviště (toto pracoviště se zaměstnavatel uzavírá dohodu a dále komunikuje) | DS011 - 4. vlna (analýza) |

**Etapa 3 – Úpravy JPŘ PSV – Analýza a realizace změnových požadavků portálových aplikací**

Realizace změnových požadavků

| **ID** | **Pracovní skupina** | **Kategorie** | **Oblast** | **Název** | **Popis** | **Typ požadavku** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 81 | EURES | Statický obsah | Kontakty | Možnost přidání barevného písma/podkladu (barevného rozlišení) vytvořených stránek | Například kontakty EURES jsou velmi nepřehledné a je jen málo možností, jak od sebe oddělit jednotlivé kraje. Pomohla by i možnost přidat silnější oddělovací čáry. | DS011 - 4. vlna (analýza + realizace) |
| 93 | DAV-SSP | Statický obsah | Sociální poradce | Orientační kalkulačka RP | Na web úřadu vložit orientační kalkulačku k RP | DS011 - 4. vlna (analýza) |
| 114 | ZAM-Rekvalifikace | Formuláře | Interaktivní | Interaktivní formuláře za oblast pracovní rehabilitace a rekvalifikace | Příprava interaktivních formulářu pro podání žádostí či zájmu v dané oblasti | DS011 - Dodávka, DS004 - Analýza |
| 155 | ZAM-OZP | Aplikace | Vyhledávání | filtrace dle názvu odběratele | Ráda bych Vás ale požádala o zachování funkcionalit portálu, které měl portál starý – např. stahování dokladů za jeden rok pouze pro jednoho odběratele a také okénko s rychlým přehledem, kolik který odběratel dle IČ za který rok odebral. Přehledněji se pak kontrolují údaje z načtených dat z účetního programu i dodržování sjednaných limitů. Dále prosím o přidání filtru jen podle názvu odběratele, jako to bylo na starém portálu – takto musím stále dohledávat IČ atp. | DS011 - 4. vlna (analýza + realizace) |
| 176 | ZAM-OZP | Aplikace | Roční zprávy | roční zprávy - finální řešení | Evidence údajů z roční zprávy o činnosti zaměstnavatele uznaného na chráněném trhu práce - finálního řešení  | DS011 - Dodávka, DS004 - Analýza |
| 179 | ZAM-Agentury práce | Aplikace | Přehledy o činnosti agentury práce | Opis přehledu o činnosti agentury práce do PDF | Umožnit uživatelům opis vloženého přehledu o činnosti agentury práce do PDF | DS011 - 4. vlna (analýza + realizace) |
| 185 | ZAM-ZAHR | Aplikace | Centrální evidence VM | Zastavení žádosti ve stavu podaná na ZÚ | Dnes jsem zjistila, že v zahraniční zaměstnanosti ještě schází jedna funkcionalita a to zastavení žádosti, pokud je ve stavu podaná na ZÚ. V praxi zastavujeme takové žádosti, když nejsou např. ve stanované lhůtě doloženy požadované náležitosti apod. Takovou žádost vůbec MV nepředáváme, ani v aplikaci ani fyzicky (tu po zastavení řízení vracíme žadateli). Všimla jsem si, že se tlačítko "zastavení žádosti" aktivuje, až když je žádost ve stavu "předaná na MV". Ve stavu podaná nelze žádost zastavit a tento stav neodpovídá skutečnosti.Doplňující otázky:- doplňuje se datum nabytí právní moci pro takto zastavené žádosti- rezervace pozice volného místo se uvolňuje až po doplnění datumu nabytí právní moci - viz https://jirasw.asseco-ce.com/browse/MPSVIKRHD-1234 | DS011 - 4. vlna (analýza + realizace) |
| 203 | EURES | Statický obsah | EURES | Kontakty na poradce EURES | Seznam poradců je nepřehledný, přidat možnost filtrování podle- Kraje- Typu osoby:• poradci EURES • kontaktní osoby úřadu práce Pozn. ACE: bude sa to musieť nejakým spôsobom zmeniť na stránku s dynamickým obsahom | DS011 - 4. vlna (analýza) |
| 214 | ZAM-Volná místa  | Aplikace | Volná místa | Zakázat editaci celého volného místa, pokud je v centrální evidenci | Pokud je volné místo zařazeno v centrální evidenci VPM zakázat editaci celého volného místa.Jedná se o zpřísnění opatření ZP-47 Zakázat editaci základních charakteristik volného místa. Přidat do aplikace informaci, proč volné místo nelze editovat (je v CE) a editovat ho může pouze pracovník úřadu práce. | DS011 - 4. vlna (analýza + realizace) |
| 215 | ZAM-Volná místa  | Aplikace | Volná místa | Zrušení volného místa zaměstnavatelem na JPŘ PSV | Zrušení volného místa zaměstnavatelem na JPŘ PSV ponechat povoleno. Před zrušením vypsat ověřovací dotaz: "Volné místo je zařazeno do centrální evidence volných míst. Zrušením volného místa dojde ke snížení počtu nabízených pozic na nulu a volné místo již nebude zobrazováno na portálu JPŘ PSV pro veřejnost. Skutečně si přejete zrušit volné místo?" | DS011 - 4. vlna (analýza + realizace) |
| 219 | ZAM-Volná místa ZAM-Rekvalifikace | Formuláře | Volná místaRekvalifikace | Popis pracovní pozice pro Jobmatch | Zinteraktivnění tiskopisu, v menu uvedeno jako Oznámení Popisu pracovní pozice pro Jobmatch do evidence ÚP ČR neregistrovaným uživatelemPravděpodobně jeden z formulářů oblasti ZAM-Rekvalifikace, viz ZP-114 | DS011 - 4. vlna (analýza) |
| 229 | ZAM-STAT | Open data | Export dat | Rozvojové požadavky pro interaktivní statistiky (open data) | Pro interaktivní statistiky jsou evidovány následující požadavky:1) Doplnění tlačítka „Vybrat“ do interaktivních statistik, kdy se nejprve vyberou všechny požadované atributy, potvrdí se tlačítkem „Vybrat“ a teprve následně se zobrazí požadovaná sestava (předběžně diskutováno s p. Zdubou).2) Doplnit k tabulkám nadpis, aby bylo jasné, jaká sestava, za jaké období a území je aktuálně zobrazena (např. „Nezaměstnanost v obcích za Karlovarský kraj za leden 2019“). – je již implementováno u Statistik kvalifikační struktury absolventů zde: https://www.mpsv.cz/web/cz/kvalifikacni-struktura-absolventu3) Zmenšení hlavních nadpisů internetových stránek – hlavní nadpisy jednotlivých stránek jsou příliš veliké, požadujeme je zmenšit na cca 2/3 původní velikosti. Upravit plošně u všech statistik.4) Odkaz na konkrétní sestavu - Na novém Portálu není možné získat/poslat odkaz na konkrétní sestavu, jako tomu bylo u původního Portálu, tj. sestavu za konkrétní období, území a ukazatele (po filtrování atributů a zobrazení požadované sestavy se odkaz na současném Portálu nemění).  | DS011 - 4. vlna (analýza + realizace) |
| 237 | ZAM-Volná místa | Formuláře | Volná místa | Zjednodušení registrace zaměstnavatele - VPM | Interaktivní formulář: Cílem je zjednodušení evidence údajů o zaměstnavateli v agendovém IS vytvořením elektronického formuláře na JPŘ PSV, který by umožnil zaměstnavateli provádět registraci společnosti, jejích pracovišť a kontaktní/kontaktních osoby/osob pro tato pracoviště přímo, bez dalšího kontaktu s ÚP ČR a dále také na doplnění údajůo kontaktní osobě a jí příslušného pracoviště k již zavedené společnosti.Nezbytnou podmínkou tedy je, aby údaje kontaktní osoby, zadané zaměstnavatelem na JPŘ PSV byly přiřazeny do modulu monitoring OKPráce jedné, či více databází místně příslušných kontaktních pracovišť ÚP ČR, dle zadané obce předpokládaného místa výkonu práce. | DS011 - 4. vlna (analýza) |
| 238 | ZAM-Volná místa | Aplikace | Volná místa | Informace o kontrole registrace zaměstnavateli  | Pro lepší informovanost zaměstnavatelů, zda a kde jsou registrováni pro vkládání volných míst, vytvořit na portálu jednoduchou obrazovku se seznamem, kde je konkrétní přihlášený uživatel registrovaný.  | DS011 - 4. vlna (analýza + realizace) |
| 241 | ZAM-Agentury práce | Aplikace | Interní aplikace | Statistika v Interní aplikaci Přehledy o činnosti agentury práce | Rozšíření interní aplikace Přehledy o činnosti agentury práce • prosím o úpravu statistiky v interní aplikaci pro prohlížení přehledů, • údaj o celkovém počtu přehledů za předchozí rok,• údaje o členění podle pořízení přehledů – podání přehledů prostřednictvím portálu nebo jiným způsobem (tj. zaslání přehledu od agentury práce a následným zapsáním na portál ručně na UP),• rozdělení přehledů podaných ve lhůtě a po lhůtě, tj. do 31.1. daného roku a od 1.2. daného roku.  | DS011 - 4. vlna (analýza + realizace) |
| 242 | ZAM-Agentury práce | Aplikace | Interní aplikace | Interní aplikace Přehledy o činnosti agentury práce - změny ve výsledku vyhledávání | Změna zobrazovaných položek ve výsledku vyhledávání v Interní aplikaci Přehledy o činnosti agentury práce - změna pořadí zobrazovaných položek - v seznamu nezobrazovat Kdo vložil  | DS011 - 4. vlna (analýza + realizace) |
| 245 | Průřezová | Aplikace | Vyhledávání | Vyhledávání volných míst | Fulltexttové vyhledávání VM (Elastic) + v ostatních aplikacích | DS011 - 4. vlna (analýza) |
| 246 | RPSS | Aplikace | RPSS | Volná adresa v RPSS | Úprava aplikace prohlížení RPSS s volnou adresou | DS011 - 4. vlna (analýza + realizace) |
| 247 | ZAM-APZZAM-OZP | Formuláře | Interaktivní | Zinteraktivnění formulářů z oblasti ZAM-APZ a ZAM-OZP | Zinteraktivnění formulářů z oblasti ZAM-APZ a ZAM-OZP (17) | DS011 - Dodávka, DS002 - Analýza |
| 248 | ZAM-ZAHR | Formuláře | Interaktivní | Zinteraktivnění formuláře Oznámení o vyslání pracovníka | Zintaraktivnění formuláře Oznámení o vyslání pracovníka | DS011 - Dodávka, DS004 - Analýza |
| 249 | ZAM-OZP | Aplikace | Interní aplikace | ENP - interní aplikace - založení pověřených osob | Úprava aplikace pro dodavatele/odběratele, který má IČO, ale nemusí mít (ze zákona) DS- úprava interní aplikace, aby umožnila pracovníkům ÚP ČR / MPSV / SÚIP? založení pověřených osob pro tyto? dodavatele/odběratele | DS011 - 4. vlna (analýza + realizace) |
| 250 |   | Statistiky | Statistiky | Statistiky ČSÚ | Přebírat statistiky od OKS (OKS/JPŘ vystaví XML webovou službou, v JPŘ zpracovat a uložit do DB) - jak často? | DS011 - 4. vlna (analýza + realizace) |

**Akceptační kritéria:**

1. Etapa 1 – Úpravy JPŘ PSV – Analýza a realizace změnových požadavků portálových aplikací
	1. Analýza a ocenění změnových požadavků.
	2. Vytvoření analytických dokumentů.
	3. Předání analytických dokumentů.
	4. Ověřená funkcionalita části dílčího plnění v testovacím prostředí Objednatele.
	5. Předání aktualizované provozní, instalační a uživatelské dokumentace.
	6. Předání aktualizovaných zdrojových kódů.
	7. Předání instalačních balíčků.
2. Etapa 2 – Úpravy JPŘ PSV – Analýza a realizace změnových požadavků portálových aplikací
	1. Analýza a ocenění změnových požadavků.
	2. Vytvoření analytických dokumentů.
	3. Předání analytických dokumentů.
	4. Ověřená funkcionalita části dílčího plnění v testovacím prostředí Objednatele.
	5. Předání aktualizované provozní, instalační a uživatelské dokumentace.
	6. Předání aktualizovaných zdrojových kódů.
	7. Předání instalačních balíčků.
3. Etapa 3 – Úpravy JPŘ PSV – Analýza a realizace změnových požadavků portálových aplikací
	1. Analýza a ocenění změnových požadavků.
	2. Vytvoření analytických dokumentů.
	3. Předání analytických dokumentů.
	4. Ověřená funkcionalita části dílčího plnění v testovacím prostředí Objednatele.
	5. Předání aktualizované provozní, instalační a uživatelské dokumentace.
	6. Předání aktualizovaných zdrojových kódů.
	7. Předání instalačních balíčků.

# Specifikace ceny

Maximální cena Služeb je stanovena výpočtem, ve kterém jsou použity:

1. sazby za člověkoden (dále jen „ČD“) pracovníků (specialistů) Poskytovatele, kteří budou ustaveni do rolí, jež se budou podílet na poskytování Služeb tak, jak jsou uvedeny v Příloze č. 5 k Rámcové dohodě;
2. stanovení maximální pracnosti pro jednotlivé pracovníky/role na vykonání činností, které bude Poskytovatel provádět za účelem plnění této Smlouvy (poskytování Služeb).

**Pracnost dílčího plnění - Etapa 1 – Úpravy JPŘ PSV – Analýza a realizace změnových požadavků portálových aplikací**

| **Etapa 1** | **ČD** | **Kč bez DPH** |
| --- | --- | --- |
| 1. Projektový manažer respektive manažer odpovědný za zakázku: |  |  |
| 2. Architekt řešení realizovaných na platformě LifeRay: |  |  |
| 3. Specialista na implementaci řešení realizovaných na platformě LifeRay |  |  |
| 4. Specialista na implementaci řešení realizovaných na platformě Oracle Fusion Middleware (OFM): |  |  |
| 5. Specialista na testování řešení realizovaných na platformě LifeRay: |  |  |
| 6. Specialista na testování řešení realizovaných na platformě Oracle Fusion Middleware (OFM): |  |  |
| 7. Specialista na provozní prostředí platformy LifeRay: |  |  |
| 8. Specialista na provozní prostředí platformy Oracle Fusion Middleware (OFM): |  |  |
| 9. Specialista pro databáze provozního prostředí platformy LifeRay: |  |  |
| 10. Specialista pro bezpečnost IS |  |  |
| 11. Analytik pro portálová řešení |  |  |
| 12. Pracovník Service Desk |  |  |
| 13. Specialista platformy Oracle DB |  |  |
| 14. Specialista platformy Microsoft Windows Server |  |  |
| 15. Senior vývojář na platformě LifeRay |  |  |
| 16. Procesní analytik |  |  |
| 17. Systémový specialista |  |  |
| 18. Specialista na datové sítě |  |  |
| 19. Provozní manager |  |  |
| **Celkem** |  |  |

Celková maximální cena za část dílčího plnění Etapa 1 je **3 313 280,- Kč** bez DPH, tj. **4 009 068,80 Kč** včetně DPH.

 **Pracnost dílčího plnění - Etapa 2 – Úpravy JPŘ PSV – Analýza a realizace změnových požadavků portálových aplikací**

| **Etapa 2** | **ČD** | **Kč bez DPH** |
| --- | --- | --- |
| 1. Projektový manažer respektive manažer odpovědný za zakázku: |  |  |
| 2. Architekt řešení realizovaných na platformě LifeRay: |  |  |
| 3. Specialista na implementaci řešení realizovaných na platformě LifeRay |  |  |
| 4. Specialista na implementaci řešení realizovaných na platformě Oracle Fusion Middleware (OFM): |  |  |
| 5. Specialista na testování řešení realizovaných na platformě LifeRay: |  |  |
| 6. Specialista na testování řešení realizovaných na platformě Oracle Fusion Middleware (OFM): |  |  |
| 7. Specialista na provozní prostředí platformy LifeRay: |  |  |
| 8. Specialista na provozní prostředí platformy Oracle Fusion Middleware (OFM): |  |  |
| 9. Specialista pro databáze provozního prostředí platformy LifeRay: |  |  |
| 10. Specialista pro bezpečnost IS |  |  |
| 11. Analytik pro portálová řešení |  |  |
| 12. Pracovník Service Desk |  |  |
| 13. Specialista platformy Oracle DB |  |  |
| 14. Specialista platformy Microsoft Windows Server |  |  |
| 15. Senior vývojář na platformě LifeRay |  |  |
| 16. Procesní analytik |  |  |
| 17. Systémový specialista |  |  |
| 18. Specialista na datové sítě |  |  |
| 19. Provozní manager |  |  |
| **Celkem** |  |  |

Celková maximální cena za část dílčího plnění Etapa 2 je **4 903 320,00 Kč** bez DPH, tj. **5 933 017,20 Kč** včetně DPH.

**Pracnost dílčího plnění - Etapa 3 – Úpravy JPŘ PSV – Analýza a realizace změnových požadavků portálových aplikací**

| **Etapa 3** | **ČD** | **Kč bez DPH** |
| --- | --- | --- |
| 1. Projektový manažer respektive manažer odpovědný za zakázku: |  |  |
| 2. Architekt řešení realizovaných na platformě LifeRay: |  |  |
| 3. Specialista na implementaci řešení realizovaných na platformě LifeRay |  |  |
| 4. Specialista na implementaci řešení realizovaných na platformě Oracle Fusion Middleware (OFM): |  |  |
| 5. Specialista na testování řešení realizovaných na platformě LifeRay: |  |  |
| 6. Specialista na testování řešení realizovaných na platformě Oracle Fusion Middleware (OFM): |  |  |
| 7. Specialista na provozní prostředí platformy LifeRay: |  |  |
| 8. Specialista na provozní prostředí platformy Oracle Fusion Middleware (OFM): |  |  |
| 9. Specialista pro databáze provozního prostředí platformy LifeRay: |  |  |
| 10. Specialista pro bezpečnost IS |  |  |
| 11. Analytik pro portálová řešení |  |  |
| 12. Pracovník Service Desk |  |  |
| 13. Specialista platformy Oracle DB |  |  |
| 14. Specialista platformy Microsoft Windows Server |  |  |
| 15. Senior vývojář na platformě LifeRay |  |  |
| 16. Procesní analytik |  |  |
| 17. Systémový specialista |  |  |
| 18. Specialista na datové sítě |  |  |
| 19. Provozní manager |  |  |
| **Celkem** |  |  |

Celková maximální cena za část dílčího plnění Etapa 3 je **4 078 180,- Kč** bez DPH**, tj. 4 934 597,80 Kč** včetně DPH.

# Harmonogram plnění

**Etapa 1 – Úpravy JPŘ PSV – Analýza a realizace změnových požadavků portálových aplikací**

|  |  |
| --- | --- |
| **Milník** | **Termín (týdny)** |
| Termín zahájení analytických a vývojových prací | T |
| Termín dokončení odsouhlasených požadavků | T + 11 |
| Termín zahájení provedení testování v testovacím prostředí | T + 11 |
| Termín zahájení zaškolení obsluhy | T + 11 |
| Termín zahájení zpracování dokumentace skutečného provedení | T + 5 |
| Termín dokončení analytických prací | T + 11 |
| Konečný termín plnění pro Etapa 1 | T + 13 |
| Fakturační milník | T + 14 |

**Etapa 2 – Úpravy JPŘ PSV – Analýza a realizace změnových požadavků portálových aplikací**

|  |  |
| --- | --- |
| **Milník** | **Termín (týdny)** |
| Termín zahájení analytických a vývojových prací | T + 13 |
| Termín dokončení odsouhlasených požadavků | T + 24 |
| Termín zahájení provedení testování v testovacím prostředí | T + 24 |
| Termín zahájení zaškolení obsluhy | T + 24 |
| Termín zahájení zpracování dokumentace skutečného provedení | T + 19 |
| Termín dokončení analytických prací | T + 24 |
| Konečný termín plnění pro Etapa 1 | T + 26 |
| Fakturační milník | T + 27 |

**Etapa 3 – Úpravy JPŘ PSV – Analýza a realizace změnových požadavků portálových aplikací**

|  |  |
| --- | --- |
| **Milník** | **Termín (týdny)** |
| Termín zahájení analytických a vývojových prací | T + 26 |
| Termín dokončení odsouhlasených požadavků | T + 37 |
| Termín zahájení provedení testování v testovacím prostředí | T + 37 |
| Termín zahájení zaškolení obsluhy | T + 37 |
| Termín zahájení zpracování dokumentace skutečného provedení | T + 32 |
| Termín dokončení analytických prací | T + 37 |
| Konečný termín plnění pro Etapa 1 | T + 39 |
| Fakturační milník | T + 40 |

T = den nabytí účinnosti této Smlouvy podle čl. 8. odst. 8.1. této Smlouvy

# Součinnost Objednatele

**Součinnost Objednatele**

Nutným předpokladem pro řádné plnění dle této Smlouvy je zajištění součinnosti Objednatele a dalších externích subjektů zodpovědných za realizaci a úpravy informačních systémů, které s předmětem plněním této Smlouvy bezprostředně souvisejí.

**Technická součinnost**

Níže jsou uvedeny požadavky na technickou součinnost ze strany Objednatele:

* Poskytnutí relevantní dokumentace a dalších podkladů, která jsou nutné pro realizaci Díla.
* Umožnění vzdáleného zabezpečeného přístupu k Subsystému JPŘ PSV Zhotoviteli tak, aby pracovníci Zhotovitele mohli vzdáleně k tomuto systému přistupovat ze svého pracoviště.
* Poskytnutí nezbytných technických prostředků a definovaného pracovního prostředí (testovací, integrační a provozní) v dohodnutých termínech, v místě plnění.
* Zajištění součinnosti stávajících i budoucích zhotovitelů (dodavatelů) HW a SW prostředků, s nimiž je JPŘ PSV v interakci a jsou/budou dotčeny při řešení integrace s ostatními systémy Objednatele.
* Zajištění kvalifikované osoby zavázané tuto součinnost poskytovat.

**Analytická součinnost**

Níže jsou uvedeny požadavky na analytickou součinnost ze strany Objednatele:

* Poskytnutí dalších nezbytných podkladů a konzultací doplňujících aktivní účast na schůzkách.
* Spolupráce na tvorbě a oponentuře jednotlivých výstupů v průběhu realizace činností uvedených v Rámcové dohodě.

**Personální předpoklady a role**

Níže jsou uvedeny požadavky na součinnost osob v příslušných rolích na straně Objednatele:

* vedoucí projektu,
* garant aplikace,
* klíčový uživatel,
* datový specialista,
* správce infrastruktury,
* tester (klíčový uživatel).

**Projektové předpoklady**

Níže jsou uvedeny požadavky na součinnost při řízení projektu (provádění tohoto Díla) ze strany Objednatele:

* Koordinace prací na straně Objednatele (vedoucí projektu Objednatele).
* Účast při analýze stavu a návrhu systému (klíčoví uživatelé, datoví specialisté).
* Účast při analýze dopadů řešení na Objednatele.
* Účast v etapách testování (klíčoví uživatelé).
* Součinnost při vyškolení klíčových uživatelů nového systému pro prvotní podporu ostatních koncových uživatelů Objednatele.

# Soulad se standardy

Realizace Služeb bude provedena dle patných standardů Objednatele. Soupis platných standardů je uveden v následující tabulce:

| **Číslo** | **Název****souboru** | **Název****dokumentu** | **Verze** |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Integrační\_standard.pdf | Integrační standardy MPSV | **1.3** |
|  | JISPSV\_Metodika\_SP.pdf | Metodika správy elektronické verze projektové dokumentace programu JISPSV MPSV v prostředí MS Sharepoint | **1.04** |
|  | MPSV\_Pravidla\_oponentnich\_rizeni\_pro OpK.pdf | Standard pravidel oponentních řízení MPSV | **2.1** |
|  | MPSV\_STD\_APL\_Dokumentace.pdf | Standard dokumentace MPSV | **1.2** |
|  | MPSV\_STD\_APL\_PřebíráníVystupůProjektůDoProvozu.pdf | Standard procesu přebírání výstupů projektů do provozu MPSV | **1.1** |
|  | MPSV\_STD\_APL\_TestovaniAplikaci.pdf | Standard testování aplikací MPSV | **1.3** |
|  | MPSV\_STD\_ARCH\_modelování.pdf | Standard architektonického modelování informačních systémů MPSV | **1.2** |
|  | MPSV\_STD\_BEZ\_01\_Zakladni-ustanoveni.pdf | Standard bezpečnosti ICT prostředí MPSV – základní ustanovení | **1.0** |
|  | MPSV\_STD\_BEZ\_02\_Prvky-KII-VIS.pdf | Standard bezpečnosti ICT prostředí MPSV – prvky kritické informační infrastruktury, významné informační systémy | **1.0** |
|  | MPSV\_STD\_BEZ\_03\_Povinnosti-dodavatelu-k-ZKB.pdf | Standard bezpečnosti ICT prostředí MPSV – povinnosti dodavatelů k ZKB | **1.1** |
|  | MPSV\_STD\_BEZ\_04\_Metodika-tvorby-analyzy-rizik.pdf | Standard bezpečnosti ICT prostředí MPSV – metodika tvorby analýzy rizik | **1.2** |
|  | MPSV\_STD\_BEZ\_06\_Bezpecnostni-dokumentace.pdf | Standard bezpečnosti ICT prostředí MPSV – bezpečnostní dokumentace | **2.0** |
|  | MPSV\_STD\_BEZ\_audit\_KB\_ISMS.pdf | Standard interního auditu shody systému řízení informační bezpečnosti s požadavky zákona č. 181/2014Sb. a normy ISO/IEC 27001:2013 | **1.1** |
|  | MPSV\_STD\_JISPSV-Bezpečnost-1.pdf | Standard bezpečnosti ICT prostředí MPSV – Bezpečnost komunikace a přístupů k aplikacím | **1.2** |
|  | MPSV\_STD\_Příručka řízení projektů.pdf | Příručka řízení projektů JISPSV MSPV | **1.1** |
|  | MPSV\_STD\_Standardy serverového zálohování.pdf | Standard serverového zálohování MPSV | **1.3** |
|  | MPSV\_STD\_TECH\_OS,DB.pdf | Standardy platné pro serverové operační systémy a databázové systémy MPSV | **1.2** |
|  | MPSV\_STD\_TECH\_ProvozniProstredi.pdf | Standard provozního prostředí MPSV | **1.2** |
|  | MPSV\_STD\_TECH\_Sítě.pdf | Síťové standardy MSPV | **1.2** |
| 20. | PM\_17\_2018\_Řízení ICT projektů-Definice rolí.pdf | Příkaz ministryně – Řízení ICT projektů – definice rolí |  |