Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace

IČO: 75032333, DIČ CZ75032333

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana

zastoupený: Ing. Petrem Šubíkem, ředitelem Územní památkové správy v Kroměříži,

zástupce pro věcná jednání: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Květné zahrady v Kroměříži

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav

Územní památková správa v Kroměříži

Sněmovní nám. 1, 767 01 Kroměříž

(dále jen „objednatel“)

a

MgA. Radka Levinská

se sídlem: Bělohorská 159, 63 600 Brno

IČO: 01204491, DIČ: CZ6759091438

Zapsaná v živnostenském rejstříku u Magistrátu města Brna

(dále jen „zhotovitel“)

jako smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

dohodu o narovnání

I.

Úvodní ustanovení

      - Smluvní strany konstatují, že uzavřely dne 11. 8. 2018 Smlouvu o dílo č. NPÚ-450/39637/2018, jejímž předmětem bylo restaurování sochy střelce v Květné zahradě.

      - V souladu s podmínkami smlouvy, došlo v rozmezí 10/2018 až 02/2019 k přerušení práce z důvodu nevyhovujících klimatických podmínek. Na KD 7. 3. 2019 byly restaurátorské práce zhodnoceny jako dokončené. Po dokončení restaurování mělo dojít k převozu sochy k objednateli a umístění na zrestaurovaný stávající či nový podstavec.

      - Vzájemnou dohodou smluvních stran a jejich zástupců, bylo na výše uvedeném KD domluveno dočasné deponování dokončené sochy Střelce v atelieru zhotovitele, do doby nalezení či zřízení vhodného stanoviště pro umístění restaurované sochy. Smluvní strany se shodli na úhradě ceny díla v souladu se Smlouvou, a to po transportu a umístění restaurované sochy u objednatele. Z důvodu chybějících finanční prostředků pro vytvoření nového nebo restaurování stávajícího podstavce k transportu a umístění došlo teprve dne 16. 7. 2021.

      - Smluvní strany konstatují, že zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu k datu konečného předání díla objednateli ve výši a splatnosti dle Smlouvy o dílo uvedené v odst. č. 1 této dohody.

      - Smluvní strany prohlašují, že výše uvedené skutečnosti, jsou pravdivé a nesporné.

      - Každá ze smluvních stran prohlašuje, že jednala v dobré víře a neobohatila 
se na úkor druhé smluvní strany. Smluvní strany vůči sobě nemají dalších nároků.

II.

Závěrečná ustanovení

  - Tato dohoda byla sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.

  - Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), nabude účinnosti dnem uveřejnění a její uveřejnění zajistí objednatel. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva může být předmětem zveřejnění i dle jiných právních předpisů.

  - Smluvní strany se zavazují spolupůsobit jako osoba povinná v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

  - Dohodu je možno měnit či doplňovat výhradně písemnými číslovanými dodatky.

  - Smluvní strany prohlašují, že tuto dohodu uzavřely podle své pravé a svobodné vůle prosté omylů, nikoliv v tísni a že vzájemné plnění dle této smlouvy není v hrubém nepoměru. Smlouva je pro obě smluvní strany určitá a srozumitelná.

  - Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany objednatele uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.

V Kroměříži dne 27. 7. 2021						V Brně dne 27. 7. 2021

……………………………………	                                   		       ……………………………………

Ing. Petr Šubík	  							xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

za objednatele                 		                                                                       zhotovitel