[image: image1.jpg]o .
Ka rI Ovy VA RY Statutarni mésto Karlovy Vary « Moskevské 21, 361 20 Karlovy Vary e tel.: +420 353 151 111 ¢ IC: 00254657






Usnesení č. RM/783/7/21

z 24. jednání Rady města Karlovy Vary, které se konalo dne 20.07.2021

Věc: Veřejná zakázka „Karlovy Vary – Úprava povrchu u kostela sv. Máří Magdaleny“ - Dodatek č.1 

Rada města Karlovy Vary 

schválila rozpočtové opatření č. 51/21 – RM

Odbor rozvoje a investic – snížení kapitálových výdajů (Ulice Jízdárenská – rekonstrukce chodníků)









- 350.000,00 Kč

Odbor rozvoje a investic – zvýšení kapitálových výdajů (Předprostor kostela Sv. Máří Magdaleny)









  350.000,00 Kč

schválila  uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo uzavřené  mezi statutárním městem                Karlovy Vary a společností VIDEST s.r.o., IČ: 27995771, Otovice, jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky „Karlovy Vary – Úprava povrchu u kostela sv. Máří Magdaleny“, na základě kterého se dle Změnových listů č.1, č.2, č.3 (dodávka historické dlažby) a č.4 (neprovedené práce) zvyšuje cena díla o částku 282.648,45 Kč bez DPH na konečnou cenu díla ve výši 1.937.296,91 Kč bez DPH, v předloženém znění.


.................................................

Ing. Daniel Riedl

vedoucí odboru rozvoje a investic
1 z 1
2

[image: image1.jpg]