Dodatek č. 4 ke Smlouvě o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad (dále též jen „Dodatek“)
I. 

Smluvní strany

Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad

se sídlem: Jeronýmova 1750/21, 370 01 České Budějovice

jednající: Ivo Grünerem, předsedou Regionální rady 
IČ: 750 86 999

bankovní spojení:  
číslo účtu:  
dále též „poskytovatel“
a
Jindřichohradecké místní dráhy, a.s.
se sídlem: Nádražní 203/II, 377 01  Jindřichův Hradec
zastoupené: Ing. Borisem Čajánkem, statutárním ředitelem
IČ: 62509870
DIČ: CZ62509870
příjemce je plátcem DPH
příjemce je malým/středním podnikem
bankovní spojení:  
číslo účtu:  
dále též „příjemce“
se dohodly na tomto Dodatku č. 4 ke Smlouvě o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad (dále též jen „Smlouva“)  
Na projekt s názvem:
Modernizace motorového vozu M 27.001, dále jen „projekt“

Prioritní osa: 1.1 – Dostupnost center
Oblast podpory: 1.3 - Modernizace vozového parku veřejné dopravy
Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.3.00/14.02505
Uzavřené dne: 31. 1. 2012
II.

Předmět Dodatku

Předmětem tohoto Dodatku je změna projektu spočívající v prodloužení doby udržitelnosti daného projektu. Daný dodatek je uzavírán na základě žádosti příjemce, a to z důvodu plánované dočasné nemožnosti užívat podpořený předmět dotace. 

III.

Sjednání závazného harmonogramu

Na základě výše uvedených skutečností sjednávají smluvní strany tento závazný harmonogram.  

	Mezní datum ukončení projektu/Termín předložení závěrečné monitorovací zprávy a žádosti o platbu
	15. 10. 2014

	Sledované období 1. monitorovací zprávy o zajištění udržitelnosti projektu
	16. 10. 2014 – 15. 10. 2015 

	Sledované období 2. monitorovací zprávy o zajištění udržitelnosti projektu
	 16. 10. 2015 – 15. 10. 2016

	Sledované období 3. monitorovací zprávy o zajištění udržitelnosti projektu
	 16. 10. 2016 – 31. 7. 2018


Datum konce období udržitelnosti: 31. 7. 2018.
IV.

Závěrečná ustanovení
1. Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že Dodatek byl uzavřen na základě jejich svobodné, pravé a vážné vůle, nikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek či pod nátlakem.

2. Tento Dodatek byl zhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž dvě jsou určena pro poskytovatele a jedno pro příjemce. Každý stejnopis má platnost originálu a je nedílnou součástí Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad.

 3. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

4.  Nedílnou součástí vyhotovení tohoto Dodatku je Oznámení příjemce o změně projektu.
5. Příjemce prohlašuje, že se s ustanoveními tohoto Dodatku včetně jeho příloh řádně seznámil, a zavazuje se, že se jím bude řídit.

V ………….dne …….
V Plzni dne……

Za příjemce
Za poskytovatele

Ing. Boris Čajánek,




Ivo Grüner,
statutární ředitel
předseda Regionální rady

……………..
……………….

Podpis
Podpis

[image: image1.jpg]EVROPSKA UNIE

PODPORENO Z EVROPSKEHO FONDU
PRO
REGIONALNI ROZVO)

Smér budoucnost - cil prosperita

'ROP

' JIHOZAPAD




Strana 3 (celkem 3)


