Dodatek č. 1

S M L O U V Y   O   D Í L O

č. smlouvy zhotovitele:

č. smlouvy objednatele:	1081/2020

Název díla:

„VD Stanovice - DH novostavba “ – projektová dokumentace (DSJ)

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik

sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČO:	70889988

DIČ:	CZ70889988

statutární orgán:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

zástupce objednatele:

bankovní spojení:

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:	BPO spol. s r. o.

sídlo:	Lidická 1239, 363 01 Ostrov

IČO:	18224920

DIČ:	CZ18224920

zastoupený:

zástupce ve věcech technických:

Bankovní spojení:

číslo účtu:

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, v oddílu C, vložce č. 915

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán z důvodu: dočasného přerušení prací v projekční kanceláři vynuceného pandemií koronaviru a zároveň z důvodu průtahů při projednávání s dotčenými orgány státní správy, které vykonávaly činnost v omezeném režimu. Není tak možné zkompletovat dokladovou část projektové dokumentace o potřebná vyjádření a závazná stanoviska. V dodatku jsou též upraveny údaje o zhotoviteli, jelikož v průběhu projekčních prací došlo k převodu části společnosti na společnost DPT projekty Ostrov s.r.o.

Tímto dodatkem se mění údaje o zhotoviteli a Čl. III. Termín plnění:

Původní znění:

Zhotovitel:	BPO spol. s r. o.

sídlo:	Lidická 1239, 363 01 Ostrov

IČO:	18224920

DIČ:	CZ18224920

zastoupený:

zástupce ve věcech technických:

Bankovní spojení:

číslo účtu:

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, v oddílu C, vložce č. 915

Nové znění:

Zhotovitel:	DPT projekty Ostrov s.r.o.

sídlo:	Lidická 1201, 363 01 Ostrov

IČO:	08728097

DIČ:	CZ08728097

zastoupený:

zástupce ve věcech technických:

Bankovní spojení:

číslo účtu:

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, v oddílu C, vložce č. 38656

# Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ

Původní znění:

- zahájení prací na předmětu plnění:

bez zbytečného odkladu po odsouhlasení architektonické studie objednatelem (projednání a schválení studie na IK PŘ)

dílčí termín - předání kompletní projektové dokumentace  (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV:    									        								nejpozději do 120 kalendářních dní (počínaje následujícím kalendářním dnem po schválení studie v IK PŘ).

- předání a převzetí kompletní projektové dokumentace   (4 x tištěné + 2 x elektronicky):

1 měsíc po schválení v dokumentační komisi  (dále jen DK)

Nové znění:

- zahájení prací na předmětu plnění:

bez zbytečného odkladu po odsouhlasení architektonické studie objednatelem (projednání a schválení studie na IK PŘ)

dílčí termín - předání kompletní projektové dokumentace (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV:    						nejpozději do 24.9.2021

- předání a převzetí kompletní projektové dokumentace (4 x tištěné + 2 x elektronicky):

1 měsíc po schválení v dokumentační komisi

Ostatní ujednání Čl. III. smlouvy o dílo se nemění.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 1

- Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

- Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.

- Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

- Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.

V Chomutově dne				V Ostrově dne

……………………………………			…………………………………….

investiční ředitel					jednatel společnosti

Povodí Ohře, státní podnik	 		DPT projekty Ostrov s.r.o.

za objednatele					za zhotovitele