Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

SM/0189/2021

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:	Město Jindřichův Hradec

zastoupen:		Ing. Janem Mlčákem, MBA, starostou města

sídlo:		Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec

IČ:			00246875

DIČ:		CZ00246875

email:		meu@jh.cz

bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s., č.ú.: 27-0603140379/0800

osoby oprávněné k jednání:		ve věcech smluvních: Ing. Jan Mlčák, MBA

ve věcech technických: Ing. Karel Hron

technický dozor objednatele (TDO): Bc. Martin Klhůfek, Jiří Houdek

Zhotovitel:		Pozemní stavby Telč s.r.o.

zastoupen:		Zdeňkem Křížem, jednatelem společnosti

sídlo:		Svatojánská 463, Telč-Staré Město, 588 56 Telč

IČ:			04802098

DIČ: 		xxxx

bankovní spojení:	xxxx

e-mail:		xxxx

Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka č. 91975

osoby oprávněné k jednání:		ve věcech smluvních: 			Zdeněk Kříž

ve věcech technických:			Ing. Jaromír Žákovský

ve věcech realizace a předání díla: 	Ing. Jaromír Žákovský

stavbyvedoucí:	Ivo Toman, ČKAIT: xxx

Článek I.

Tímto dodatkem č. 2 se mění níže uvedená ustanovení smlouvy o dílo č. SM/0189/2021 uzavřené dne 22. 3. 2021 v platném znění (dále jen smlouva) na provedení díla Stezka pro chodce a cyklisty – Radouňka.

Článek III. Cena díla se tímto dodatkem snižuje o celkovou částku 61.419,06 Kč bez DPH z titulu drobných změn stavby specifikovaných ve změnových listech č. 1 až 3.

| ZL | Popis změny | méněpráce bez DPH | vícepráce bez DPH | rozdíl |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SO 101a - hlavní aktivita - pokácení 2 ks dřevin určených dle PD k přesazení | -31 565,00 | 1 246,00 | -30 319,00 |
| 2 | SO 02 VRN - odpočet geologického průzkumu | -5 000,00 | 0,00 | -5 000,00 |
| 3 | SO 101a - hlavní aktivita + SO 101b vedlejší aktivita – odpočet dilatačních spár, odpočet skládkovného | -26 100,06 | 0,00 | -26 100,06 |
|  | Celkem | -62 665,06 | 1 246,00 | -61 419,06 |

Po provedené změně bude článek III. odst. 1 znít v plném znění takto:

Článek III. - Cena díla

- Zhotovitel a objednatel se dohodli na této výši ceny díla jako nejvýše přípustné po celou dobu výstavby (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho prováděcími předpisy), která je doložena položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je zpracován v rozsahu zadávací dokumentace a výkazů výměr v něm obsažených.

Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla specifikovaného v čl. II. této smlouvy, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla.

Položkový rozpočet obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek.

Cena díla bez DPH			1 222.055,67 Kč

DPH 21 %				   256.631,69 Kč

Cena díla celkem vč. DPH		1 478 687,36 Kč

DPH bude účtována dle platného zákona o dani z přidané hodnoty.

Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů.

Objednatel prohlašuje, že předmět plnění nebude ani částečně používán k ekonomické činnosti ve smyslu ustanovení §92e zákona o DPH a informace GFŘ a MF ČR ze dne 9. 11. 2011, ale pro potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy, a tudíž DPH přiznává a odvádí zhotovitel.

V případě, že se poskytovatel plnění stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o DPH), ručí objednatel za nezaplacenou daň z tohoto plnění dle § 109 odst. 3 zákona o DPH. Stejně tak ručí objednatel za nezaplacenou daň i v případě, že úplata za poskytnuté plnění bude hrazena zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet než účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH). Pokud nastane jedna z uvedených skutečností, bude hodnota plnění odpovídající dani z přidané hodnoty hrazena objednatelem přímo na účet správce daně.

Článek II.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají beze změn.

Článek III.

- Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., registr smluv, v platném znění. Zveřejnění zajistí na své náklady objednatel.

- Tento Dodatek č. 2 je uzavřen elektronicky.

- Znění Dodatku č. 2 bylo schváleno usnesením Rady města Jindřichův Hradec, usnesením č. 564/24R/2021 ze dne 26. 7. 2021.

V Telči dne 28. 7. 2021.			V Jindřichově Hradci dne 27. 7. 2021.

...........................................................		................................................................

za zhotovitele:						za objednatele:

Zdeněk Kříž, jednatel společnosti		Ing. Jan Mlčák, MBA, starosta města

|  | Změnový list č. 01 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Akce: Stezka pro chodce a cyklisty - Radouňka |  |  |  |  |
| Adresa zhotovitele |  |  |  |  |  | Změnový list číslo | 01 |
| Pozemní stavby Telč s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |
| Adresa objednatele |  |  |  |  |  | Datum vydání ZL | 11.06.2021 |
| Město Jindřichův Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Klášterská 135 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37701 J. Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název části díla dotčené změnou | Stezka pro chodce a cyklisty - Radouňka |
| SO Název | Společná stezka - hlavní aktivita |
| Nové řešení : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pokácení 2 ks dřevin dle PD určených k přesazení. |
| Zdůvodnění změny : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V průběhu realizace díla bylo zjištěno, že 2 ks listnatých stromů, které byly navrženy k přesazení mimo trasu tělesa stavby stezky pro chodce a cyklisty,stojí na kabelech veřejného osvětlení a cca 1m od vedení CETIN. Z tohoto důvodu nebylo možné provést jejich šetrné přesazení a musely být pokáceny. |
| Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: nemá vliv |  |  |  |  |  |  |
| Doplnění výkresové dokumentace o výkresy: |  |  |  |  |  |  |  |
| Výkaz výměr : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Původní nahrazovaná položka |  |  |  |  |  |  |  |
| Název objektu | Kód položky | Pořadové č.položky ve výkazu výměr | Název položky | Jedn. | Množství | Sazba v Kč | Částka Kč bez DPH |
|  | 184102129 | 21. | Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím na svahu přes 1:5 do 1:2, při průměru balu přes 1200 do 1400 mm | ks | -2,000 | 3 500,00 | -7 000,00 |
|  | 184215132 | 22. | Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 1 do 2 m | ks | -2,000 | 185,00 | -370,00 |
|  | 000kůly | 23. | Kůly ke stromkům, výška do 3m, vč. úvazku | ks | -6,000 | 100,00 | -600,00 |
|  | 184401114 | 24. | Příprava dřeviny k přesazení v rovině nebo na svahu do 1:5 s balem, při průměru balu přes 1,2 do 1,4 m | ks | -2,000 | 5 200,00 | -10 400,00 |
|  | 184501121 | 25. | Zhotovení obalu kmene a spodních částí větví stromu z juty v jedné vrstvě v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | -0,600 | 65,00 | -39,00 |
|  | 184502117 | 26. | Vyzvednutí dřeviny k přesazení s balem v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 1200 do 1400 mm | ks | -2,000 | 6 230,00 | -12 460,00 |
|  | 184801121 | 27. | Ošetření vysazených dřevin solitérních v rovině nebo na svahu do 1:5 | ks | -2,000 | 95,00 | -190,00 |
|  | 184911431 | 28. | Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. přes 100 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | -2,000 | 58,00 | -116,00 |
|  | 103911000 | 29. | kůra mulčovací VL | m3 | -0,300 | 1 300,00 | -390,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -31 565,00 |
| Nová položka |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Díl/Název objektu - dílu | Nový kód položky | Pořadové č.položky výkazu výměr | Název položky | Jedn. | Množství | Jednotková cena | Částka Kč bez DPH |
|  |  | 112101101 |  | Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm | ks | 2,000 | 169,00 | 338,00 |
|  |  | 112251101 |  | Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 100 do 300 mm | ks | 2,000 | 335,00 | 670,00 |
|  |  | 162201421 |  | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm | ks | 2,000 | 85,20 | 170,40 |
|  |  | 162301971 |  | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm | ks | 20,000 | 3,38 | 67,60 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 246,00 |
| Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady |  |  |  |  |  |  | -30 319,00 Kč |
| Změnu navrhuje: |  | Investor |  |  |  |  |  |  |
| Změnový list vyhotovil : |  | Ing. Jaromír Žákovský |  |  |  |  |  |
| Vyjádření zhotovitele : |  | S provedením změny souhlasím. |  |  |  |  |
| Datum : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podpis : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vyjádření AD (za objednatele): |  | S provedením změny souhlasím. |  |  |  |  |
| Datum : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podpis : |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Změnový list č. 02 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Akce: Stezka pro chodce a cyklisty - Radouňka |  |  |  |  |
| Adresa zhotovitele |  |  |  |  |  | Změnový list číslo | 02 |
| Pozemní stavby Telč s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |
| Adresa objednatele |  |  |  |  |  | Datum vydání ZL | 30.06.2021 |
| Město Jindřichův Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Klášterská 135 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37701 J. Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název části díla dotčené změnou | Stezka pro chodce a cyklisty - Radouňka |
| SO Název | 02 - Ostatní a vedlejší náklady - vedlejší aktivita |
| Nové řešení : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Odpočet položky geologický průzkum bez rozlišení. |
| Zdůvodnění změny : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prohlídka a posouzení podloží chodníku a park. zálivů geotechnikem včetně návrhu opatření nebylo požadováno. |
| Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: nemá vliv |  |  |  |  |  |  |
| Doplnění výkresové dokumentace o výkresy: |  |  |  |  |  |  |  |
| Výkaz výměr : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Původní nahrazovaná položka |  |  |  |  |  |  |  |
| Název objektu | Kód položky | Pořadové č.položky ve výkazu výměr | Název položky | Jedn. | Množství | Sazba v Kč | Částka Kč bez DPH |
| SO 02 - VRN | 11103000 | 5. | Geologický průzkum bez rozlišení | kpl | -1,000 | 5 000,00 | -5 000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -5 000,00 |
| Nová položka |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Díl/Název objektu - dílu | Nový kód položky | Pořadové č.položky výkazu výměr | Název položky | Jedn. | Množství | Jednotková cena | Částka Kč bez DPH |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady |  |  |  |  |  |  | -5 000,00 Kč |
| Změnu navrhuje: |  | Investor |  |  |  |  |  |  |
| Změnový list vyhotovil : |  | Ing. Jaromír Žákovský |  |  |  |  |  |
| Vyjádření zhotovitele : |  | S provedením změny souhlasím. |  |  |  |  |
| Datum : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podpis : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vyjádření AD (za objednatele): |  | S provedením změny souhlasím. |  |  |  |  |
| Datum : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podpis : |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Změnový list č.03 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Akce: Stezka pro chodce a cyklisty - Radouňka |  |  |  |  |
| Adresa zhotovitele |  |  |  |  |  | Změnový list číslo | 03 |
| Pozemní stavby Telč s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |
| Adresa objednatele |  |  |  |  |  | Datum vydání ZL | 30.06.2021 |
| Město Jindřichův Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Klášterská 135 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37701 J. Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název části díla dotčené změnou | Stezka pro chodce a cyklisty - Radouňka |
| SO Název | SO 101a - Společná stezka - hlavní aktivita |
|  | SO 101b - Společná stezka - vedlejší aktivita |
| Nové řešení : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Odpočet dilatačních spár. Odpočet skládkovného. |
| Zdůvodnění změny : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dle PD měla v KÚ stezka přimykat k vozovce silnice III/12833a v místě stávajícího hospodářského sjezdu. Vzhledem k tomu, že stávající asflatový kryt komunikace je poměrně nový, došlo na KÚ k posunutí stezky tak, aby nebylo nutné zasahovat cca 25 cm do asfaltového povrchu. Po osazení obrub se mezera mezi komunikací a novými obrubami pouze dobetonovala.Stavební odpad byl využit v místě stavby. |
| Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: nemá vliv |  |  |  |  |  |  |
| Doplnění výkresové dokumentace o výkresy: |  |  |  |  |  |  |  |
| Výkaz výměr : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Původní nahrazovaná položka |  |  |  |  |  |  |  |
| Název objektu | Kód položky | Pořadové č.položky ve výkazu výměr | Název položky | Jedn. | Množství | Sazba v Kč | Částka Kč bez DPH |
| SO 101a Společná stezka - hlavní aktivita | 171201221 | 13. | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | -599,706 | 10,00 | -5 997,06 |
|  | 465513127 | 33. | Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 200 mm | m2 | -1,500 | 1 068,00 | -1 602,00 |
|  | 573211109 | 37. | Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2 | m2 | -13,432 | 12,00 | -161,18 |
|  | 919112213 | 65. | Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 25 mm | m | -29,500 | 100,00 | -2 950,00 |
|  | 919121213 | 66. | Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru bez těsnicího profilu pod zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm | m | -29,500 | 180,00 | -5 310,00 |
|  | 919735111 | 67. | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm | m | -33,900 | 100,00 | -3 390,00 |
|  | 997221615 | 72. | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 | t | -1,353 | 1 000,00 | -1 353,00 |
|  | 997221645 | 73. | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 | t | -1,033 | 2 000,00 | -2 066,00 |
| SO 101b - Společná stezka - vedlejší aktivita | 113154112 | 1. | Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 40 mm | m2 | -7,250 | 170,00 | -1 232,50 |
|  | 171201221 | 4. | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | -16,506 | 10,00 | -165,06 |
|  | 572340111 | 12. | Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), po zhutnění tl. přes 30 do 50 mm | m2 | -7,250 | 245,00 | -1 776,25 |
|  |  | 573211109 | 13. | Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2 | m2 | -7,250 | 12,00 | -87,00 |
|  |  | 998225111 | 14. | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu | t | -0,154 | 65,00 | -10,01 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -26 100,06 |
| Nová položka |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Díl/Název objektu - dílu | Nový kód položky | Pořadové č.položky výkazu výměr | Název položky | Jedn. | Množství | Jednotková cena | Částka Kč bez DPH |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady |  |  |  |  |  |  | -26 100,06 Kč |
| Změnu navrhuje: |  | Investor |  |  |  |  |  |  |
| Změnový list vyhotovil : |  | Ing. Jaromír Žákovský |  |  |  |  |  |
| Vyjádření zhotovitele : |  | S provedením změny souhlasím. |  |  |  |  |
| Datum : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podpis : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vyjádření AD (za objednatele): |  | S provedením změny souhlasím. |  |  |  |  |
| Datum : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podpis : |  |  |  |  |  |  |  |  |