Zdeněk Hnízdil

IČO: 12621510

Na Poříčí 22

110 00 Praha 1

#### Objednávka č.	Vyřizuje/kancelář/linka

#### ZAK 21-0127/o	xxxx

Objednávka

Objednáváme u Vás stavební úpravy v budovách IPR Praha B a C v areálu Emauzy (dále jen „předmět objednávky“).

Specifikace předmětu objednávky:

Etapa 1 – veškeré stavební práce včetně víceprací a osazení dveří, které jsou skladem,

Etapa 2 – dodání a osazení dveří, kde se čeká na vyrobení – cca 10 týdnů termín dodání.

(Podrobná specifikace včetně kalkulace je součástí nabídky dodavatele.)

Kontaktní osoby:

Kontaktní osobou objednatele je: xxx, tel. xxx, e-mail: xxxx.

Kontaktní osobou dodavatele je: xxxx, e-mail: xxxx.

Termín a místo plnění a způsob předání/převzetí předmětu objednávky:

Termín dodání od objednání je u stavebních prací do 30.6.2021,

dodání dveří do 10 týdnů od objednání.

Místo plnění předmětu objednávky: Praha.

Po kontrole předmětu objednávky bude převzetí předmětu objednávky potvrzeno na základě akceptačního protokolu podepsaného zástupci obou smluvních stran.

Vzor akceptačního protokolu je ke stažení na webových stránkách objednatele na adrese: http://www.iprpraha.cz/clanek/1950/vzory-dokumentu v záložce „Vzory dokumentů, na které odkazují smlouvy“.

Cena předmětu objednávky:

Celková cena vč. dopravy činí: 101.310,- Kč bez DPH (slovy: jednostojednatisíctřistadeset korun českých).

Z toho:

Stavební práce – 66.450,- Kč

Dveře na objednání – 27.660,- Kč

Vícepráce – 7.200,- Kč

V případě, že plnění podléhá režimu přenesené daňové povinnosti, či v případě, kdy je zhotovitel osobou povinnou k dani neusazenou v tuzemsku, podle ustanovení § 92e, resp. § 108 odst. 2, 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, má povinnost přiznat a zaplatit DPH příjemce plnění, tj. objednatel.

# Poskytovatel je plátcem DPH. K celkové ceně bude účtována DPH ve výši dle platných předpisů.

V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady spojené se splněním předmětu objednávky.

Vyúčtování – faktura musí splňovat náležitosti účetního a daňového dokladu.

V případě, že plnění podléhá režimu přenesené daňové povinnosti, a v případě, že zhotovitel je osoba povinná k dani neusazená v tuzemsku, se řádným vystavením faktury rozumí vystavení faktury zhotovitelem, jež má veškeré náležitosti daňového dokladu (konkrétně dokladu o použití) požadované právními předpisy, zejména ustanovením § 28 odst. 2 ve spojení s § 32 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Na faktuře musí být uvedeno číslo smlouvy. Zhotovitel je povinen na faktuře uvést sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno, tj. objednatel. Úhrada faktur bude provedena převodním příkazem na bankovní účet uvedený na faktuře zhotovitele, uvedený shora v označení zhotovitele.

Dodavatel je povinen zaslat fakturu na e-mailovou adresu kontaktní osoby objednatele. Sjednaná cena za splnění předmětu objednávky je splatná do 21 kalendářních dnů ode dne jejího doručení.

Veškeré účetní doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle příslušných daňových předpisů. Jestliže faktura nebude obsahovat předepsané náležitosti, je objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že dodavatel je poté povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s placením faktury.

# Další ujednání:

# Dodavatel podpisem této objednávky souhlasí s poskytnutím informací o objednávce v rozsahu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

# Objednatel a dodavatel dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této potvrzené objednávce nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

V souladu s ustanovením § 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, nabývá objednatel předmět 
této objednávky pro zřizovatele, kterým je hlavní město Praha.

S pozdravem

Mgr. Adam Švejda

zástupce ředitele pro ekonomickou a provozní činnost,

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace

Potvrzením objednávky dodavatel souhlasí se všemi smluvními ujednáními a podmínkami obsaženými v objednávce a neuplatňuje k nim žádné výhrady. Potvrzením objednávky vzniká závazek dle občanského zákoníku.

Objednávku, prosím, elektronicky potvrďte a obratem ji prostřednictvím e-mailu: xxxxx doručte zpět, nejpozději však do 15 dnů ode dne, kdy Vám byla doručena. V případě nedodržení této lhůty návrh na uzavření smlouvy zaniká.

Potvrzení objednávky prostřednictvím elektronického podpisu:

Zdeněk Hnízdil

IČO: 12621510

elektronický podpis

Pokud nemáte zřízen elektronický podpis, potvrďte objednávku prostým e-mailem, 
resp. do odpovědi v textu e-mailu uveďte: Potvrzuji vaši objednávku č. ZAK 21-0127/o.