Výzva č. 7

**VÝZVA K POSKYTNUTÍ PLNĚNÍ**

**PODLE RÁMCOVÉ DOHODY O POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB**

uzavřené dne 03.02.2020 (dále jen „Rámcová dohoda")

mezi

**Česká republika – Ministerstvo průmyslu a obchodu**

IČ: 47609109

DIČ: CZ47609109, neplátce DPH

Se sídlem: Na Františku 32, Praha 1, PSČ: 110 15

Zastoupená:

Bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Praha

**Č. účtu:** 1525001/0710

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

**N.M. Rothschild & Sons Limited**

IČ: 00925279 (Spojené království)

DIČ: GB 244 0066 86

Se sídlem: New Court, St Swithin's Lane, London EC4N 8AL, Spojené království

Zastoupená:

Bankovní spojení:

**Č. účtu:**

(dále jen „Poskytovatel“)

**I. Předmět plnění**

1. Předmětem plnění dle této výzvy jsou:

a) Podpora státu při vyjednávání možností kapitálové struktury projektu s investorem, včetně možnosti 100% státního financování JE Dukovany II - 130 hodin

• Příprava možností 100% financování státu pro JE Dukovany II, včetně zodpovězení otázek ohledně možného modelu připravených zástupci zadavatele - 35 hodin;

• Podpora státu při kontrole a komentování modelu financování a kapitálové struktury, obsahujícího možnost management fee, připraveného investorem a jeho finančním poradcem - 15 hodin;

• Příprava alternativního návrhu na financování JE Dukovany II, včetně přehledu návratnosti pro stát a investora – 40 hodin

• Prezentace materiálů (virtuální prostřednictvím MS Teams) zástupcům zadavatele a investora, včetně relací otázek a odpovědí - 30 hodin;

• Příprava a prezentace na ministerské schůzce (virtuální prostřednictvím MS Teams) k tématům: briefingu o aktualizaci projektu, možnosti 100% státního financování a analýze možné návratnosti vlastního kapitálu - 10 hodin;

b) Podpora při benchmarkingu přiměřené návratnosti a vyjednávání s investorem – 40 hodin

• Příprava a poskytnutí analýzy návratnosti zadavateli s cílem usnadnit jednání o povolené míře návratnosti - 25 hodin;

• Aktualizace benchmarkingové analýzy - 15 hodin;

c) Podpora státu při kontrole a komentování dokumentů připravených investorem ve vztahu k Dukovanům II v období prenotifikace - 135 hodin:

• Na žádost zadavatele, příprava prezentace a virtuální prezentace pro investora a jeho poradce ohledně procesu státní podpory a požadavků na předložení důkazní báze - 15 hodin

• Podpora státu při poskytování pokynů k požadovanému obsahu obchodního plánu - 10 hodin;

• Podpora státu při kontrole a komentování několika iterací dokumentu obchodního plánu - 40 hodin;

• Podpora státu v odborných diskusích o finančním modelu a základních klíčových předpokladech a parametrech - 20 hodin;

• Příprava srovnání předpokladů mezi modelem Investora a modelem vlády - 10 hodin;

• Podpora sladění předpokladů mezi modelem Investora a modelem vlády - 40 hodin;

d) Ekonomicko-finanční konzultace se zástupci zadavatele (virtuální MS Teams) - 50 hodin

• Účast Rothschild na ekonomicko - finančních konzultacích (virtuální MS Teams) se zástupci zadavatele (případně za účasti dalších stran), pokud není zahrnuto v v bodech a) až c)

Celkový max. dohodnutý rozsah prací je 355 hodin.

**II. Další ujednání**

1. Kontaktní osobou Objednatele je v tomto případě Kontaktní osobou Poskytovatele jsou v tomto případě
2. Místem plnění je v tomto případě sídlo objednatele, poskytovatele, sídlo Evropské Komise a dálší místa dle potřeby.
3. Poskytovatel předpokládá splnění předmětu plnění výzvy v termínu do 31.7.2021, pokud nebude písemně osobou zmocněnou k jednání ze strany Objednatele určen termín pozdější. Rozsah plnění, který předpokládají obě strany, je max. 355 hodin.
4. V případě písemného souhlasu osoby zmocněné k jednání ze strany Objednatele je možné měnit rozsah čerpání v rámci jednotlivých oblastí předmětu plnění podle čl. I, avšak pouze do max. rozsahu plnění 355 hodin.
5. Doba plnění počíná běžet dnem, kdy byly Objednatelem schváleny rozsah a termín plnění a končí dnem akceptace hotových výstupů.

**III. Zvláštní ustanovení**

1. Podmínky, které nejsou sjednány v této výzvě, se řídí podmínkami sjednanými v Rámcové dohodě.
2. Tato výzva je platná a účinná dnem schválení této výzvy Objednatelem způsobem podle čl. III. odst. 2 Rámcové dohody.

V Praze, dne: 1. 7. 2021 Dne:

Za Objednatele: Za Poskytovatele:

Podpis Objednatele:……………………………………………….. Podpis Poskytovatele:……………………………….

Česká republika – Ministerstvo průmyslu a obchodu N.M. Rothschild & Sons Limited