Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č.:   SML/2200/0071/16

uzavřené dne 22. 11. 2016 mezi:

Objednatelem: Západočeská univerzita v Plzni

se sídlem: Univerzitní 8, 306 14 Plzeň

Zastoupený: Ing. Petrem Benešem, kvestorem

Bankovní spojení: xxxx	  	č. ú.: xxx

IČO: 49777513		DIČ: CZ49777513

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitelem: TALPA – RPF, s.r.o.,

se sídlem Holvekova 36, 718 00 Ostrava

Zastoupený: 		Ing. Ivanem Demjanem - jednatelem společnosti

ve věcech technických: xx

Bankovní spojení: KB, a.s. Frýdek-Místek				43-7520340297/0100

IČO: 64615391				DIČ: CZ64615391

tel.: xx				fax.: xx

E-mail: xx

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se domluvily na změně Smlouvy o dílo č. SML/2200/0071/16 takto:

- Článek 2. Předmět díla, odstavec 2.2. se mění a nahrazuje takto:

Dílo je specifikováno následovně:

- demontáž poškozených akustických prvků do výšky 1 m nad úrovní pochůzí lankové sítě

- demontáž stávající pochůzí lankové sítě

- demontáž poškozených plechových úchytů

- demontáž poškozených dřevěných roštů

- demontáž kotvících prvků pro měřicí body a nosných prvků podlahy

- výroba 450 ks nových akustických prvků (klínů), včetně povlečení ochrannými návleky

- renovace 1350 ks akustických prvků (klínů)

- opětovná montáž dřevěných roštů včetně plechových úchytů

- montáž akustických prvků

- repase zkorodovaných úchytů pochůzí lankové sítě, včetně repase samotné lankové sítě

- repase úchytných ploch pro měření a nosných konstrukcí podlahy

- montáž lankové sítě

Celá oprava bude prováděna ve dvou etapách:

1. etapa:

- demontáž, vysušení, popř. zjištění skutečných škod, např. poškození podlahy apod., (oprava podlahy není součástí této smlouvy)

2. etapa:

(Bude následovat po dokonalém vysušení a opravě podlahy)

- opětovná montáž

- Článek 4. Cena díla, odstavec 4.2., se mění a nahrazuje takto:

Cena díla je ve smyslu ustanovení čl.4.1. této smlouvy sjednána

Pro rozsah díla dle 2.2.

(Na práce prováděné podle předmětu díla se vztahuje přenesená daňová povinnost.)

1. etapa:					500.000,- Kč

2. etapa:					836.000,- Kč

Cena celkem bez DPH:			1.336.000,- Kč

3) 	Ostatní části smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

4) Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

5) Smluvní strany po řádném přečtení tohoto dodatku shodně prohlašují, že písemné vyhotovení dodatku se shoduje se souhlasnými, svobodnými a vážnými projevy jejich skutečné vůle a že se o obsahu dodatku dohodly tak, aby mezi nimi nedošlo k rozporům. Dále prohlašují, že dodatek nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho dodatek podepisují.

| V Plzni, dne: | V Ostravě, dne: |
| --- | --- |
| Za objednatele: | Za zhotovitele: |

| ................................ | ....................................... |
| --- | --- |
| Ing. Petr Beneš | Ivan Demjan |