**SMLOUVA O DÍLO**

**3/2017**

 **na zhotovení projektové dokumentace**

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

**I.**

**Smluvní strany**

1. **Česká republika** – **Vězeňská služba České republiky**

se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4 (dále jen „Vězeňská služba“)

za níž právně jedná na základě pověření ze dne 1. 9. 2016, č.j. VS-88536-4/ČJ-2016-800020-SP, Vrchní rada, plk. Mgr. Miroslav Hadrava, ředitel Věznice Vinařice

adresa věznice: Věznice Vinařice, č.p. 245, 273 07 Vinařice

IČO: 00212423

DIČ: není plátce DPH

bankovní spojení: ČNB Praha

č.ú.: XXXXXXX/XXXX

 (dále jen „**objednatel**“) na straně jedné

**a**

**2. Alsig, spol. s r.o.**

se sídlem Holečkova 103/31, 150 00 Praha 5

zapsaný v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 1096

prostřednictvím: Alsig, spol. s r.o. – Brno o.z.

umístění: Olomoucká 1158/164a, 627 00 Brno

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl A, vložka 17221.

Zastoupená Ing. Liborem Musilem, vedoucím odštěpného závodu

IČO: 15271137

DIČ: CZ15271137

bankovní spojení: ČSOB a.s. Brno

č.ú.: XXXXXXX/XXXXX

 (dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavřely na základě podkladů dále uvedených v článku II. tuto smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“):

**II.**

**Závazné podklady pro uzavření Smlouvy**

1. Závaznými podklady pro uzavření Smlouvy (dále jen „**Závazné podklady**“) se rozumí:
2. Požadavky výzvy více zájemcům k podání nabídky ze dne 10. 10. 2016, pod č. VS-39320-7/ČJ-2016-800550
3. Nabídka zhotovitele ze dne 30.11.2016.
4. Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 6.12.2016, pod

č. VS-39320-11/ČJ-2016-800550.

1. Zhotovitel podpisem Smlouvy potvrzuje, že převzal od objednatele všechny výše uvedené Závazné poklady, že se seznámil s jejich obsahem a že vůči obsahu a podobě těchto podkladů nemá žádné výhrady.

**III.**

**Předmět díla**

1. Předmětem Smlouvy je provedení díla spočívající ve zhotovení projektové dokumentace (dále jen „**Dílo**“) na akci „Vinařice – Rozšíření SaSZP – CCTV, EZS“ a výkon dalších činností v tomto rozsahu:
2. Zhotovení projektové dokumentace (dále jen „PD“) pro realizaci rozšíření elektronické zabezpečovací signalizace – CCTV a EZS v areálu věznice Vinařice v dále popsaném rozsahu
3. Provádění autorského dozoru po celou dobu realizace akce.

Věcné vymezení předmětu zakázky:

* na schodišti objektu č. 14 „S“ – umístit 2 kamery CCTV v bezpečnostním ochranném krytu s vysokým rozlišením a infra přisvícením – panoramatické kamery. Signál
z kamer CCTV bude rozdělen do kanceláře dozorce v objektu a na operační středisko věznice. Kabeláž bude svedena do kabelovny v suterénu objektu a odtud energokanály na operační středisko věznice. Kabeláž bude provedena optickým vedením
* na každém vstupním schodišti do jídelen v objektu č. 17 – kuchyně pro odsouzené,
kudy vstupují odsouzení do prostor malé a velké jídelny umístit vždy po 2 kamerách CCTV v bezpečnostním ochranném krytu s vysokým rozlišením a infra přisvícením v dolní a horní části tak, aby bylo pokryto obrazem celé schodiště. Kabelové rozvody budou svedeny do kabelovny v přízemí objektu a odtud energokanály na operační středisko věznice. Kabeláž bude vedena optickým vedením
* zasedací místnost VÚB I v 2.NP doplnit o PC včetně SW s licencí pro PView
a barevnou laserovou tiskárnou pro případ okamžitého vytištění jednotlivých snímků. PC bude připojeno do sítě stávajícího systému vzdálených pracovišť CCTV. Kancelář ZVOVT na objektu „M“ v přízemí doplnit o SW s licencí pro PView a switch pro připojení do sítě stávajícího systému vzdálených pracovišť CCTV.
* doplnit prostor za objektem č. 11 „ubytovna K“ o 2 ks venkovních barevných otočných kamer vybavených zoomem s nočním viděním (infra – kamery) a s takovým rozlišením, aby bylo možné identifikovat jednotlivé osoby - rozlišení konkrétního obličeje. Otočné kamery budou umístěny na objektech Výrobních hal č. 18 a 19 v ochranném bezpečnostním krytu. Kamery budou současně vybaveny nebo u nich bude umístěn hlasový vstup (mikrofon) a připojeny k monitoru LCD 24“, multiplexeru s možností současného sledování nebo přepínání jednotlivých kamer a digitálnímu nahrávacímu zařízení s délkou záznamu obrazového i zvukového záznamu minimálně po dobu 72 hodin. Obě kamery budou připojeny do hlavní kabelovny v suterénu objektu č. 11 „ Ubytovna K“ a následně do místnosti dozorců v suterénu objektu - Uzavřené oddělení, kde bude v místnosti dozorců umístěn i monitor LCD 24“ a hlasový vstup/výstup. K připojení kamer do objektu bude použito optické vlákno. Veškerá zařízení budou zálohována pro případ výpadku elektrické energie na dobu minimálně 2 hodin. Systém bude řešen jako samostatný uzavřený okruh CCTV.
* v prostoru „Strážního stanoviště č. 2“ umístit venkovní kameru s infra přisvícením. Kamera bude v ochranném bezpečnostním krytu a bude připevněna kamerovým držákem k horní části konstrukce zadní části brány. Kamera bude svedena do monitoru LCD 24“ uvnitř stanoviště. Kabeláž bude vedena v ochranné trubce pomocí koaxiálního kabelu, pokud tomu nebudou bránit technické parametry zapojení. Systém bude řešen jako samostatný uzavřený okruh CCTV.
* v návštěvní místnosti umístěné v objektech č. 5 „HB I“ a č. 6 „HB II“ umístit 3 ks panoramatických otočných kamer CCTV se zoomem, s připojením do videoústředny a záznamového zařízení Dallmeier v technické místnosti na operačním středisku. Signál z kamer CCTV bude sveden energokanály na operační středisko věznice. Ovládání kamer CCTV bude umístěno na operačním středisku věznice a v kanceláři OPaS s nastavením přednosti ovládání kamer. Kabeláž bude provedena optickým vedením.
* prostor mezi objekty č. 6 „HBI“ a č. 9 „L“ zabezpečit venkovní kamerou CCTV v bezpečnostním ochranném krytu s vysokým rozlišením a infra přisvícením. Signál
z kamery CCTV bude sveden do kabelovny v suterénu objektu č. 9 a odtud energokanály na operační středisko věznice. Kabeláž bude provedena optickým vedením.
* doplnit prostor mezi objekty č. 6 „HBI“ a č. 9 „L“ o 2 ks venkovních duálních mikrovlnných detektorů, které budou umístěny protisměrně na objektu č. 6 i objektu č. 9. Signál z jednotlivých detektorů bude sveden do kabelovny v suterénu objektu č. 9 a odtud energokanály na operační středisko věznice a zapojen do centrálního střežícího systému a střežícího zobrazovacího PC věznice.
* na operačním středisku doplnit stávající videoústřednu o další videosystém se
24 vstupy z důvodů zvýšení stávající kapacity. Současně doplnit systém o související součásti nezbytné pro funkci kamerového systému – optické převodníky, optooddělovače, napáječe, kabelové propojky.
* u centrálního střežícího systému upravit SW střežícího programu Alvis, zapracovat
a zakreslit přidané kamery CCTV, nastavit souhru při výpadku tísňového hlásiče, zapojení hlásky dispečerského zařízení a zakreslit nové prvky EZS.
* vzhledem k vyčerpání kapacity stávajícího nahrávacího zařízení Dallmeier doplnit nové nahrávací zařízení s 24 vstupy a úpravou pro sledování kamer na vzdálených pracovištích prostřednictvím speciálního softwaru na PC (PView).

Obsahové vymezení předmětu zakázky:

* Splnění požadavků Standardů TZO, stanovených interní normou VS ČR.
* Projektová dokumentace bude členěna na dílčí části:
	+ souhrnnou část,
	+ jednotlivé části dle realizovaného rozsahu technického zabezpečení.
* Souhrnná část projektové dokumentace obsahuje:
* údaje o investorovi (Vězeňská služba České republiky, Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4, IČO: 00212423),
* identifikace zpracovatele projektové dokumentace,
* údaje o střeženém objektu:
	+ - * název a adresa objektu,
			* stavebně – technický popis jednotlivých stavebních objektů,
			* účel užití (pro každý stavební objekt samostatně),
			* definování a umístění místností a prostor se speciálním režimem,
* stupeň zabezpečení TZ i jednotlivých subsystémů,
* třída(y) okolního prostředí dle ČSN EN 50 131-1,
* protokoly o stanovení prostředí dle ČSN 33 2000-3,
* požadavky právních předpisů, platných technických norem, vnitřních předpisů a certifikace,
* souhrnný popis navrženého technického řešení včetně detailního popisu integrace všech navrhovaných systémů – technická zpráva.
* podmínky montáže a technologické postupy (např. při částečné rekonstrukci paralelní funkce původního a nového zařízení a přechodová fáze při přepojování z původního na nové zařízení),
* zajištění přepěťové ochrany před účinkem nadměrného napětí dle ČSN 33 2000-1.
* Jednotlivé části projektové dokumentace v členění po jednotlivých systémech musí

obsahovat vždy funkční popis stávajícího systému (pokud existuje) a detailní popis technického řešení jeho náhrady novým systémem:

* ústředny (jádra systému):

projektovaný typ, technické parametry,

certifikace,

umístění,

* + - * požadavky na obsluhu,
* propojení jednotlivých komponentů technického zabezpečení:

rozměry a typy kabelů,

oddělení silové kabeláže,

mechanické zajištění kabelů,

způsob propojení kabelů,

zabezpečení propojovacích krabic vůči sabotáži,

označování kabelů,

* koncových prvků systému:

projektované typy,

technické parametry,

certifikace,

umístění, způsob instalace,

nastavení detekčních zón,

* signalizačních a grafických zařízení:
	+ - projektované typy a druhy SGZ,
		- technické parametry,
		- umístění,
		- požadavky na obsluhu,
* napájení a jeho zálohování,
* výkresovou dokumentaci:
	+ - rozmístění instalovaných komponentů a tras kabeláže v půdorysné výkresové dokumentaci,
		- legendy doplňující půdorysné výkresy s rozmístěním prvků,
		- bloková a svorková schémata zapojení, elektrická a topologická schémata rozvaděčů,
* vazby (integrace) s dalšími systémy technického zabezpečení,
* programovací tabulky pro nastavení ústředen – doplněná kabelová kniha

Požadovaný obsah předmětu zakázky:

6 ks výtisků PD

2x CD s projektovou dokumentací a výkazy výměr (mapy ve formátu PDF, DWG, výkazy výměr ve formátu.xlsx)

1x výtisk výkaz výměr neoceněný

1x výtisk výkaz výměr oceněný

autorský dozor po celou dobu realizace akce

1. Zhotovitel se zavazuje zhotovit Dílo s odbornou péčí na vlastní náklady a nebezpečí, předat ho objednateli prosté vad a nedodělků a převést na objednatele vlastnické právo k Dílu a objednatel se zavazuje Dílo převzít a uhradit zhotoviteli sjednanou cenu.
2. Dílo bude zhotovitelem provedeno v souladu s platnými právními předpisy, technickými normami a dle pokynů objednatele.
3. Dílo bude zhotovitelem provedeno v souladu s platnými právními předpisy, technickými normami a dle pokynů objednatele.

**IV.**

**Doba a místo plnění**

1. Dílo bude zhotoveno nejpozději do 40 kalendářních dnů od podepsání smlouvy.

1. Místem plnění Díla je areál věznice Vinařice, č.p. 245, 27307 Vinařice.

**V.**

**Cena Díla**

1. Cena Díla je stanovena jako cena dohodnutá, maximální a nepřekročitelná, na základě nabídky ceny zhotovitele následovně:
2. Rozpis ceny za zpracování projektové dokumentace v Kč:
* cena bez DPH: 74.160,- Kč

(slovy sedmdesátčtyřitisícstošedesátkorun)

* DPH: 15.573,60 Kč

(slovy patnácttisícpětsetsedmdesáttři korunšedesáthaléřů)

* **celková cena: 89.733,60,- Kč**

**(slovy osmdesátdevěttisícsedmsettřicettřikorunšedesáthaléřů)**

1. Rozpis ceny za provádění autorského dozoru při realizaci v Kč (s uvedením max. potřebného počtu hodin a hodinové sazby v Kč).
* max. počet hodin AD: 28
* hodinová sazba za provádění autorského dozoru bez DPH: 800,- Kč
* cena bez DPH: 20.800,- Kč

(slovy dvecettisícosmsetkorun)

* DPH: 4.368,- Kč

(slovy čtyřitisícetřistašedesátosmkorun)

* **celková cena: 25.168,- Kč**

**(slovy dvecetpěttisícstošedesátosmkorun)**

1. Rozpis celkové nabídkové ceny bez DPH a s DPH za celý předmět zakázky v Kč.
* cena bez DPH: 94.960,- Kč

(slovy devadesátčtyřitisícdevětsetšedesátkorun)

* DPH: 19.941,60,- Kč

(slovy devatenácttisícdevětsetčtyřicetjednakorunšedesáthaléřů)

* **celková cena: 114.901,60,- Kč**

**(slovy stočtrnácttisícdevětsetjednakorunšedesáthaléřů)**

1. Cena je platná po celou dobu realizace Díla, a to i po případném prodloužení termínu dokončení realizace Díla z důvodů ležících na straně objednatele. Tato cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele spojené se zhotovením Díla specifikovaného v čl. III Smlouvy a může být měněna jenom z důvodu změny zákonné sazby DPH, na základě obecně závazného předpisu. Cena Díla bude pro tento případ upravena písemným dodatkem k Smlouvě.

**VI.**

**Platební podmínky**

1. Objednatel je při financování Díla vázán na poskytování prostředků státního rozpočtu.
2. Objednatel neposkytuje pro realizaci Díla zálohy a ani jedna smluvní strana neposkytne druhé smluvní straně závdavek.
3. Úhrada ceny Díla bude prováděna v české měně. Objednatel proplatí sjednanou cenu Díla na základě dvou faktur. První fakturu ve výši dle čl. V. odst. 1 a) této smlouvy za zpracování PD vystaví zhotovitel po podpisu předávacího protokolu PD. Druhá faktura za provádění autorského dozoru bude vystavena na základě odsouhlaseného výkazu počtu hodin prováděného autorského dozoru až do výše max. stanovené částky uvedené v čl. V. odst. 1 b) této smlouvy.
4. Před proplacením musí být faktura odsouhlasena zástupcem objednatele – oprávněnou osobou, kterou je XXXXXXXXX e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXX Faktura vystavená zhotovitelem musí mít náležitosti obsažené v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „**Občanský zákoník**“), a její splatnost je stanovena v délce 30 kalendářních dnů od doručení objednateli. Povinnost úhrady je splněna okamžikem odepsání z účtu vedeného u peněžního ústavu. Pokud faktura nemá sjednané náležitosti, objednatel je oprávněn ji vrátit zhotoviteli a nová lhůta splatnosti počíná běžet až okamžikem doručení nové, opravené faktury objednateli.
5. Pozastavení prací je důvodem ke změně dohodnutých lhůt nikoli však k zániku závazku smluvních stran. Trvá-li pozastavení déle než šest měsíců, může kterákoli ze stran od Smlouvy odstoupit.

**VII.**

**Součinnost objednatele a zhotovitele**

1. Objednatel proškolí zhotovitele z předpisů BOZP a PO, které se vztahují k místu realizace Díla a umožní vstup do objektu za podmínek dodržování mlčenlivosti o všech skutečnostech, o kterých se pracovníci zhotovitele dozví.
2. Zhotovitel se zavazuje během plnění Smlouvy i po jeho předání objednateli, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti s plněním Smlouvy.
3. Zhotovitel se na výzvu objednatele zúčastní kolaudačního řízení, případně řízení o uvedení částí stavby do předčasného užívání.

**VIII.**

**Předání a převzetí Díla**

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným ukončením a předáním objednateli, včetně odstranění vad. Dílo bude předáno v počtu šesti paré. Objednatel splní svůj závazek převzít Dílo podepsáním zápisu o předání a převzetí Díla. K podepsání zápisu je oprávněn XXXXXXX za zhotovitele a XXXXXXXXX za objednatele.
2. Má se za to, že Dílo bude řádně provedeno a předáno na základě protokolu o předání a převzetí Díla podepsaného oběma smluvními stranami. Provedení autorského dozoru bude ukončeno na základě odsouhlaseného výkazu počtu hodin podepsaného oběma smluvními stranami.
3. Jestliže objednatel odmítne Dílo převzít, sepíší účastníci přejímajícího řízení zápis, v němž objednatel uvede důvod nepřevzetí.
4. Zhotovitel prohlašuje, že plnění ani jeho část není zatíženo právy třetích osob týkajících se zejména vlastnického práva a práv duševního vlastnictví a že zhotovitel je zcela oprávněn disponovat bez jakéhokoli omezení veškerými majetkovými právy k plnění a uzavřít s objednatelem tuto Smlouvu na celý rozsah předmětu plnění. V případě, že se uvedené prohlášení zhotovitele nezakládá na pravdě, zhotovitel odpovídá objednateli za vyplývající důsledky v plném rozsahu včetně odpovědnosti za skutečnou škodu a ušlý zisk. Uplatní-li třetí osoba své právo k plnění anebo jeho části, zavazuje se zhotovitel bez zbytečného odkladu a na vlastní náklady učinit potřebná opatření k výkonu práv objednatelem, pokud jej k tomu objednatel zmocní. Vlastnictví k hmotnému nosiči dat, na němž je plnění zaznamenáno a k ostatním materiálům přechází na objednatele podpisem zápisu o předání a převzetí díla.
5. Objednatel je oprávněn užívat plnění jakýmkoli zákonem povoleným způsobem, v neomezeném množstevním i teritoriálním rozsahu a po neomezenou dobu. Objednatel je zejména oprávněn upravovat či jinak měnit obsah plnění a spojovat je s jinými dokumenty. Cena za udělení této licence je již zahrnuta v ceně plnění dle této Smlouvy. Objednatel je dále oprávněn zasahovat do plnění a dalších předaných materiálů, je oprávněn rozmnožovat neomezeným způsobem, předávat třetím osobám a umožnit jejich použití třetími osobami.

**IX.**

**Záruční doba, odpovědnost za vady**

1. Dílo má vady, jestliže provedení Díla neodpovídá výsledku určenému ve Smlouvě, jestliže nebude mít vlastnosti stanovené platnými technickými normami, je zhotoveno v rozporu s platnými právními předpisy nebo nevykazuje vlastnosti pro něj obvyklé. Vadou je i vada právní.
2. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedení Díla dle Smlouvy bezplatnou záruční dobu 48 měsíců od předání PD, záruční doba však neskončí před uplynutím záruční doby na realizovanou akci dle této PD.
3. Zhotovitel neodpovídá za vady, jejichž původ spočívá ve výchozích podkladech, které mu poskytl objednatel. Na žádost objednatele je však zhotovitel povinen dohodnout s ním opatření k co nejrychlejšímu odstranění závad za úplatu.
4. Zhotovitel je povinen odstranit vady Díla, jestliže je objednatel písemně reklamoval v záruční době uvedené v odst. 2 tohoto článku Smlouvy.
5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 kalendářních dnů od obdržení reklamace odstranit vady díla, které byly zaslány zhotoviteli na kontaktní e-mail: XXXXXXXXXXX..

**X.**

**Úrok z prodlení a smluvní pokuta**

1. Je-li objednatel v prodlení s úhradou plateb podle čl. VI. odst. 4 Smlouvy, je povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení z neuhrazené dlužné částky podle konkrétní faktury za každý den prodlení ve výši stanovené zvláštním právním předpisem.
2. Pokud zhotovitel nedodrží dobu plnění dohodnutou v čl. IV. odst. 1 Smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení.
3. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení s odstraněním vad ve stanovené (dohodnuté) lhůtě dle čl. IX. odst. 5 Smlouvy, a to za každou vadu zvlášť.
4. Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v čl. VII. odst. 2 Smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti
5. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu újmy způsobené porušením povinnosti, pro kterou jsou smluvní pokuty sjednány.
6. Pro vyúčtování, náležitosti faktury a splatnost úroků z prodlení a smluvních pokut platí obdobně ustanovení čl. VI. Smlouvy.
7. Odstoupením od Smlouvy dosud vzniklý nárok na úhradu smluvní pokuty nezaniká.

**XI.**

**Ukončení Smlouvy**

1. Odstoupit od Smlouvy lze v případech podstatného porušení smluvní povinnosti ve smyslu ustanovení § 2106 a násl. OZ a dále objednatel je od této Smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud nebude schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této Smlouvy v následujícím roce. Objednatel prohlašuje, že do 30 dnů po vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve Sbírce zákonů písemně oznámí zhotoviteli, že nebyla schválená částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této Smlouvy v následujícím roce.

2. Objednatel je dále oprávněn od Smlouvy odstoupit bez udání důvodu. Tímto smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 2004 odst. 3 OZ a odstoupením od smlouvy se závazek ruší vždy od počátku. Objednatel je dále oprávněn od Smlouvy odstoupit bez udání důvodu. Je-li však zhotovitel zavázán k nepřetržité či opakované činnosti nebo k postupnému dílčímu plnění, může objednatel od smlouvy odstoupit jen s účinky do budoucna.

3. Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení uvádějícího důvod odstoupení druhé smluvní straně.

4. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty, nároku na náhradu újmy vzniklé porušením smlouvy, práv objednatele ze záruk zhotovitele za jakost včetně podmínek stanovených pro odstranění záručních vad ani závazku mlčenlivosti zhotovitele, ani dalších práv a povinností, z jejichž povahy plyne, že mají trvat i po ukončení smlouvy.

6. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od části plnění, pokud se důvod odstoupení týká jen části díla.

7. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 OZ.

**XII.**

**Zvláštní ujednání**

1. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle Smlouvy, jsou povinni se o tomto bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání.
2. Stane-li se některé ustanovení Smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení Smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do této doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
3. Objednatel je oprávněn uveřejnit na svých webových stránkách celý text Smlouvy (§ 147a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů), popř. údaje o této Smlouvě (název a IČO zhotovitele, předmět této Smlouvy, dobu jejího trvání, výši finančního plnění), vše za předpokladu, nebrání-li uveřejnění zvláštní právní předpis.“
4. Zhotovitel je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
5. Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů vzniklých na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou, včetně jejího výkladu a vynaloží úsilí k jejich vyřešení, zejména prostřednictvím jednání kontaktních osob nebo pověřených zástupců. Nestanoví-li některý právní předpis jinak, budou veškeré spory mezi smluvními stranami vzniklé ze Smlouvy nebo v souvislosti s nimi řešeny před věcně a místně příslušným soudem České republiky.

**XII.**

**Závěrečná ujednání**

1. Na právní vztahy, touto Smlouvou založené a v ní výslovně neupravené, se použijí příslušná ustanovení Občanského zákoníku.
2. Smluvní strany souhlasně vylučují použití ustanovení § 558 odst. 2 Občanského zákoníku na právní vztahy vzniklé ze Smlouvy.
3. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že tato Smlouva není smlouvou uzavřenou adhezním způsobem ve smyslu ustanovení § 1798 a násl. Občanského zákoníku. Ustanovení § 1799 a § 1800 Občanského zákoníku se nepoužijí.
4. Jsou-li ve Smlouvě uvedeny přílohy, tvoří její nedílnou součást.
5. Veškeré změny a doplňky Smlouvy musí být učiněny písemně ve formě číslovaného dodatku k Smlouvě, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
6. Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva obsahuje veškerý projev jejich shodné vůle a mimo ni neexistují žádná ujednání v jiné než písemné formě, která by ji doplňovala, měnila nebo mohla mít význam při jejím výkladu a že se tedy žádná ze Smluvních stran nespoléhá na prohlášení druhé Smluvní strany, které není uvedeno v této Smlouvě, jejích přílohách či dodatcích. Tím není dotčen význam komunikace smluvních stran, včetně pokynů objednatele.
7. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva výtisky.
8. Smluvní strany prohlašují, že Smlouva byla sjednána na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si její obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
9. Tato Smlouva vstupuje v platnost a účinnost dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

Ve Vinařicích dne 27.2.2017

Za objednatele : Za zhotovitele:

Vrchní rada

plk. Mgr. Miroslav Hadrava Ing. Libor Musil

ředitel věznice vedoucí odštěpného závodu