### DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. OI/SOD/000903/2021/Mik

### na provedení díla

„Zimní stadion - oprava střechy“

| Číslo dodatku zhotovitele: | Číslo dodatku objednatele: 1 k SOD č. .OI/SOD/000903/2021/Mik | Org: provoz |
| --- | --- | --- |

uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

ve znění pozdějších předpisů

# Smluvní strany

| 1. Objednatel: | statutární město Olomouc |
| --- | --- |
|  | Horní náměstí 583 |
|  | 779 11 Olomouc |
|  | IČ: 00299308 |  |

| Zastoupen: |
| --- |
| - kontaktní osoba ve věcech smluvních |
| JUDr. Martin Major, MBA, náměstek primátora |
| tel.: | XXXXXXX, | XXXXXXX |
| - kontaktní osoby ve věcech technických: |
| XXXXXXX odbor investic MMOl |
| tel.: | XXXXXXX, | XXXXXXX |
| XXXXXXX |
| tel.: | XXXXXXX, | XXXXXXX |
| Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. |
| číslo výdajového účtu: 27-1801731369/0800 |

| 2. Zhotovitel: | VESTAV group s.r.o. |
| --- | --- |
|  | Víta Nejedlého 601 68201 Vyškov |
| IČ: | 27675912 | DIČ: | CZ27675912 |
| Obchodní rejstřík: | vedený Krajským soudem v Brně, oddíl C |
| pod sp. zn. 51087 |
| ID datové schránky: 2yqaak3 |
| Zastoupen: |
| - kontaktní osoba ve věcech smluvních: |
| Jan Večeře |
| tel.: | XXXXXXX | e-mail: XXXXXXX |
| - stavbyvedoucí - osoba odpovědná za provádění díla, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb. dle požadované technické kvalifikace: |
| XXXXXXX |
| tel.: | XXXXXXX | e-mail: XXXXXXX |
| XXXXXXX Tel: XXXXXXX e-mail: XXXXXXX - kontaktní osoba ve věcech kvality (pracovník pro kontrolu a zajištění kvality): |
| XXXXXXX |
| tel.: | XXXXXXX | e-mail: XXXXXXX |
| Bankovní spojení: ČSOB a.s. |
| č. účtu: 201167069/0300 |

Výše uvedená smlouva o dílo č. OI/SOD/000903/2021/Mik ze dne 21. 4. 2021 (dále jen „smlouva o dílo“) se na základě dohody obou smluvních stran upravuje, jak je níže uvedeno.

# Předmět dodatku

- Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o neprovedení některých prací požadovaných smlouvou (méněprací) a provedení dodatečných prácí (víceprací) vyplývajících z jednotlivých Změnových listů č. 1 – 5, které si smluvní strany před podpisem tohoto dodatku odsouhlasily.

# Znění dodatku

- Příloha č. 1 Souhrnná cenová nabídka smlouvy o dílo se nahrazuje novou tabulkou a v souvislosti s touto změnou dochází ke změně ceny díla v čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo následovně

| SO | Název stavebního objektu | Cena bez DPH dle smlouvy o dílo | Méněpráce dle Dodatku č. 1 bez DPH | Méněpráce dle ZL | Vícepráce dle Dodatku č. 1 bez DPH | Vícepráce dle ZL | Cena bez DPH včetně dodatků |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO 01 | Oprava střechy | 25 896 325,25 | -1 424 274,47 | 1,4,5 | 2 184 887,68 | 1,2.3,5 | 26 656 938,46 |
|  | Bleskosvod | 504 670,50 |  |  |  |  | 504 670,50 |
| VRN.1 | Vedlejší rozpočtové náklady | 557 000,00 |  |  |  |  | 557 000,00 |
| Cena celkem | 26 957 995,75 | -1 424 274,47 |  | 2 184 887,68 |  | 27 718 608,96 |
| DPH 21% |  |  |  |  |  | 5 820 907,88 |
| Cena celkem včetně 21% DPH |  |  |  |  |  | 33 539 516,84 |

- Položkový rozpočet, jakožto příloha č. 1 smlouvy o dílo se mění položkovým rozpočtem stejného objektu v souladu s odsouhlasenými Změnovými listy.

- Smluvní strany podpisem tohoto dodatku prohlašují, že ke dni podpisu tohoto dodatku má každá z nich ve své dispozici vyhotovení příslušného Změnového listu včetně položkového rozpočtu.

- Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou položkové rozpočty, které byly součástí Změnových listů č. 1 – 5.

# Závěrečná ustanovení

  - Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.

  - Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.

  - Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.

| Podpisy a otisky razítek smluvních stran |
| --- |
| V Olomouci, dne: | V Olomouci, dne: |

| Objednatel | Zhotovitel |
| --- | --- |
| JUDr. Martin Major, MBA náměstek primátora statutární město Olomouc | Jan Večeře, jednatel VESTAV group s.r.o. |