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Rok: 2021
Rozpočet:
	2021

	ID
	Kód
	Opatření a činnost
	Množství
	M.J.
	Jednotková cena
	Celková cena

	

	5142
	ZC04
	Sečení travního porostu a rákosin

	
	ZC04b
	Seč křovinořezem
	0.4296
	ha
	27 000.00
	11599.20

	
	
	Mozaikovitá seč: ZS dle skutečně
pokosenéplochy+navýšeníažo10%
	6
	%
	
	695.95

	
	
	Podmáčené a rašelinné pozemky, rákosiny:navýšeníažo70%
	45
	%
	
	5 219.64

	
	
	Obsékání: navýšení až o 5%
	3
	%
	
	347.98

	
	
	Základní částka
	
	
	
	3 000.00

	
	
	
	
	
	Cena
	20 862.77

	5143
	ZC04
	Sečení travního porostu a rákosin

	
	ZC04b
	Seč křovinořezem
	0.2542
	ha
	27 000.00
	6 863.40

	
	
	Mozaikovitá seč: ZS dle skutečně
pokosenéplochy+navýšeníažo10%
	6
	%
	
	411.80

	
	
	Podmáčené a rašelinné pozemky, rákosiny: navýšení až o 70%
	45
	%
	
	3 088.53

	
	
	Obsékání: navýšení až o 5%
	3
	%
	
	205.90

	
	
	
	
	
	Cena
	10 569.64

	5144
	ZC04
	Sečení travního porostu a rákosin

	
	ZC04b
	Seč křovinořezem
	0.0133
	ha
	27 000.00
	359.10

	
	
	Mozaikovitá seč: ZS dle skutečně
pokosenéplochy+navýšeníažo10%
	6
	%
	
	21.55

	
	
	Obsékání: navýšení až o 5%
	3
	%
	
	10.77

	
	
	Podmáčené a rašelinné pozemky, rákosiny: navýšení až o 70%
	45
	%
	
	161.60

	
	
	
	
	
	Cena
	553.01



Souhrný rozpočet:
	Rok
	Cena bez DPH
	Sazba DPH %
	Výše DPH
	Cena bez DPH

	2021
	31 985.42
	0.00
	0.00
	31985.42

	Celkem
	31 985.42
	
	0.00
	31 985.42



Specifikace díla:	Odkaz na mapové dílo
	2021

	

	5142
	ZC04
	Sečení travního porostu a rákosin
	20 862.77 Kč

	
	ZC04b
	Seč křovinořezem


Popis opatření:
Číslo: PPK-104a/53/21
Číslo jednací: 04437/UL/21

Provedení opatření v EVL Babinské louky, speciální zásah, 2 segmenty: 1. segment - k. ú. Babiny I, p. p. č. 160 část, dvojí ruční mozaikovité obsékání kosou, srpem a křovinořezem a odstranění pokosené hmoty z pokosené plochy. První kosení bude provedeno do konce měsíce srpna na celkové ploše 0,4296 ha. Druhé kosení části pozemku s výskytem rákosu bude provedeno na výměře 0,2542 ha v druhé polovině října. Práce jsou prováděny specificky s nutností obsékání jedinců ZCH druhu kruštíku bahenního a několika větších porostů kosatce sibiřského, případně i dalších ZCHD rostlin (prstnatec májový). 2. Babiny I, p. p. č. 160 část, horní část louky, ruční obsékání kosou, srpem a křovinořezem a odstranění pokosené hmoty na celkové ploše 0,0133 ha. Práce budou provedeny specificky s nutností obsékání jedinců druhu lněnka bavorská. Hmota z prostor bude odstraněna z prostoru kosených částí s výskytem ZCHD a vzácných druhů a likvidována v souladu s ostatními
#

právními předpisy. Cena je navýšena proti ceníku nákladů obvyklých opatření MŽP o 45% z důvodů trvalého zamokření, přístupnosti částečného nárůstu vrb, obsékání a mozajek. Navýšení:obsékání ZCHD - 3 %, mozaika - 6 %, rákosiny, podmáčený terén a částečně sekání bultů 36 % (celkem 45 %). Managementové opatření bude provedeno v souladu s platným Standardem péče o přírodu a krajinu č. SPPK D02 004:2017 Sečení.
Opatření bude provedeno na pozemcích p. p. č. 160, k. ú. Babiny I a to v termínu od účinnosti Dohody do 31.10.2021 a dále podle příloh dle čl. V., odst. 3 této Dohody.
Opatření bude provedeno v souladu se standardem AOPK: 02 004 Sečení.
Popis lokalizace:
Zákres 1: Rozloha: 4,296.39 m2
	5143
	ZC04
	Sečení travního porostu a rákosin
	10 569.64 Kč

	
	ZC04b
	Seč křovinořezem


Popis lokalizace:
Zákres 1: Rozloha: 4,296.39 m2, Poznámka: část
	5144
	ZC04
	Sečení travního porostu a rákosin
	553.01 Kč

	
	ZC04b
	Seč křovinořezem


Popis lokalizace:
Zákres 1: Rozloha: 132.62 m2
#

