Příloha č.1 Rozpočet a specifikace díla

Rok: 2021

Rozpočet:

| 2021 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Kód | Opatření a činnost | Množství | M.J. | Jednotková cena | Celková cena |
| 5142 | ZC04 | Sečení travního porostu a rákosin |  |  |  |  |
|  | ZC04b | Seč křovinořezem | 0.4296 | ha | 27 000.00 | 11599.20 |
|  |  | Mozaikovitá seč: ZS dle skutečně pokosenéplochy+navýšeníažo10% | 6 | % |  | 695.95 |
|  |  | Podmáčené a rašelinné pozemky, rákosiny:navýšeníažo70% | 45 | % |  | 5 219.64 |
|  |  | Obsékání: navýšení až o 5% | 3 | % |  | 347.98 |
|  |  | Základní částka |  |  |  | 3 000.00 |
|  |  |  |  |  | Cena | 20 862.77 |
| 5143 | ZC04 | Sečení travního porostu a rákosin |  |  |  |  |
|  | ZC04b | Seč křovinořezem | 0.2542 | ha | 27 000.00 | 6 863.40 |
|  |  | Mozaikovitá seč: ZS dle skutečně pokosenéplochy+navýšeníažo10% | 6 | % |  | 411.80 |
|  |  | Podmáčené a rašelinné pozemky, rákosiny: navýšení až o 70% | 45 | % |  | 3 088.53 |
|  |  | Obsékání: navýšení až o 5% | 3 | % |  | 205.90 |
|  |  |  |  |  | Cena | 10 569.64 |
| 5144 | ZC04 | Sečení travního porostu a rákosin |  |  |  |  |
|  | ZC04b | Seč křovinořezem | 0.0133 | ha | 27 000.00 | 359.10 |
|  |  | Mozaikovitá seč: ZS dle skutečně pokosenéplochy+navýšeníažo10% | 6 | % |  | 21.55 |
|  |  | Obsékání: navýšení až o 5% | 3 | % |  | 10.77 |
|  |  | Podmáčené a rašelinné pozemky, rákosiny: navýšení až o 70% | 45 | % |  | 161.60 |
|  |  |  |  |  | Cena | 553.01 |

Souhrný rozpočet:

| Rok | Cena bez DPH | Sazba DPH % | Výše DPH | Cena bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 31 985.42 | 0.00 | 0.00 | 31985.42 |
| Celkem | 31 985.42 |  | 0.00 | 31 985.42 |

Specifikace díla:	Odkaz na mapové dílo

| 2021 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5142 | ZC04 | Sečení travního porostu a rákosin | 20 862.77 Kč |
|  | ZC04b | Seč křovinořezem |  |

Popis opatření:

Provedení opatření v EVL Babinské louky, speciální zásah, 2 segmenty: 1. segment - k. ú. Babiny I, p. p. č. 160 část, dvojí ruční mozaikovité obsékání kosou, srpem a křovinořezem a odstranění pokosené hmoty z pokosené plochy. První kosení bude provedeno do konce měsíce srpna na celkové ploše 0,4296 ha. Druhé kosení části pozemku s výskytem rákosu bude provedeno na výměře 0,2542 ha v druhé polovině října. Práce jsou prováděny specificky s nutností obsékání jedinců ZCH druhu kruštíku bahenního a několika větších porostů kosatce sibiřského, případně i dalších ZCHD rostlin (prstnatec májový). 2. Babiny I, p. p. č. 160 část, horní část louky, ruční obsékání kosou, srpem a křovinořezem a odstranění pokosené hmoty na celkové ploše 0,0133 ha. Práce budou provedeny specificky s nutností obsékání jedinců druhu lněnka bavorská. Hmota z prostor bude odstraněna z prostoru kosených částí s výskytem ZCHD a vzácných druhů a likvidována v souladu s ostatními

právními předpisy. Cena je navýšena proti ceníku nákladů obvyklých opatření MŽP o 45% z důvodů trvalého zamokření, přístupnosti částečného nárůstu vrb, obsékání a mozajek. Navýšení:obsékání ZCHD - 3 %, mozaika - 6 %, rákosiny, podmáčený terén a částečně sekání bultů 36 % (celkem 45 %). Managementové opatření bude provedeno v souladu s platným Standardem péče o přírodu a krajinu č. SPPK D02 004:2017 Sečení.

Opatření bude provedeno na pozemcích p. p. č. 160, k. ú. Babiny I a to v termínu od účinnosti Dohody do 31.10.2021 a dále podle příloh dle čl. V., odst. 3 této Dohody.

Opatření bude provedeno v souladu se standardem AOPK: 02 004 Sečení.

Popis lokalizace:

Zákres 1: Rozloha: 4,296.39 m2

| 5143 | ZC04 | Sečení travního porostu a rákosin | 10 569.64 Kč |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ZC04b | Seč křovinořezem |  |

Popis lokalizace:

Zákres 1: Rozloha: 4,296.39 m2, Poznámka: část

| 5144 | ZC04 | Sečení travního porostu a rákosin | 553.01 Kč |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ZC04b | Seč křovinořezem |  |

Popis lokalizace:

Zákres 1: Rozloha: 132.62 m2