Společnost:	Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., 
nemocnice Středočeského kraje

IČO:	272 56 456

DIČ:	CZ27256456

Se sídlem:	Mladá Boleslav, třída Václava Klementa 147, PSČ 293 01

Zastoupená:	JUDr. Ladislav Řípa, předseda představenstva

Mgr. Daniel Marek, místopředseda představenstva

Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 10019

dále jen „objednatel“ na straně jedné,

a

| Společnost: | Bratři Horákové s.r.o. |
| --- | --- |
| IČO: | 452 70 805 |
| DIČ: | CZ45270805 |
| Se sídlem: | Mělnická 150, 277 06 Lužec nad Vltavou |
| Zastoupená: | Ing. Hana Licková, jednatel |
| Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 9003 |  |

dále jen „zhotovitel“ na straně druhé,

objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly, jak stanoví tento:

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

dále jen „dodatek“

# Úvodní ustanovení

## Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne ______________ Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je dodávka stavebních, montážních a řemeslných prací a dodávek spojených s rekonstrukcí stávajících prostor v Pavilonu C (3) a Pavilonu (4) a vybudování chladicích a kombinovaných chladicích a mrazicích zařízení pro uchování krevních derivátů pro potřeby Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje, a to v souladu s nabídkou zhotovitele.

## Smluvní strany konstatují, že dílo bude prováděno postupně, kdy jednotlivé mrazicí boxy (MB) a chladicí boxy (CHB) budou dodávány a instalovány po etapách.

## S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly zohlednit tento způsob provádění díla ve způsobu úhrady a v platebních podmínkách.

# Předmět dodatku

## Smluvní strany se dohodly, že úhrada ceny díla bude rozdělena do níže uvedených etap:

## MB Takeda (1PP) = mrazicí box Takeda 1. PP

## CHB 3.50a (3. NP) + MB 3.50b (3. NP) = chladicí a mrazicí box krevní banka 3. NP

## CHB 16a (2. NP) + MB 16b (2. NP) = mrazicí a chladicí box 2. NP

## CHB 3.21a/3.21b (3. NP) = chladicí box mikrobiologie 3. NP

## Cena jednotlivých etap díla je uvedena v nabídce zhotovitele, která je přílohou č. 1 Smlouvy.

## Úhrady ceny jednotlivých etap bude prováděna následovně. Po dodávce materiálu na stavbu je zhotovitel oprávněn vystavit dílčí fakturu na 50 % ceny dané etapy. Po dokončení (montáž a předání dané etapy) je objednatel oprávněn vystavit konečnou fakturu na zbylých 50 % ceny dané etapy.

## Vystavení dílčí faktury je dále podmíněno zápisem o dodání materiálu, podepsaného zástupci smluvních stran. Vystavení konečné faktury je dále podmíněno zápisem o předání dané etapy díla ve smyslu čl. 7 Smlouvy.

# Závěrečná ustanovení

## Tento dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

## Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

## Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem tohoto dodatku, že vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují své podpisy.

| V Mladé Boleslavi dne ______________ | V Liberci dne ______________ |
| --- | --- |
| ………………………………………………. Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje JUDr. Ladislav Řípa předseda představenstva | ………………………………………………. Bratři Horákové s.r.o. Ing. Hana Licková jednatel |
| ………………………………………………. Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje Mgr. Daniel Marek místopředseda představenstva |  |