|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **KRYCÍ LIST ROZPOČTU** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Název stavby** | **Hájenka vícepráce základy** |  |  | **JKSO** |  |  |  |
|  | **Název objektu** |  |  |  | **EČO** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | **Místo** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **IČ** | **DIČ** |  |  |
|  | **Objednatel** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Projektant** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Zhotovitel** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Zpracoval** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **Rozpočet číslo** |  |  |  | **Dne** |  |  |  |  |  | **CZ-CPV** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | **12.03.2021** |  |  |  |  |  | **CZ-CPA** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  **Měrné a účelové jednotky** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  **Počet** |  **Náklady / 1 m.j.** |  |  **Počet** |  **Náklady / 1 m.j.** |  |  **Počet** |  |  |  **Náklady / 1 m.j.** |  |
|  |  |  | **0**  | **0,00**  |  |  |  | **0**  | **0,00**  |  |  |  |  |  | **0**  |  | **0,00**  |  |
|  |  |  |  |  **Rozpočtové náklady v** | **CZK** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **A** |  | **Základní rozp. náklady** |  | **B** |  | **Doplňkové náklady** |  | **C** |  | **Náklady na umístění stavby** |  |  |  |  |  |
| **1** | **HSV** | **Dodávky** | **183 451,11**  |  | **8** | **Práce přesčas** | **0,00**  |  | 13 | Zařízení staveniště  |   |   | 0,00  |   |
| **2** |  |  | **Montáž** | **334 882,52**  |  | **9** | **Bez pevné podl.** |  | **0,00**  |  | 14 | Projektové práce  |  |   |   | 0,00  |   |
| **3** | **PSV** | **Dodávky** | **0,00**  |  | **10** | **Kulturní památka** | **0,00**  |  | 15 | Územní vlivy  |   |   | 0,00  |   |
| **4** |  |  | **Montáž** | **0,00**  |  | **11** |  |  | **0,00**  |  | 16 | Provozní vlivy  |  |   |   | 0,00  |   |
| **5** | **"M"** | **Dodávky** | **0,00**  |  |  |  |  |  |  | 17 | Jiné VRN  |   |   |   | 0,00  |   |
| **6** |  |  | **Montáž** | **0,00**  |  |  |  |  |  |  | 18 | VRN z rozpočtu |  |   |   | 4 500,00  |   |
| **7** | **ZRN (ř. 1-6)** | **518 333,63**  |  | **12** | **DN (ř. 8-11)** |  |  | 19 | VRN (ř. 13-18) |   |   | 4 500,00  |   |
| **20** | **HZS** |  | **0,00**  |  | **21** | **Kompl. činnost** | **0,00**  |  | 22 | Ostatní náklady |   |   |   | 0,00  |   |
|  |  | **Projektant, Zhotovitel, Objednatel** |  |  |  |  |  |  | **D** |  | **Celkem bez DPH** |  | **522 833,63**  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **DPH** | **%** |  | **Základ daně** | **DPH celkem** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  **snížená** | **15,0** | **0,00**  | **0,00**  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  **základní** | **21,0** | **522 833,63**  | **109 795,06**  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Cena s DPH** |  |  | **632 628,69**  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **E** |  | **Přípočty a odpočty** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Dodá zadavatel** |  |  | **0,00**  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Klouzavá doložka** |  |  | **0,00**  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Zvýhodnění** |  |  | **0,00**  |  |

|  |
| --- |
| **ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR** |
| **Stavba: Hájenka vícepráce základy** |  |  |  |  |  |
| **Objekt:**  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |   |
| Objednatel:  |  |  |  |  |  |   |
| Zhotovitel:  |  |  |  |  | Zpracoval:  |   |
| Místo:  |  |  |  |  |  | Datum: 12. 3. 2021 |
|   |  |  |  |  |  |  |   |
| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|   |  |  |  |  |  |  |   |
|  |  | **HSV** | **Práce a dodávky HSV**  |  |  |  | **518 333,63**  |
|  |  | **1** | **Zemní práce**  |  |  |  | **337 050,13**  |
| 3  | 001 | 112201102 | Odstranění pařezů D do 500 mm  | kus | 12,000 | 621,00  | 7 452,00  |
| 4  | 001 | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min  | hod | 36,000 | 71,30  | 2 566,80  |
| 19  | 001 | 132201102 | Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3  | m3 | 312,500 | 384,00  | 120 000,00  |
| 20  | 001 | 132201109 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3  | m3 | 312,500 | 195,00  | 60 937,50  |
| 2  | 001 | 132201401 | Hloubená vykopávka pod základy v hornině tř. 3 ručně  | m3 | 14,400 | 1 730,00  | 24 912,00  |
|   |  |  | (18+18+40+4)\*0,6\*0,15\*2  |  | 14,400 |  |   |
|   |  |  | Součet  |  | 14,400 |  |   |
| 7  | 001 | 162201102 | Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4  | m3 | 326,900 | 39,00  | 12 749,10  |
|   |  |  | 312,5+14,4  |  | 326,900 |  |   |
|   |  |  | Součet  |  | 326,900 |  |   |
| 9  | 001 | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky  | m3 | 326,900 | 16,70  | 5 459,23  |
| 10  | 001 | 171201211 | Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce  | t | 490,350 | 210,00  | 102 973,50  |
|   |  |  | 326,9\*1,5  |  | 490,350 |  |   |
|   |  |  | Součet  |  | 490,350 |  |   |
|  |  | **2** | **Zakládání**  |  |  |  | **103 955,30**  |
| 11  | 011 | 271532212 | Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm  | m3 | 9,000 | 1 410,00  | 12 690,00  |
| 5  | 011 | 274313711 | Základové pásy z betonu tř. C 20/25- podkladní beton pro zřízení bednění  | m3 | 14,000 | 2 680,00  | 37 520,00  |
|   |  |  | 14  |  | 14,000 |  |   |
|   |  |  | Součet  |  | 14,000 |  |   |
| 6  | 011 | 274361221 | Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 216 (E)  | t | 1,197 | 44 900,00  | 53 745,30  |
|   |  |  | 1,197  |  | 1,197 |  |   |
|   |  |  | Součet  |  | 1,197 |  |   |
|  |  | **997** | **Přesun sutě**  |  |  |  | **77 328,20**  |
| 12  | 006 | 997006512 | Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km  | t | 490,350 | 145,00  | 71 100,75  |
| 13  | 006 | 997006519 | Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km  | t | 490,350 | 12,70  | 6 227,45  |
|  |  | **VRN** | **Vedlejší rozpočtové náklady**  |  |  |  | **4 500,00**  |
|  |  | **VRN1** | **Průzkumné, geodetické a projektové práce**  |  |  |  | **4 500,00**  |
| 8  | 000 | 011114000 | Inženýrsko-geologický průzkum  | sb | 1,000 | 4 500,00  | 4 500,00  |
|  |  |  | **Celkem**  |  |  |  | **522 833,63**  |