|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **KRYCÍ LIST ROZPOČTU** | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Název stavby** | | | **Hájenka vícepráce základy** | | | | | | | |  |  | **JKSO** | |  |  |  |
|  | **Název objektu** | | |  | | | | | | | |  |  | **EČO** | |  |  |  |
|  |  |  |  |  | | | | | | | |  |  | **Místo** | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **IČ** | | **DIČ** |  |  |
|  | **Objednatel** | | |  | | | | | | | |  |  |  | |  |  |  |
|  | **Projektant** | | |  | | | | | | | |  |  |  | |  |  |  |
|  | **Zhotovitel** | | |  | | | | | | | |  |  |  | |  |  |  |
|  | **Zpracoval** | | |  | | | | | | | |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **Rozpočet číslo** |  |  |  | **Dne** |  |  |  |  |  | **CZ-CPV** | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | **12.03.2021** |  |  |  |  |  | **CZ-CPA** | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **Měrné a účelové jednotky** | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Počet** | | | | **Náklady / 1 m.j.** |  | **Počet** | | | **Náklady / 1 m.j.** |  | **Počet** | | |  |  | **Náklady / 1 m.j.** | |  |
|  |  |  | **0** | **0,00** |  |  |  | **0** | **0,00** |  |  |  |  |  | **0** |  | **0,00** |  |
|  |  |  |  | **Rozpočtové náklady v** | | | | | **CZK** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **A** |  | **Základní rozp. náklady** | | |  | **B** |  | **Doplňkové náklady** | |  | **C** |  | **Náklady na umístění stavby** |  |  |  |  |  |
| **1** | **HSV** | | **Dodávky** | **183 451,11** |  | **8** | **Práce přesčas** | | **0,00** |  | 13 | Zařízení staveniště | | |  |  | 0,00 |  |
| **2** |  |  | **Montáž** | **334 882,52** |  | **9** | **Bez pevné podl.** |  | **0,00** |  | 14 | Projektové práce | |  |  |  | 0,00 |  |
| **3** | **PSV** | | **Dodávky** | **0,00** |  | **10** | **Kulturní památka** | | **0,00** |  | 15 | Územní vlivy | | |  |  | 0,00 |  |
| **4** |  |  | **Montáž** | **0,00** |  | **11** |  |  | **0,00** |  | 16 | Provozní vlivy | |  |  |  | 0,00 |  |
| **5** | **"M"** | | **Dodávky** | **0,00** |  |  |  |  |  |  | 17 | Jiné VRN | |  |  |  | 0,00 |  |
| **6** |  |  | **Montáž** | **0,00** |  |  |  |  |  |  | 18 | VRN z rozpočtu | |  |  |  | 4 500,00 |  |
| **7** | **ZRN (ř. 1-6)** | | | **518 333,63** |  | **12** | **DN (ř. 8-11)** | |  |  | 19 | VRN (ř. 13-18) | | |  |  | 4 500,00 |  |
| **20** | **HZS** | |  | **0,00** |  | **21** | **Kompl. činnost** | | **0,00** |  | 22 | Ostatní náklady | |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  | **Projektant, Zhotovitel, Objednatel** | | |  |  |  |  |  |  | **D** |  | **Celkem bez DPH** | | |  | **522 833,63** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **DPH** | | **%** |  | **Základ daně** | **DPH celkem** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **snížená** | | **15,0** | **0,00** | | **0,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **základní** | | **21,0** | **522 833,63** | | **109 795,06** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Cena s DPH** | | |  |  | **632 628,69** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **E** |  | **Přípočty a odpočty** | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Dodá zadavatel** | | |  |  | **0,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Klouzavá doložka** | | |  |  | **0,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Zvýhodnění** | | |  |  | **0,00** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR** | | | | | | | |
| **Stavba: Hájenka vícepráce základy** | | |  |  |  |  |  |
| **Objekt:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objednatel: | |  |  |  |  |  |  |
| Zhotovitel: | |  |  |  |  | Zpracoval: |  |
| Místo: |  |  |  |  |  | Datum: 12. 3. 2021 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **HSV** | **Práce a dodávky HSV** |  |  |  | **518 333,63** |
|  |  | **1** | **Zemní práce** |  |  |  | **337 050,13** |
| 3 | 001 | 112201102 | Odstranění pařezů D do 500 mm | kus | 12,000 | 621,00 | 7 452,00 |
| 4 | 001 | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min | hod | 36,000 | 71,30 | 2 566,80 |
| 19 | 001 | 132201102 | Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3 | m3 | 312,500 | 384,00 | 120 000,00 |
| 20 | 001 | 132201109 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 | m3 | 312,500 | 195,00 | 60 937,50 |
| 2 | 001 | 132201401 | Hloubená vykopávka pod základy v hornině tř. 3 ručně | m3 | 14,400 | 1 730,00 | 24 912,00 |
|  |  |  | (18+18+40+4)\*0,6\*0,15\*2 |  | 14,400 |  |  |
|  |  |  | Součet |  | 14,400 |  |  |
| 7 | 001 | 162201102 | Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 326,900 | 39,00 | 12 749,10 |
|  |  |  | 312,5+14,4 |  | 326,900 |  |  |
|  |  |  | Součet |  | 326,900 |  |  |
| 9 | 001 | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 326,900 | 16,70 | 5 459,23 |
| 10 | 001 | 171201211 | Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce | t | 490,350 | 210,00 | 102 973,50 |
|  |  |  | 326,9\*1,5 |  | 490,350 |  |  |
|  |  |  | Součet |  | 490,350 |  |  |
|  |  | **2** | **Zakládání** |  |  |  | **103 955,30** |
| 11 | 011 | 271532212 | Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm | m3 | 9,000 | 1 410,00 | 12 690,00 |
| 5 | 011 | 274313711 | Základové pásy z betonu tř. C 20/25- podkladní beton pro zřízení bednění | m3 | 14,000 | 2 680,00 | 37 520,00 |
|  |  |  | 14 |  | 14,000 |  |  |
|  |  |  | Součet |  | 14,000 |  |  |
| 6 | 011 | 274361221 | Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 216 (E) | t | 1,197 | 44 900,00 | 53 745,30 |
|  |  |  | 1,197 |  | 1,197 |  |  |
|  |  |  | Součet |  | 1,197 |  |  |
|  |  | **997** | **Přesun sutě** |  |  |  | **77 328,20** |
| 12 | 006 | 997006512 | Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km | t | 490,350 | 145,00 | 71 100,75 |
| 13 | 006 | 997006519 | Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 490,350 | 12,70 | 6 227,45 |
|  |  | **VRN** | **Vedlejší rozpočtové náklady** |  |  |  | **4 500,00** |
|  |  | **VRN1** | **Průzkumné, geodetické a projektové práce** |  |  |  | **4 500,00** |
| 8 | 000 | 011114000 | Inženýrsko-geologický průzkum | sb | 1,000 | 4 500,00 | 4 500,00 |
|  |  |  | **Celkem** |  |  |  | **522 833,63** |