

**Římská 26, 12000 Praha 2 Tel. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**

V Praze 14.3.2021

Pro:

MÚ Nový Jičín Masarykovo nám 1/1

741 01 Nový Jičín

Věc: Nabídka na vypracování PD – Výstavba skateparku v Novém Jičíně

Na základě Vaší poptávky Vám předkládáme nabídku na vypracování projektové dokumentace na výstavbu skateparku v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. a zákonem 183/2006 Sb..

Cena za vypracování dokumentace pro společné povolení s částí D pro provedení stavby (DPS), výkaz výměr a kontrolní rozpočet, projednání stavebního povolení.

Přípravné práce a průzkumy:

* HG průzkum (3 sondy, zpráva) 18 000,-
* Geodet zaměření, výškopis 11 000,-
* Zajištění ing sítí 3 000,-

Zpracování PD

* Návrh designového řešení skateparku 18 000,-
* Dokumentace pro DPS 80 000,-
* Výkaz výměr, položkový rozpočet 15 000,-
* inženýrská činnost 15 000,-

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cena celkem bez DPH 160 000,-

Celková cena vč DPH 21% 193 600,-

Autorský dozor, jedna návštěva 4 500,-

Termín vyhotovení dokumentace DPS do 12 týdnů, výkaz výměr a kontrolní rozpočet do 4 týdnů. Projednání stavebního povolení – zajištění dokladů a podání žádosti na stavební úřad, předpokládaný termín 3 měsíce, ale nedá se to nyní garantovat (některé úřady jsou během COVIDU výrazně pomalejší)

S pozdravem

Radomír Teichmann

Mystic Constructions s.r.o., Římská 26, Praha 2,102 00, Tel: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx