DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo

Troubky, jímací území – 4 ks jímacích vrtů

HYDROGEOLOGICKÝ PRŮZKUM

1. 		Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.

se sídlem Šířava 482/21, Přerov I – Město, 750 02 Přerov

IČ				47674521

DIČ			CZ47674521

Firma je zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, v oddíle B, vložce č. 675

zastoupen: Milan Zácha, předseda představenstva

Bankovní spojení: KB Přerov, č.ú. 2307831/0100

č. smlouvy: SML2021-003-Br

(dále jen „Objednatel“)

2. 		GEOtest, a.s.

se sídlem Šmahova 1244/112, 627 00 Brno

IČ				46344942

DIČ			CZ46344942

Firma je zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, spisová značka B 699

zastoupen: RNDr. Lubomír Klímek, MBA, člen představenstva

Bankovní spojení: KB a.s., Brno – město, č.ú. 11506621/0100

č. smlouvy: 21 7186

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „Smluvní strana“)

Články 1., 2., 4., a 6.-21.  zůstávají beze změn.

# 3. Předmět smlouvy a místo plnění

1. Bod 3.2 Smlouvy o dílo se doplňuje o provedení cementace mezikruží ve svrchním horizontu do úrovně stropu prvního jílového izolátoru dle skutečného geologického profilu vrtů HV-601N, HV-602N, a HV-107N. Vrty budou vystrojené ocelovou pažnicí až po zachycení jílového izolátoru. Následně bude vytvořena betonová pata o délce 2,0 m. Po zabetonování této paty bude vrt odpažen a dojde k samovolnému uzavření ve štěrkovém horizontu až po hlínu do cca 4,0 m. Následně se vrt až po výplachové okno na pažnici zabetonuje. Cementace mezikruží ve svrchním horizontu u vrtu HV-108N bude provedena v souladu s projektovou dokumentací.

V úseku 20,0-30,0 m pod terénem bude u všech vrtů provedeno jílové těsnění bentonitem. Mezikruží mezi 20,0 m pod terénem a odtěsněným svrchním horizontem bude vyplněno záhozem zeminou.

Dále se bod 3.2 doplňuje o požadavek Objednatele, že vrt HV-601N bude zkrácen o 5,0 m, přičemž předpokládaná hloubka bude činit cca 75,0 m. Zbývající výstroj vrtu v délce 5,0 m bude předána objednateli, náklady na výstroj budou fakturovány objednateli.

2. Body 3.1 a 3.3-3.12 Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

5. Cena za dílo

- Cena za dílo se navyšuje o cenu:

- za realizaci těsnění mezikruží všech vrtů v úseku 20,0-30,0 m pod terénem dle bodu 3.1 Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo o částku 249 600,- Kč bez DPH.

- provedení cementace mezikruží ve svrchním horizontu do úrovně stropu prvního jílového izolátoru dle skutečného geologického profilu u vrtů HV-601N, HV-602N a HV-107N  dle bodu 3.1 Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo o částku 299 725,- Kč bez DPH.

- Cena o dílo se snižuje o cenu:

- Za zkrácení metráže realizovaných vrtných prací prostřednictvím nepřímého výplachu vrtáním průměru 650 mm, přičemž došlo k souhrnnému zkrácení 22,5 bm dle bodu 3.1 Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo o částku 148 050,- Kč bez DPH.

- Celková cena za dílo činí:

Původní cena: 6 653 377,- Kč bez DPH

8 050 586,- Kč včetně DPH

Nová cena: 	7 054 652,- Kč bez DPH

8 536 129,- Kč včetně DPH

Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou (2).

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ PODPISY.

OBJEDNATEL:	ZHOTOVITEL:

V Přerově, dne	V Brně, dne

Milan Zácha	Ing. Lubomír Klímek, MBA

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.	GEOtest, a.s.

Předseda představenstva	člen představenstva