Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 200 085

č. j. 2020/5048/NM

uzavřené mezi

Národním muzeem příspěvkovou organizací

se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 68, PSČ: 115 79

IČO: 00023272, DIČ: CZ 00023272

statutární zástupce: PhDr. Michal Lukeš, Ph.D., generální ředitel

dále jen „objednatel“

a

FULL CAPACITY, s.r.o.

se sídlem: Podolské nábřeží 817/30, 147 00, Praha 4

IČO: 02088843, DIČ: CZ02088843

zastoupený: Petrem Patočkou, jednatelem společnosti

dále jen „zhotovitel“

Článek 1

Shora jmenované smluvní strany uzavřely dne 29. 7. 2020 smlouvu o dílo č. 200085 (dále jen „Smlouva“).

Vzhledem k nutným úpravám díla plnění na základě doplňujících požadavků objednatele i nepředvídaným skutečnostem se obě smluvní strany dohodly na níže uvedených změnách a doplněních výše uvedené Smlouvy:

- Úprava předmětu díla dle Změnových listů č. 1-5 připojených v příloze č. 1 tohoto dodatku, která je jeho nedílnou přílohou. Zhotovitel zároveň podpisem dodatku stvrzuje, že ke všem změnovým listům převzal potřebné podklady a dokumentaci, nutnou pro jejich provedení.

- Úprava ceny díla (méněpráce, vícepráce), která po změně činí:

Původní cena díla					5 683 993,41 Kč

Vícepráce dle dodatku č. 1				 1 726 775,88 Kč

Cena Díla po změně (bez DPH)			7 410 769,29 Kč

DPH 21 %						1 556 261,55 Kč

Cena Díla po změně (včetně DPH)			8 967 030,84 Kč

- Doplnění čísla účtu, na který budou prováděny platby za provedené dílo.

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxx

Článek 2

Popis a odůvodnění změn

- Změnový list č. 1 – Nárůst hmotnosti ocelové konstrukce místnosti č. 2

Odůvodnění:		Konstrukce v místnosti č. 2 nebyly projektově přizpůsobeny prostorovým možnostem přístupových cest do 2. patra budovy po dostupných přístupových cestách a bylo nutné konstrukci rozdělit na menší části.

Klasifikace dle ZZVZ:	Nepředvídatelná změna dle § 222 odst. 6 ZZVZ

Méněpráce:			- 193 960,17 Kč bez DPH

Vícepráce:			+ 766 816,59 Kč bez DPH

- Změnový list č. 2 – Nárůst hmotnosti konstrukcí v místnosti č. 4

Odůvodnění:		Ve výkazu výměr byly chybně uvedeny objemy materiálu a uvedeno pouze jedno schodiště (z celkových dvou).

Klasifikace dle ZZVZ:	Nepředvídatelná změna dle § 222 odst. 6 ZZVZ

Méněpráce:			- 1 933,39 Kč bez DPH

Vícepráce:			+ 88 363,10 Kč bez DPH

- Změnový list č. 3 – Projektantská činnost

Odůvodnění:		Vícepráce zahrnují úpravu projektu konstrukce v místnosti č. 2 spočívající v rozdělení konstrukce na menší části, přepočítání statiky a přepočítání objemu materiálu z důvodu navýšení o konstrukční spojovací prvky.

Klasifikace dle ZZVZ:	Nepředvídatelná změna dle § 222 odst. 6 ZZVZ

Vícepráce:			+ 114 000,- Kč bez DPH

- Změnový list č. 4 – Úprava zdvižné plošiny do druhého patra expozice

Odůvodnění:		Vylepšení plošiny o stání v dalším patře expozice a zajištění kvalitnějšího materiálu na realizaci plošiny.

Klasifikace dle ZZVZ:	Nezbytná změna dle § 222 odst. 5 ZZVZ

Méněpráce:			- 239 937,80 Kč bez DPH

Vícepráce:			+ 673 537,80 Kč bez DPH

- Změnový list č. 5 – 18ks vestavěných modulů do místnosti č. 4

Odůvodnění:		Změna byla vyvolána jako požadavek investora.

Klasifikace dle ZZVZ:	Změna „de minimis“ dle § 222 odst. 4 ZZVZ

Vícepráce:			+ 519 786,- Kč bez DPH

Článek 4

- Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

2.	Dodatek je podepsán elektronicky.

3.	Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že souhlasí s jeho obsahem a že nebyl uzavřen za jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují svůj podpis.

| V Praze dne |  | V Praze dne |
| --- | --- | --- |
| PhDr. Michal Lukeš, Ph.D. Národní muzeum |  | Jan Koťa Rolník Jednatel společnosti |
|  |  | V Praze dne |
|  |  | Petr Patočka Jednatel společnosti |