Dodatek č. 1

Dnešního dne uzavřely

Popron Systems s.r.o.

IČO: 61855162, DIČ: CZ61855162

Sídlo: Revoluční 1082/8, Nové Město, 110 00 Praha 1

Jejímž jménem jedná: Martin Nováček, jednatel společnosti

Obchodní rejstřík vedený u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 31495

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.  Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx, směrový kód banky xxxxxxxxxxx
dále jen „Poskytovatel“

a

Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.

se sídlem Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4

IČ: 61388971

Jejímž jménem jedná: Ing. Jiří Hašek, CSc., ředitel

dále jen „Nabyvatel“

Dodatek č.1

k

Licenční smlouvě

(dále jen „Dodatek“)

č. smlouvy Poskytovatele/registrace: SMO21003

č. smlouvy Nabyvatele: ………….

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku č.1 k Licenční smlouvě s úmyslem být tímto Dodatkem vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku smlouvy:

- Preambule

  - Dodatek je uzavírán z důvodu re-brandu dodávaného SW, který je technologicky poslední vývojovou řadou SW původně označovaného jako HELIOS Green.

  - Účelem tohoto Dodatku je dále úprava termínu platebního milníku Akceptace Detailní analýzy. Úprava tohoto termínu reaguje na posun zahájení projektu, které bylo způsobeno procesním zpožděním při vyhodnocení Veřejné zakázky.

  - Tímto Dodatkem nedochází k úpravě ceny a k podstatné změně práv ani ke změně ekonomické rovnováhy Smlouvy ve prospěch Poskytovatele. Tento Dodatek nemění celkovou povahu předmětu Smlouvy a je uzavřen v souladu se zněním § 222 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.

- Předmět dodatku

  - Smluvní strany tímto ruší název HELIOS Green a nahrazují jej názvem HELIOS Nephrite.

  - Smluvní strany ruší znění článku 5.2 Licenční smlouvy a nahrazují ji tímto zněním:

Smluvní strany sjednávají, že výše citovanou sjednanou cenu za oprávnění k výkonu práv k Informačnímu systému uhradí Nabyvatel prostřednictvím faktur takto:

| Fakturační milník licencí | Úkon | Termín | Částka bez DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| Při akceptaci Detailní analýzy | Podpis Akceptačního protokolu | xxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx |
| Po instalaci Informačního systému | Podpis Akceptačního protokolu | xxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx |
| Při akceptaci Detailní analýzy –2.etapa | Podpis Akceptačního protokolu | xxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx |
| Při akceptaci Detailní analýzy –3.etapa | Podpis Akceptačního protokolu | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxx |

- Závěrečná ustanovení

  - Ostatní ujednání a ustanovení této Licenční smlouvy zůstávají tímto Dodatkem č.1 nedotčena.

  - Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.

  - Tento Dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, jedno pro Nabyvatele a jedno pro Poskytovatele.

  - Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz dohody o všech článcích tohoto Dodatku připojují své podpisy.

- V Praze dne …………2021

________________				__________________

Nabyvatel					Poskytovatel