Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo

uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy objednatele: 2020/232

číslo smlouvy zhotovitele: 23-571-01

Smluvní strany

Psychiatrická nemocnice Bohnice

se sídlem:  	Ústavní 91/7, 181 02 Praha 8 – Bohnice

IČO: 	00064220

DIČ:	CZ00064220

bankovní spojení: 	Česká národní banka, 16434081/0710

jednající:      	MUDr. Martin Hollý, MBA, ředitel

dále jen „objednatel“

a

KONSIT a.s.

se sídlem:  	Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6 - Vokovice

IČO: 	18630197

DIČ:	CZ18630197

bankovní spojení: 	Česká spořitelna, 820762/0800

jednající:      		Ing. Pavel Polcar, generální ředitel, na základě plné moci

dále jen „zhotovitel“

(objednatel a zhotovitel společně též jako „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku následující dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo, která vzešla ze zadávacího řízení k veřejné zakázce na stavební práce č. VVZ Z2019 043095 s názvem „PN Bohnice – výstavba nového pavilonu urgentního příjmu a zvýšené psychiatrické péče – SO 02“ (dále v textu jen „SOD“).

- Preambule

- Smluvní strany prohlašují, že dodatkem č. 2 sjednaná změna závazku není jeho tzv. podstatnou změnou, a je tudíž v souladu s ustanovením § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). Změna závazku je nepodstatnou změnou závazku ze SOD ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ, neboť nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota této změny je nižší než 15 % původní hodnoty závazku.

- Konkrétní popis a hodnota jednotlivých změn je specifikována ve Změnových listech, které jsou přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

- Obsah dodatkem č. 2 měněných práv a povinností smluvních stran

- Dodatkem č. 2 se SOD mění a doplňuje následovně:

  - Čl. 3. SOD „Předmět díla“, se doplňuje o odstavec 3.3 v následujícím znění:

- Zhotovitel se zavazuje provést práce v rozsahu stanovenými Změnovými listy č. 10 až 16, změnovými listy 18 až 20 a změnovými list 22 až 32., které jsou nedílnou součástí dodatku č. 2 smlouvy.

  - Čl. 11. SOD „Cena díla, platební podmínky“, odstavec 11.1. nově zní:

- Smluvní cena za dílo:

- Cena bez DPH 	161.776.913,02 Kč (slovy sto šedesát jedna milionů sedm set sedmdesát šest tisíc devět set třináct korun českých)

- DPH ve výši 21 % 	  33.973.151,74 Kč (slovy třicet tři milionů devět set sedmdesát tři tisíc sto padesát jedna korun českých)

- Cena s DPH 	195.750.064,76 Kč (slovy sto devadesát pět milionů sedm set padesát tisíc šedesát čtyři korun českých)

- (dále též „Cena za provedení díla“)

  - Čl. 22 SOD „Závěrečná ustanovení“, odstavec 22. 8. se doplňuje následovně:

Nedílnou součást této smlouvy tvoří jako přílohy této smlouvy:

- Příloha č. 11:		Změnové listy č. 10 až 16,

- Změnový list 18 až 20,

- Změnový list 22 až 32.

- Další a závěrečná ujednání

- Ustanovení neřešené dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti beze změn.

- Dodatek č. 2 je vyhotoven v listinné formě

- Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem svého podpisu a účinnosti dnem vložení do registru smluv, které zajistí Objednatel.

- Nedílnou součástí Dodatku č. 2 jsou přílohy č. 11, tvořené položkami:

Změnový list č. 10 A – Technická změna vodovodního potrubí (odpočet)

Změnový list č. 10 B – Technická změna vodovodního potrubí (přípočet)

Změnový list č. 11 A – Sokl objektu (odpočet)

Změnový list č. 11 B – Sokl objektu (přípočet)

Změnový list č. 12 – Stavební úpravy objektu SO 01

Změnový list č. 13 – Odpočet zpevněných ploch kolem SO 01

Změnový list č. 14 A – Změna systému EZS (odpočet)

Změnový list č. 14 B – Změna systému EZS (přípočet)

Změnový list č. 15 – Technická změna sklady podlah (bez dopadu na cenu)

Změnový list č. 16 – Technická změna skladby pod komunikací (bez dopadu na cenu)

Změnový list č. 18 – Odpočet lokalizačního systému

Změnový list č. 19 A – Kácení stromů (odpočet)

Změnový list č. 19 B – Kácení stromů (přípočet)

Změnový list č. 20 – Asfaltový lepenkový pás na zdivo

Změnový list č. 22 A – Úprava technologie chlazení (odpočet)

Změnový list č. 22 B – Úprava technologie chlazení (přípočet)

Změnový list č. 23 A – Technická změna omítek (odpočet)

Změnový list č. 23 B – Technická změna omítek (přípočet)

Změnový list č. 24 – Vytápění rozvodny medicinálních plynů

Změnový list č. 25 – Přeložka veřejného osvětlení, odstranění skrytých objektů pod
                                 komunikací

Změnový list č. 26 – Změna povrchové úpravy ocelových konstrukcí pergol

Změnový list č. 27 – Dodávka screenových rolet

Změnový list č. 28 – Úprava elektroinstalace v sesternách

Změnový list č. 29 – Doplnění EZS do hydrantových skříní

Změnový list č. 30 – Změna úrovně založení patek a opěrné stěny

Změnový list č. 31 – Doplnění čidla koncentrace O2

Změnový list č. 32 – Úprava SDK stěn – kolizní místa ZTI

Každá ze smluvní stran obdrží elektronickou kopii Přílohy č. 11 (výše zmíněných změnových listů) na připojeném datovém nosiči CD (str. 4).

- Osoby oprávněné jednat za smluvní strany připojují na důkaz své pravé a vážně míněné vůle své podpisy.

| V Praze dne: | V Praze dne: |
| --- | --- |
| ___________________________________ | ____________________________________ |
| MUDr. Martin Hollý, MBA ředitel Psychiatrické nemocnice Bohnice | Ing. Pavel Polcar generální ředitel KONSIT a.s. |