Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo

(dále jen „Smlouva“)

ze dne 15. 3. 2021

Mateřská škola Brno, Řezáčova 3, příspěvková organizace

sídlo: Řezáčova 804, 624 00 Brno

jednající/zástupce: Mgr. Ladislava Zezuláková, ředitelka školy

IČ: 65767357

číslo účtu: 123104520/0300

kontaktní osoba: Mgr. Ladislava Zezuláková, ředitelka školy, +420 737 439 449

email: skolka@rezacova.cz

dále jen „Objednatel“ na straně jedné

a

Zhotovitel: Vladimír Najman

se sídlem: Václavská 519, Zlín-Kudlov 76001

IČ: 69734542

101 - Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona

zastoupená: Vladimírem Najmanem

tel.: 777 833 688

email: najmanvl@gmail.com,

dále jen „Zhotovitel“ na straně druhé

uzavírají po vzájemné domluvě níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 15. 3. 2021.

I.

Předmět dodatku

- Tímto dodatkem se upravuje znění smlouvy o dílo, část III. Čas plnění, odstavec 1. Nové znění:

Zahájení:		od podpisu smlouvy

Dokončení: 		nejpozději do 30. 11. 2021

- Na základě dohody obou smluvních stran byl prodloužen termín dokončení kvůli nevyhovujícím vegetačním podmínkám. V projektu je velké množství bylin, takže byl termín dokončení realizace přírodní zahrady přizpůsoben vhodnému období pro výsadbu těchto rostlin.

- Ostatní ujednání nejsou tímto dodatkem dotčena.

II.

Závěrečná ustanovení

- Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen dle pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a potvrzují jeho autentičnost svými vlastnoručními podpisy.

- Tento dodatek je vyhotoven ve dvou provedeních, z nichž každý má platnost originálu.

- Každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopisu.

V Brně dne ……………………..	       	         Ve Zlíně dne ……………………......

…………………………………………		…………………………………………

Mgr. Ladislava Zezuláková, ředitelka školy		Vladimír Najman, jednatel