Příloha č. 1 smlouvy - Popis podrobného plnění zakázky 
a formy spolupráce

Popis podrobného plnění zakázky a formy spolupráce na projektu s autorským týmem studie městského okruhu – JK ARCHITEKTI s. r.o.; subdodavatel: SATRA s. r. o. + Rehwaldt Landscape Architects s. r.o.

Předmětem zadání je spolupráce na projektu Strategická studie Povltavské promenády včetně jejího začlenění do nové rekreační páteře Vltavy a Rokytky na pravém Libeňském vltavském břehu a podél potoka Rokytky v Libni.

Studie bude srozumitelně a přesvědčivě pojmenovávat přínosy nové zelené páteře, která propojí tři celoměstsky významné rekreační celky: plánovaný Rohanský park na karlínském břehu Vltavy, rekreační oblast kolem Rokytky ve Vysočanech a Hloubětíně s Trojskou kotlinou, a související transformace území.

Představí způsob přeměny dnešního zatíženého dopravního tahu podél Vltavy pod Bulovkou v rekreační promenádu. Výsledný dokument bude určen pro městské politiky, tak i pro odbornou a širší veřejnost, která bude využívat všechny benefity této transformace.

Studie vymezí Povltavskou promenádu jako celoměstsky významný projekt zelené infrastruktury s pojmenováním jeho jednotlivých funkčních částí, včetně zeleného propojení vedoucího přes Holešovický ostrov, Kampus UK v Holešovičkách a propojením na přilehlé obytné čtvrti Libně a Kobylis. Toto řešené území bude rozděleno na oblasti, které jsou samostatně řešitelné. U každé oblasti budou pojmenovány projekty koncepčního, operativního i investičního charakteru a bude stanovena jejich základní etapizace.

Strategická studie sestává z:

- analýza a rozbor území

- rámcová strategie s jasně definovanými cíli a vizí (navazující na Strategický plán hl. m. Prahy)

- jednoduchá prostorová koncepce a vizualizace budoucí vize.

- akční plán, zahrnující iniciační projekty a kroky, nezbytné k jejich realizaci

Součástí výstupu bude návrh na projektové nastavení v rámci hlavního města Prahy 
a projednání s hlavními aktéry projektu. Spolupráce bude probíhat formou workshopů 
a jednání. Rámcovou strategii a akční plán zajišťuje tým IPR a na které tým zajišťuje pouze dílčí plnění.

Navrhované fáze projektu s dílčími termíny:

- Přípravné podklady a jednání					červenec 2021

- Analýzy a rozbor území						srpen 2021

- Tvorba strategie (II workshopy)					15. říjen 2021

- Dopracování prostorové koncepce					15. listopad 2021

- Projednání návrhu a představení veřejnosti 			leden   2022

- Dopracování návrhu strategické studie				březen 2022

Celková cena zakázky: 	498 000 Kč, - + DPH

1 dílčí plnění za odevzdání dopracovaného návrhu studie (listopad 2021) 249 000 Kč, - + DPH

2 dílčí plnění za odevzdání finálního výstupu (březen 2022)		249 000 Kč, - + DPH

Spolupráce týmu JK Architekti na projektu (detailní plnění veřejné zakázky) sestává

ze zajištění:

- koordinace a řízení projektu,

- svolávání koordinačních schůzek

- kompletace a finalizace strategické studie včetně částí zajišťovaných IPR (1–4)

- studie bude odevzdána ve formátu A4/A3 – IPR včas zajistí grafickou šablonu

- obsah studie viz rozborová a návrhová část

- zpracování stručné analýzy a rozboru území

TEXTOVÁ ČÁST

- popis současného stavu v území, plánovaných záměrů, problémů

VÝKRESOVÁ ČÁST

- situace širší vztahy – území v rámci Prahy 1:25000

- situace širší řešené území (od Císařské ostrova po Kolčavku) 1:5000

- analytická mapa (prvky v území, zelená infrastruktura) 1:5000

- problémová mapa 1:5000

- prostorová koncepce – návrh strategie, zadání budoucí studie PP

TEXTOVÁ ČÁST

- definice hlavních témat povltavské promenády

- vymezení / popis řešeného území

- popis doporučených opatření a odůvodnění jejich výběru

- rámcové zadání budoucí studie PP

- definice souvisejících iniciačních projektů, které lze realizovat – současně a po dokončení PP – doporučení stupně dokumentace

VÝKRESOVÁ ČÁST

- hlavní plán (strukturální plán, schéma strategie) 1:2000/1:5000

- součástí hlavního plánu bude upřesněné zadání pro DUR Městského okruhu – úseky 1) Pelc – Tyrolka, 2) Košinka – Horovo náměstí, 3) U Kříže – Kolčavka

- pro území neřešené v DUR MO (úsek Pelc-Tyrolka – Košinka) bude prostorová koncepce zobrazena schematicky

- jednoduchá ideová vizualizace /řezy/skicy/schémata/referenční příklady

a ze spolupráce na

- upřesnění nezbytných podkladů;

- předběžných konzultacích s vybranými stakeholdery,

- účast na předběžných konzultacích s 5–7 klíčovými stakeholdery (oslovení zajistí IPR):

- Univerzita Karlova

- Praha 8 (xxx)

- OCP, péče o chráněná území – Jiří Rom

- Povodí Vltavy

- Lesy hl. m. Prahy (Rokytka)

- TSK HMP

- SŽDC

- tvorbě strategie a akčního plánu z hlediska krajinářské architektury/architektury formou konzultací (Till Rehwaldt – jedna společná schůzka v létě 2021 + Jan Kasl),

- tvorbě strategie a akčního plánu z hlediska hospodaření s vodou - vodní toky + HDV formou konzultací, xxx, externí konzultant,

- tvorbě strategie a akčního plánu z hlediska dopravního řešení a řešení mobility (SATRA),

- konzultace a spolupráce hlavního koordinátora a hlavního architekta souboru staveb MO + LS z hlediska koordinace s Městským okruhem (JKA, SATRA),

- spolupráce na návrhu strategie a akčního plánu Povltavské promenády včetně oblasti Pelc Tyrolka a dolní části Rokytky,

- spolupráce na projektovém nastavení implementace strategické studie,

- konzultace návrhu strategické studie s hlavními stakeholdery

Součinnost Interního týmu IPR sestává z

ze zajištění:

- části průzkumů

  - podklady o záměrech

  - List stakeholderů + kontaktování (tým participace  - xxx)

  - Sčítání chodců a cyklistů

  - Biologické zhodnocení území (rešerše) ¨

- Metodického přístupu ke koncepci/studii  zelené infrastruktury

  - Možnost replikace metodiky koncepce Císařského ostrova

- Socio – ekonomické analýzy

- Formou rešerší z dostupných zdrojů

- Rámcové strategie s jasně definovanými cíli a vizí, benefity a oblastmi řešení.

- Do poloviny září jako podklad k participaci

- Participace se stakeholdery a komunikace Strategické studie

- Akčního plánu zahrnující iniciační projekty a kroky nezbytné k jejich realizaci

a ze spolupráce na:

- Na jednoduché prostorové koncepci

  - z hlediska problematiky dopravy – kapacity pro bezmotorovou dopravu

  - z hlediska problematiky revitalizace toku a hospodaření s dešťovou vodou

Zpracováno na základě upřesněné nabídky JK Architekti ze dne 11.5 2021, xxx