Dodatek č. 1 - SMLOUVA O DÍLO ze dne 14.07.2021

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. Smluvní strany

Základní škola a mateřská škola ANGEL v Praze 12

se sídlem:	Angelovova 3183/15, Praha 4 - Modřany

IČO:	49367463

DIČ:	CZ 49367463

zastoupena:	PaedDr. Ivou Cichoňovou, ředitelkou školy

bankovní spojení: ČSOB Praha 4 - Modřany

č.ú.: 159049009/0300

zapsaná u Městského soudu v Praze, Pr 1015

(dále jen „objednatel“)

a

Marko Plus s.r.o.

se sídlem:  Maroldova 1429/11, 140 00 Praha 4

zastoupena:  Zdeňkem Hálkem – jednatelem společnosti

IČO:	 250 60 708

DIČ:	  CZ-25060708

bankovní spojení: Česká spořitelna

č.ú.: 62507309/0800

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u  Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 46239

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tento dodatek ke smlouvě o dílo, , kterou se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí dílo specifikované v článku II. této smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“) a objednatel za řádně provedené dílo zaplatit cenu podle článku III. této smlouvy, a to za podmínek uvedených v této smlouvě a v souladu s nabídkou zhotovitele ze dne 21.06.  2021 podanou v rámci výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem "Oprava střechy – pavilon D – objekt Angelovova"

Tímto dodatkem se mění bod III. Cena za dílo:

Celkem bez DPH Kč 680 983,-

DPH Kč 143 006,43

Celková cena včetně DPH činí Kč 823 989,43

A to dle přiloženého výkazu výměr ze dne 03.08.2021 – viz. záznamy ve stavebním deníku vedeném zhotovitelem díla – změna postupu prací, změna materiálu aj.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž po jednom obdrží zhotovitel a dva obdrží objednatel.

V Praze dne: 09.08.2021				Praze   dne: 09.08.2021

za objednatele:					za zhotovitele:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .				. . . . . . . . . . . . . . . . . .