### DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. OI-IP/SOD/001103/2021/Ott

### na provedení díla

„Bezručovy sady - vodopád“

| Číslo dodatku zhotovitele: | Číslo dodatku objednatele: 1 k SOD č. OI-IP/SOD/001103/2021/Ott | Org: 6051 |
| --- | --- | --- |

uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

ve znění pozdějších předpisů

# Smluvní strany

| 1. Objednatel: | statutární město Olomouc |
| --- | --- |
|  | Horní náměstí 583 |
|  | 779 11 Olomouc |
|  | IČ: 00299308 |  |

| Zastoupen: |
| --- |
| - kontaktní osoba ve věcech smluvních |
| JUDr. Martin Major, MBA, náměstek primátora |
| tel.: | XXXXX, | e-mail: XXXXX |
| - kontaktní osoby ve věcech technických: |
| XXXXX |
| tel.: | XXXXX, | e-mail: XXXXX |
| XXXXX |
| tel.: | XXXXX, | e-mail: XXXXX |
| Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. |
| číslo výdajového účtu: 27-1801731369/0800 |

| 2. Zhotovitel: | Výstaviště Flora Olomouc a.s. |
| --- | --- |
| IČ: | 25848526 | DIČ: | CZ25848526 |
| Obchodní rejstřík: | vedený Krajským soudem v |
| pod sp. zn. Oddíl B, vložka 2255 |
| ID datové schránky: ictcikd |
| Zastoupen: |
| - kontaktní osoba ve věcech smluvních: |
| Ing. Eva Fuglíčková – předsedkyně představenstva |
| tel.: | XXXXX, | e-mail: XXXXX |
| Ing. Jiří Svačinka – místopředseda představenstva |
| tel.: | XXXXX, | e-mail: XXXXX |
| - stavbyvedoucí - osoba odpovědná za provádění díla, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb. dle požadované technické kvalifikace: |
| XXXXX |
| tel.: | XXXXX, | e-mail: XXXXX |
| - kontaktní osoba ve věcech kvality (pracovník pro kontrolu a zajištění kvality): |
| XXXXX |
| tel.: | XXXXX, | e-mail: XXXXX |
| Bankovní spojení: KB, a.s., Olomouc |
| č. účtu: 534811/0100 |

Výše uvedená smlouva o dílo č. OI-IP/SOD/001103/2021/Ott ze dne 31. 5. 2021 (dále jen „(smlouva o dílo“) se na základě dohody obou smluvních stran mění a doplňuje, jak je níže uvedeno.

# II.         Předmět dodatku

- Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o změně lhůty plnění pro dokončení díla z 13. 8. 2021 na 
30. 9. 2021 v souladu s odsouhlasenou žádostí o prodloužení lhůty plnění k dokončení díla ze dne 11. 8. 2021.

# Znění dodatku

- Čl. IV. odst. 2 písm. c) smlouvy o dílo se mění a nově zní následovně:

| dokončení díla | do 30. 9. 2021 |
| --- | --- |

# Závěrečná ustanovení

  - Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.

  - Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.

  - Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.

| Podpisy a otisky razítek smluvních stran |
| --- |
| V Olomouci dne: | V Olomouci dne: |

| Objednatel | Zhotovitel |
| --- | --- |
| ……………………………………… JUDr. Martin Major, MBA náměstek primátora statutární město Olomouc | ……………………………………… Ing. Eva Fuglíčková předsedkyně představenstva Výstaviště Flora Olomouc a.s. ……………………………………… Ing. Jiří Svačinka místopředseda představenstva Výstaviště Flora Olomouc a.s. |