**Dodatek č. 1**

**ke smlouvě č. ZAK 18-0150 ze dne 19. 11. 2018**

**Podpora a rozvoj editační linky technické mapy 2018-2023**

**Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace**

zastoupený: Mgr. Ondřejem Boháčem, ředitelem

sídlo: Vyšehradská 57/2077, 128 00, Praha 2 – Nové Město

zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vl. 63

IČO: 70883858

DIČ: CZ70883858

bankovní spojení: xxxxx

číslo účtu: xxxxx

(dále jen **„objednatel“ a „IPR Praha“**)

**a**

**TKP geo s. r. o.**

zastoupený: Ing. Robertem Šinknerem, jednatelem

sídlo: Plánská 1854/6, 3707 České Budějovice

zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 25734

IČO: 24134295

DIČ: CZ24134295

bankovní spojení: xxxxx

číslo účtu: xxxxx

zhotovitel je plátcem DPH

(dále jen „**zhotovitel**“)

Shora uvedení účastníci, dále označovaní jednotlivě jako „objednatel“ a „zhotovitel“, společně
pak jako „smluvní strany“ uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento:

**Dodatek č. 1 ke smlouvě č. ZAK 18-0150 ze dne 19. 11. 2018**

 (dále jen „dodatek“)

**Čl. I Úvodní ustanovení**

Smluvní strany uzavřely dne 19. 11. 2018 smlouvu o dílo Podpora a rozvoj editační linky technické mapy 2018-2023 ev. č. ZAK 18-0150 (dále jen „smlouva“). Z důvodu nutného upgrade stávajícího stavu editační linky technické mapy na řešení DTM ČR dle nových podmínek zákona 47/2020 Sb.
a prováděcí vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje. IPR Praha je správcem DTM Prahy a je pověřena přípravou přechodu na DTM kraje dle §4b zákona č. 47/2020 Sb. Rozsah nezbytných úprav je značného rozsahu, neboť systém DTM kraje obsahuje celou řadu nových požadavků, které v rámci stávající DTM Prahy nebylo nezbytné nebo možné realizovat. Současně
je stále efektivní využít pro rozvoj stávající systém, neboť vytvoření zcela nového by bylo časově, kapacitně i ekonomicky mnohem náročnější, jak vyplývá ze studií proveditelností DTM krajů ostatních krajů, které systém pro správu DTM budou nově vytvářet. Počet čerpání MD za etapu č. 3 - Rozvojové a změnové požadavky se tímto z výše uvedeného důvodu navyšuje. Objednatel souhlasí s novým poddodavatelem a vkládá do smlouvy jeho identifikaci.

**Čl. II Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se dohodly, že čl. II. odst. 3 smlouvy poslední věta se s účinností tohoto dodatku mění následujícím zněním:

 „V rámci 3. etapy nesmí být čerpáno více než 1135 MD, tento počet MD je stanoven
jako maximální.“.

1. Smluvní strany se dohodly, že čl. VI. odst. 1 smlouvy se s účinností tohoto dodatku mění následujícím zněním:

Zhotovitel pověřuje zajištěním části smlouvy třetí osobu, a to:

1. Intergraph CS s. r. o., Prosecká 851/64, 190 00 Praha 9 – Prosek, IČO: 44796650, který bude mít předpokládaný podíl na zakázce 45%.
2. NESS Czech s. r. o., V Parku 2335/20, 148 00 Praha 4, IČO: 45786259, který bude mít předpokládaný podíl na zakázce 20%.

**Čl. III Závěrečná ustanovení**

1. **Objednatel uvádí, že v identifikaci smluvních stran je obsaženo u objednatele nové bankovní spojení včetně čísla účtu**. Ostatní ujednání smlouvy jsou tímto dodatkem nedotčena.
2. Ostatní ujednání smlouvy jsou tímto dodatkem nedotčena.
3. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu,
přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
4. Dodatek se řídí právním režimem smlouvy a tvoří její nedílnou součást.
5. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek jsou k tomuto úkonu oprávněny.
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že dodatek uzavírají ze svobodné vůle, nikoliv v tísni
a jsou s jeho obsahem seznámeny a srozuměny.
7. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Objednatel zajistí zveřejnění smlouvy zasláním správci registru smluv nejpozději ve lhůtě do 30 dnů od podpisu smlouvy oběma smluvními stranami. Zhotovitel obdrží potvrzení o uveřejnění v registru smluv automaticky vygenerované správcem registru smluv do své datové schránky/
8. Smluvní strany dále prohlašují, že  skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
9. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

V Praze dne: V Praze dne:

za objednatele: za zhotovitele:

....................................................... .......................................................

 **Mgr. Ondřej Boháč,**  **Ing. Robert Šinkner,**

 ředitel jednatel společnosti

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, TKP geo s. r. o.

 příspěvková organizace