Dodatek č. 1

k SOD/01006/2020/OIU ze dne 27.11.2020

Propojení Dukelská a Táborská, Říčany

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele:	 SOD/01006/2020/OIU

Číslo smlouvy zhotovitele:                       [………….…]

| OBJEDNATEL: | Město Říčany |
| --- | --- |
| sídlem: | Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany |
| Zastoupený starostou města: | Ing. David Michalička |
| bankovní spojení | Komerční banka |
| číslo účtu: |  |
| IČO: | 00240702 |
| osoba oprávněná jednat ve věcech autorských | Ing. Jan Gallia, Ing. Pavel Ibl |
| Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: dále „Objednatel“ | Ing. Monika Burešová, Ing.arch. Alice Štěpánková, Ing. Evžen Heyrovský |
| ZHOTOVITEL: | HES stavební s.r.o. |
| sídlem: | Zelený pruh 95/97, 140 00 Praha 4 |
| zastoupený: | Michalem Jakubcem - jednatelem |
| bankovní spojení | MONETA Money Bank a.s., |
| číslo účtu: |  |
| IČO: | 281 43 213 |
| DIČ: | CZ281 43 213 |
| Identifikátor datové schránky | pnj8bie |
| osoba oprávněná jednat ve věcech technických | Michal Jakubec, Petr Kudýn |
| tel.: |  |
| email | info@hes-stavebni.cz |
| dále „Zhotovitel“ |  |

# Předmět dodatku

- Předmětem tohoto dodatku č. 1 je stanovení vyčíslení víceprací a méněprací na této akci „Propojení komunikace Dukelská Táborská, Říčany“.

# Předmět plnění

Změna předmětu plnění spočívá ve vyčíslení víceprací pro realizaci předmětu díla, tak jak je uvedeno ve změnovém listu č. 1, který je přílohou tohoto dodatku č.1 k SOD.

- Doba provádění díla

3.1. Doba provádění se nemění.

# Cena díla

Celková cena díla (veškerých prací a dodávek) dle původní SOD činí: 4 707 832,26 Kč bez DPH a 5 696 477,03 Kč s DPH.

Cena dle změnového rozpočtu uvedeného v čl.  4   tohoto dodatku č. 1  se sjednává takto:

| SO,PS | Cena ve smlouvě o dílo | Více práce | Méně práce | Rozdíl |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SO 101.1 | 1 913 279,50 Kč | 5 196,00 | 0,00 | 5 196,00 |
| SO 101.2 | 479 638,30 Kč | 124 334,90 | 17 337,50 | 106 997,40 |
| SO 104 | 556 021,10 Kč | 133 581,26 | 105 839,50 | 27 741,76 |
| SO 301 | 369 481,99 Kč | 18 514,00 | 0,00 | 18 514,00 |
| SO 302 | 848 246,41 Kč | 62 983,30 | 63 690,00 | -706,70 |
| SO 401 | 211 276,60 Kč | 3 450,00 | 0,00 | 3 450,00 |
| SO 801 | 74 388,36 Kč |  | 0,00 |  |
| VRN | 255 500,00 Kč |  | 0,00 |  |
| Total/ | 4 707 832,26 Kč | 348 059,46 | 186 867,00 Kč | 161 192,46 |
| Celkem |  |  |  |  |

Celková cena díla (veškerých prací a dodávek) nyní činí: 4 869 024,72 bez DPH a 5 891 519,91 Kč s DPH.

# Článek 5. Ostatní a závěrečná ustanovení

  - Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti a nezměněné

  - Tento dodatek č. 1  dle směrnice o VZ je oprávněn podepsat starosta města.

  - Obě smluvní strany souhlasně prohlašují, že obsah a rozsah tohoto dodatku je jim znám a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.

  - Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek k SOD podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku SOD v registru smluv zajistí město Říčany.

Přílohy tvoří nedílnou součást smlouvy.

1 – Změnový list č. 1  včetně výkazu výměr

V Říčanech dne ………… 				V      ………………………………

………………………………………………             			              …………………………………………………………
      za objednatele								za zhotovitele

Ing. David Michalička

starosta města