Příloha č.1 Rozpočet a specifikace díla

Rok: 2021

Rozpočet:	Všechny ceny jsou uvedeny v Kč

| 2021 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Kód | Opatření a činnost | Množství | M.J. | Jednotková cena | Celková cena |
| 353 | LI01 | Likvidace invazních a expanzivních rostlin |  |  |  |  |
|  | LI01e | Vytrhávání bylin a dřevin | 1400 | m2 | 4,00 | 5 600,00 |
|  |  |  |  |  | Cena | 5 600,00 |
| 355 | ZC01 | Narušení a stržení drnu |  |  |  |  |
|  | ZC01a | Narušování drnu ruční | 4600 | m2 | 10,00 | 46 000,00 |
|  |  |  |  |  | Cena | 46 000,00 |
| 354 | ZC04 | Sečení travního porostu a rákosin |  |  |  |  |
|  | ZC04b | Seč křovinořezem | 1 | ha | 28 350,00 | 28 350,00 |
|  |  | Základní částka |  |  |  | 3 000,00 |
|  |  |  |  |  | Cena | 31 350,00 |
| 3221 | ZC04 | Sečení travního porostu a rákosin |  |  |  |  |
|  | ZC04d | Seč ručně vedenou sekačkou | 0,682 | ha | 26 249,27 | 17 902,00 |
|  |  |  |  |  | Cena | 17 902,00 |

Souhrnný rozpočet:	Všechny ceny jsou uvedeny v Kč

| Rok | Cena bez DPH | Sazba DPH % | Výše DPH | Cena bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 100 852,00 | 0,00 | 0,00 | 100 852,00 |
| Celkem | 100 852,00 |  | 0,00 | 100 852,00 |

Specifikace díla:	Odkaz na mapové dílo

| 2021 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 353 | LI01 | Likvidace invazních a expanzivních rostlin | 5 600,00 Kč |
|  | LI01e | Vytrhávání bylin a dřevin |  |

Popis opatření:

Bude provedena jednak chemická likvidace (postřik arboricidním přípravkem Garlon) výmladků a semenáčků trnovníku akátu a zmlazení ostružiníku a dále mechanická redukce (ruční vytrhávání) expanzivních druhů, zejména třtiny křovištní, turanky kanadské, starčku lepivého obecného, semenáčků borovice lesní a jasanu ztepilého. Celková vymezená plocha je0,68ha,ztohochemicky/mechanickybudeošetřeno20%-celkem0,14 ha (část opakovaně).Termín provedení prací: druhá polovina srpna.

| 355 | ZC01 | Narušení a stržení drnu | 46 000,00 Kč |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ZC01a | Narušování drnu ruční |  |

Popis opatření:

Mozaikovité ruční narušování drnu (ploch s vrstvou mechů a lišejníků) na vymezené ploše 0,682 ha, skutečně ošetřená plocha činí 65 %, tj 0,46 ha. Termín provedení prací: polovina září až polovina října.

| 354 | ZC04 | Sečení travního porostu a rákosin | 31 350,00 Kč |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ZC04b | Seč křovinořezem |  |

Popis opatření:

Plocha 1a - ruční kosení křovinořezem na "nestržených" plochách ve dvou termínech (s odstupem min. 3 týdnů) spojené s obsékáním ZCHD (kriticky ohrožený druh hvozdík písečný český a ohrožený druh bělozářka liliovitá). Součástí opatření je i odklizení veškeré pokosené hmoty. Práce bude provedena na vymezené ploše o rozloze 1,007 ha, plocha skutečného kosení činí 1,00 ha. Termín provedení prací: září.

| 3221 | ZC04 | Sečení travního porostu a rákosin | 17 902,00 Kč |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ZC04d | Seč ručně vedenou sekačkou |  |

Popis opatření:

Plocha 1b - ruční kosení ručně vedenou sekačkou dříve stržených ploch na vymezené výměře 0,682 ha. Součástí opatření je i odklizení veškeré pokosené hmoty. Termín provedení prací: konecsrpna.