Smlouva o dílo

č. SML/9765/2021

I. Smluvní strany

Objednatel:

Sídlo/místo podnikání:

IČ:

DIČ:

Jednající osoba:

Osoba odpovědná za realizaci:

Telefon:

Email:

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.

Líšeňská 2657/33a, 636 00 Brno - Líšeň 44994575

CZ44994575

Ing. Jindřich Frič, Ph.D., ředitel

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

Sídlo/místo podnikání:

IČ/rodné číslo:

DIČ:

Bankovní spojení:

Jednající osoba:

Osoba odpovědná za realizaci:

Zapsaný v OR:

Telefon:

Email:

(dále jen „zhotovitel“)

Drapaja stav s.r.o.

Havránkova 107/107, Dolní Heršpice, 61900 Brno

01971964

CZ01971964

284986018/0300

Ing. Michal Kratěna

Ing. Michal Kratěna

u Krajského soudu v Brně, oddíl C vložka 106603

xxxxx

Článek I.

Preambule

Objednatel realizoval poptávkové řízení směřující k zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby mimo řežím zákona o veřejných zakázkách s názvem: Doplnění chlazení rekových stanic spočívající v plnění dle nabídky zhotovitele, která je uvedena v příloze č. 1, a která je nedílnou součástí této smlouvy. Na základě posouzení a hodnocení nabídek v rámci výše uvedeného poptávkového řízení byla objednatelem nabídka zhotovitele vybrána jako nejvhodnější.

Objednatel má zájem na tom, aby byly na základě pokynů Objednatele ze strany zhotovitele provedeny činnosti a zajištěny služby (dále jen jako „dílo“) v rozsahu uvedeném v článku II této smlouvy, přičemž zhotovitel si je tohoto objednatelova zájmu plně vědom a je připraven provádět svoji činnost takovým způsobem, aby tento objednatelův zájem byl náležitě uspokojen. Zhotovitel si je také vědom sankcí, které je povinen nahradit v případě porušení smluvních povinností.

Článek II.

Předmět smlouvy

- Předmětem této smlouvy je zajištění odborných služeb a provádění odborných činností upravených v nabídce zhotovitele, včetně rozsahu v ní uvedených. Tato nabídka je nedílnou součástí smlouvy jako příloha č. 1.

- Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele provést sjednané dílo a služby, za splnění odborných kritérií a požadavků, jejichž podrobný popis a rozsah je specifikován v příloze č. 1 této smlouvy.

Objednatel se zavazuje zaplatit za dílo smluvní cenu ve výši a způsobem sjednaným v čl. 3.1. této smlouvy.

Článek III.

Cena a platební podmínky

- Smluvní strany ujednávají, že cena bude stanovena dohodou v souladu s nabídkou zhotovitele:

celková cena bez DPH: sazba (v %) a výše DPH: cena celkem včetně DPH:

269.116,80 Kč

56.514,53 Kč (DPH = 21 %)

325.631,33 Kč

(slovy: tři sta dvacet pět tisíc šest set třicet jedna korun českých třicet tři haléřů).

- V ceně dle článku III. odst.1 této smlouvy je rovněž zahrnuto dopravné, pojištění, a ostatní poplatky apod. Takto uvedená celková cena je nejvýše přípustnou a nepřekročitelnou a jsou v ní zahrnuty veškeré náklady potřebné k řádnému plnění smlouvy, jakož i veškeré náklady související.

- K ceně díla bude účtována DPH ve výši určené podle právních předpisů platných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

- Faktura budou splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných obecně závazných právních předpisů, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a bude v ní uvedeno číslo smlouvy objednatele. Přílohou faktury bude doklad o předání celého díla.

- Faktura je splatná ve lhůtě 30 kalendářních dnů od jejího doručení objednateli za předpokladu, že bude vystavena v souladu s platebními podmínkami a bude splňovat všechny uvedené náležitosti, týkající se vystavených faktur. Pokud faktura nebude vystavena v souladu s platebními podmínkami nebo nebude splňovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn fakturu zhotoviteli vrátit; vrácením pozbývá faktura splatnosti.

- Pro účel dodržení termínu splatnosti faktury je platba považována za uhrazenou v den, kdy byla odepsána z účtu objednatele.

Článek IV
Místo a doba plnění

- . Místem předání díla je sídlo objednatele, Líšeňská 2657/33a, 636 00 Brno.

- Zhotovitel dokončí a předá dílo v souladu s podmínkami a termínem uvedeným v této smlouvě, tj. nejpozději dne 31. 8. 2021 do 15:00 hodin, nebude-li smluvními stranami dodatečně ujednáno odlišně.

Článek V.

Dodací podmínky

- Zhotovitel předá objednateli dokončené dílo způsobem, jaký je obvyklý, nebo jaký vyplývá z nabídky a objednávky, popř. způsobem, na němž se strany následně dohodnou.

Článek VI.

Odpovědnost za vady

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo zhotovené a dodané podle této smlouvy bude kompletní, bez vad, bude splňovat parametry uvedené v příloze č. 1 této smlouvy a má odpovídající jakost a provedení. Za tento závazek nese zhotovitel plnou odpovědnost.

2. Zhotovitel se tak zavazuje k poskytnutí záruky za jakost díla v délce 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet ode dne předání a převzetí díla.

- Uplatněním práv z odpovědnosti za vady není dotčeno právo na náhradu škody.

- Objednatel je oprávněn od této smlouvy nebo její části odstoupit pokud je zhotovitel více než 15 dnů v prodlení s plněním díla.

Článek VII.

Povinnost spolupůsobení

- Zhotovitel je dle § 2 písm. e) zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

- Zhotovitel je povinen umožnit v rámci kontroly přístup k veškeré dokumentaci týkající se této smlouvy a souvisejícího výběrového řízení, a to alespoň do konce roku 2031, neukládá-li některý právní předpis lhůtu delší. Dokumentací se míní též případné smlouvy a související dokumenty, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. jako obchodní tajemství, utajované skutečnosti) za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy (např. zák. č. 255/2012 Sb., kontrolní řád).

Článek VIII.

Sankce

- Je-li zhotovitel v prodlení s předmětem dodání díla dle této smlouvy, má objednatel právo požadovat smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla, a to za každý i započatý den prodlení.

- Splnění povinnosti úhrady smluvní pokuty nemá vliv na možnost smluvních stran požadovat náhradu škody z porušení smluvní povinnost, k níž se váže povinnost smluvní pokuty.

Článek IX.

Závěrečná ustanovení

- Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně formou číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.

- Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.

- Smluvní strany výslovně ujednávají, že rozhodným právem pro účely této smlouvy bude české právo a strany smlouvy se budou řídit při plnění předmětu této smlouvy i ve věci řešení veškerých závazků a sporů z ní vyplývajících, nebo vzniklých při plnění dle této smlouvy, právním řádem České republiky.

- Smluvní strany výslovně prohlašují, že věcně příslušným pro rozhodování o závazcích a právních vztazích vzniklých na základě této smlouvy bude při řešení sporů vzniklých v souvislosti s touto smlouvou soud místně příslušný dle sídla objednatele.

- Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, a že byla ujednána po vzájemném projednání podle jejich svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.

- Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy i po jejím ukončení zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti s plněním smlouvy.

7. Otázky touto smlouvou neřešené se řídí ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

8. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně případných budoucích dodatků bude uveřejněna v souladu s ustanoveními zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smlouvu v registru smluv uveřejní objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje jeho obchodní tajemství, osobní údaje osob na straně Zhotovitele, které by nebylo možno uveřejnit, utajované skutečnosti ve smyslu ustanovení zák. č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných skutečností, ani jiné informace či skutečnosti, které by nebylo možno uveřejnit.

9. Tato smlouva je plně v souladu s nabídkou vítězného uchazeče, která vychází ze zadávací dokumentace. V případě nejasností je rozhodující znění zadávací dokumentace a vítězné nabídky.

10. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součást této smlouvy tvoří přílohy:

Příloha č. 1: Nabídka zhotovitele - ze dne 3.8.2021

V Brně dne

Drapaja stav s.r.o.

Havránkovo 107/107, Brno, 619 00 IČ 01971964, DIČ CZ0I971964 tel; xxxx info@dropojastov.cz

Ing. Jindřich Frič, Ph.D., ředitel

V Brně dne 12. 08. 2021

Drapaja stav s.r.o.

Ing. Michal Kratěna, jednatel			Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.

REKAPITULACE STAVBY

KSO:

Místo:	Líšeňská 33a

kód	2021034

Stavba;

Doplnění chlazení do rekových stanic

Zadavatel:

Uchazeč:

Drapaja stav s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum:	02.08.2021

IČ:

DIČ:

IČ:	01971964

DIČ:	CZ01971964

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

| Cena bez DPH | Sazba daně | Základ dané | 269 116,80 Výše daně |
| --- | --- | --- | --- |
| DPH základní | 21.00% | 269116,80 | 56 514,53 |
| snížená | 15,00% | 0,00 | 0,00 |
| Cena s DPH | V | CZK | 325 631,33 |

Zpracovatel

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 3.8.2021 Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Drapaja stav s.r.o.

Havránkova 107/107, Brno, 619 00
IČ: 01971964. DIČ: CZ01971964
tel.: xxxx, 770 699 903
info@dropojostav.cz
-3-

Razítko

KAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

| kód: | 2021034 |  |
| --- | --- | --- |
| Stavba: | Doplnění chlazení do rekových stanic |  |
| Místo: | Líšeňská 33a | Datum: |
| Zadavatel: |  | Projektant: |
| Uchazeč: | Drapaja stav s.r.o. | Zpracovatel: |
| Kód | Popis |  |

02.08.2021

Cena bez DPH [CZK]

Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů

2021034 Doplnění chlazení do rekových stanic

269 116,80

269 116,80

325 631,33

325 631,33

Stavba:

Doplněni chlazení do rekových stanic

| KSO: Místo: | Líšeňská 33a | CC-CZ: Datum: | 02.08.2021 |
| --- | --- | --- | --- |
| Zadavatel: |  | IČ: |  |
|  |  | DIČ: |  |
| Uchazeč: |  | IČ: | 01971984 |
| Drapaja stav s.r.o. |  | DIČ: | CZ01971964 |
| Projektant: |  | IČ: |  |
|  |  | DIČ: |  |
| Zpracovatel: |  | IČ: |  |
|  |  | DIČ: |  |

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH

269 116,80

| Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 269 116,80 |  |  | 21,00% | 56 514,53 |
| 0,00 |  |  | 15,00% | 0,00 |
|  | v | CZK |  | 325 631,33 |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Uchazeč

CENTRUM PRÁVNÍHO

VÝZKUMU

Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: 3.8.2021 Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Doplnění chlazení do rekových stanic

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

02.08.2021

Místo:	Líšeňská 33a

Zadavatel:

Uchazeč:	Drapaja stav s.r.o.

| Náklady ze soupisu prací | 269 116,80 |
| --- | --- |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 18 978,60 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 18 978,60 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 250 138,20 |
| 712 - Povlakové krytiny | 4 922,00 |
| 721 – ZTI | 9 443,20 |
| 741 – Elektroinstalace | 24 694,00 |
| 751 - Vzduchotechnika | 165 142,00 |
| 763 - Konstrukce suché výstavby | 45 937,00 |

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Doplnění chlazení do rekových stanic

| Místo: Zadavatel: Uchazeč: | Líšeňská 33a Drapaja stav s.r.o. |  | Datum: Projektant: Zpracovatel: |  | 02.08.2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ Typ Kód | Popis | MJ | Množství | J. cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  | 269 116,80 |
| d HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 18 978,60 |
| D 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 18 978,60 |
| I 1 i K 9-01 | Demontáž stávajícího SDK kastlíku včetně likvidace suti | kpl | 1,000 | 2137,00 | 2137,00: |
|  | Demontáž stávajícího SDK kastlíkuu včetně likvidace suti |  |  |  |  |
| 2 K 962086111-01 ¦ | Zakrytí stávajících konstrukci, průběžný úklid Zakrývání stávajících konstrukcí, vybourání 1 otvoru o rozměru 1,0x0,65 m, zednické zapravení ostění otvorů, pomocné lešení, průběžný úklid, odvoz a likvidace suti | kpl | 2,000 | 5 890,00 | 11 780,00 |
| pp | Zakrýváni stávajících konstrukcí, vybouráni 1 otvoru o rozměru 1,0x0,65 m, zednické zapravení ostění otvorů, pomocné lešení, průběžný úklid, odvoz a likvidace suti |  |  |  |  |
| 3 K 977151119 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 110 mm do stavebních materiálů | m | 0,950 | 5 328,00 i | 5 061,60! |
| PP W | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 100 do 110 mm 0,45+0,3+0,2 |  | 0,950 |  |  |
| D PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 250 138,20 |
| D 712 | Povlakové krytiny |  |  |  | 4 922,00 |
| 4 K 711757288R00 | Opracováni prostupů, samolep.pásy, D do 200 mm | kus | 1,000 | 580,00 i | 580,00! |
| PP | Opracování prostupů, samolep. pásy, D do 200 mm |  |  |  |  |
| 5 K 712-01 | Zhotovení prostupu přes stávající střešní plášť včetně likvidace odpadu, průběžný úklid stavby | kpl | 1,000 | 1 592,00^ | 1 592,00 |
| PP | Zhotovení prostupu přes stávající střešní plášť včetně likvidace odpadu, průběžný úklid stavby |  |  |  |  |
| 6 K 9444942101 R00-01 d+m prostupka pro kabely s fólii TPO DN 110 |  | kpl | 1,000 | 2 750,00; | 2 750,00 |
| PP | D+M Prostupka pro kabely s fólií TPO DN 110 |  |  |  |  |
| D 721 | ZTI |  |  |  | 9 443,20 |
| 7 K 721176101R00 | Potrubí HT připojovací vnější průměr D 32 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 30 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. | m | 32,000 | 295,10 | 9 443,20 |
| PP | Potrubí HT připojovací vnější průměr D 32 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 30 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. |  |  |  |  |
| D 741 | Elektroinstalace |  |  |  | 24 694,00 |
| 8 K 741-01 | Elektropráce | kpl | 1,000 | 24 694,00 | 24 694,00i |
| PP p | Elektropráce Poznámka k položce: Připojení venkovních klimatizačních jednotek a ostatní práce související s chlazením rekových stanic |  |  |  |  |
| D 751 | Vzduchotechnika |  |  |  | 165 142,00 |
| 9 ¦ K 751-01 | D+M chlazení rekových stanic | kpl | 1,000] 165 142.00! |  | 165 142,00; |
| PP | D+M chlazení rekových stanic |  |  |  |  |
| p | Poznámka k položce: konzole závěsná -4,00 ks CU izolované potrubí včetně komunikace - 60,00 m montážní materiál -1,00 kpl Podkladový blok 600 - gumový pražec - 2,00 ks LG Venkovní J. MULTI MU2R17(max. 2 vn.jedJ24k) -1,00 ks |  |  |  |  |

LG spllt set STANDARD PLUS PC09SQ -1,00 ks vnitřní nástěnná Jednotka 2,5kW, Standard Pius, multi-split R32 - 2,00 ks

Odvod kondenzátu -3,00 kpl

Montážní práce -1,00 kpl

Typ Kód

D 763

- K 763-01

pp

- K 763-02

pp

- K .763-03

PP

13; K 763-04

PP

14 K 763-05

pp

Popis

MJ Množství J. Cena [CZK] Cena celkem [CZK]

| Konstrukce suché výstavby |  |  |  | 45 937,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zhotoveni SDK kastlíku s požární odolnosti ĚÍ30 - opláštění 2 desky 12,5 mm protipožární Zhotovení SDK kastlíku s požární odolností EI30 - opláštění 2 desky 12.5 mm protipožární | kpl | 2,000 | 7 381,00 | 14 762,00 |
| D+M Protipožární revizní dvířka do sádrokartonových stěn, odolnost 30 minut (EI30DP1) | kpl | 2,000 | 4 859,00 | 9 718,00 |
| D+M Protipožární revizní dvířka do sádrokartonových stěn, odolnost 30 minut (E130DP1) |  |  |  |  |
| Zhotoveni opravy stávajících SDK kastlíku po protažení inženýrských sítí _i_ | kpl | 2,000 | 4 183,00 | 8 366,00 |
| Zhotovení opravy stávajících SDK kastlíku po protažení inženýrských síti |  |  |  |  |
| Rozebrání protipožárního SDK podhledu, průběžný I úklid stavby, odvoz a likvidace suti a odpadu, pomocné . | kpl | 1,000 | 3 967,00' | 3 967,00 |

[lešení 		_					 J._

Rozebráni protipožárního SDK podhledu, průběžný úklid stavby, odvoz a likvidace suti a odpadu, pomocné lešení

Zapravení protipožárního ŠĎK podhledu po zhotovení inženýrských sítí, výmalba, průběžný úklid stavby, kpl	1,000		9 124,00	9 124,00

: pomocné leženi _ 		J; kpl   	1000				’

žapravení protipožárního SDK podhledu po zhotoveni inženýrských síti, výmalba. průběžný úklid stavby, pomocné lešení