## DOHODA O ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

dle ust. § 2001 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a § 223 zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek

### I. Smluvní strany

Objednatel:		Jihočeská zoologická zahrada Hluboká nad Vltavou

se sídlem:		Ohrada 417, 373 41 Hluboká nad Vltavou

IČO:			00410829

zástupce: 		Ing. Vladimír Pokorný, ředitel

a

Zhotovitel: 		Retherm s.r.o.

se sídlem: 		Pražská tř. 560/95, 370 04 České Budějovice

IČO: 			260 86 344

zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: C 13182 vedenou u Krajského soudu v Českých Budějovicích

zástupce:		Tomáš Řežábek, jednatel

II. Úvod

- Smluvní strany uzavřely dne 26.8.2020 smlouvu o dílo na zhotovení díla „Přestavba expozice sov, stavba odchoven a stavební úpravy strojovny ČOV“ (dále jen „smlouva“).

III. Předmět dohody

- Smluvní strany se dohodly na odstoupení od smlouvy s účinky ke dni uzavření této dohody, za podmínek daných ustanovením ust. § 2001 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a § 223 zákona č. 134/2016 zákona o zadávání veřejných zakázek, a to proto, že v plnění závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku nelze pokračovat, neboť by došlo k porušení pravidel uvedených v ustanovení § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že v průběhu plnění smlouvy o dílo byly zjištěny následující skutečnosti, které by ve svém důsledku znamenaly porušení pravidel uvedených v ust. § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek.

- Došlo ke změně prováděcí projektové dokumentace

- Došlo k nepředpokládanému navýšení ceny

IV.

- Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy toho, že od smlouvy lze odstoupit pouze ohledně nesplněného zbytku plnění.

- Smluvní strany rekapitulují, že ze smlouvy bylo plněno:

1.etapa – Stavba odchoven a stavební úpravy ČOV na pozemcích p.č. st.1431, 1593/1 v k.ú. Hluboká nad Vltavou

Objednatelem byla zhotoviteli zaplacena cena plnění dle SOD a Dodatku č.1 ve výši 4 756 182,21 Kč bez DPH.

- Ve zbytku smlouva plněna nebyla a smluvní strany od smlouvy odstupují.

- Zhotovitel výslovně prohlašuje, že objednatel zhotoviteli zaplatil cenu přijaté části plnění a nezbývá zaplatit žádnou další částku jako cenu plnění či části plnění a nezbývá uhradit ani jakoukoliv jinou částku, která by odpovídala jakémukoliv jinému nároku ze smlouvy.

V. Závěrečná ustanovení

- Zhotovitel bere na vědomí, že tato dohoda bude uveřejněna v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup.

- Tato dohoda nabývá platnosti ke dni podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., § 6.

V Hluboké nad Vltavou dne 18.8.2021               		V Českých Budějovicích dne 18.8.2021

za objednatele:                                         		za zhotovitele:

….………………………			              		………………………………

Ing. Vladimír Pokorný, ředitel                             		Tomáš Řežábek, jednatel