Dodatek č. 1

ke smlouvě č. 06041961

o poskytnutí podpory

ze Státního fondu životního prostředí České republiky

Smluvní strany

Státní fond životního prostředí České republiky

se sídlem: 			Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11

korespondenční adresa: 		Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4

IČO: 				00020729

zastoupený: 			Ing. Petrem V a l d m a n e m, ředitelem SFŽP ČR

(dále jen „Fond“)

a

obec Libhošť

kontaktní adresa: 	Obecní úřad Libhošť, Libhošť 1, 742 57 Libhošť

IČO: 				72086718

zastoupená: 			Ing. Jiřím P e t r o v s k ý m, starostou

(dále jen „příjemce podpory“)

se dohodly na základě změny č. 1 rozhodnutí č. 06041961 o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR ze dne 3. 3. 2021 na této změně a doplnění smlouvy č. 06041961
o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky ze dne 27. 2. 2020 (dále jen „Smlouva“):

- V čl. IV bodu 1 písm. a) odrážce třetí se projekt uvedený v pododrážce první s názvem „Koncepce veřejné zeleně v extravilánu obce Libhošť“ zrušuje. Současně s tím příjemce podpory není povinen splnit povinnost předložit k tomuto projektu projektovou dokumentaci.

- V čl. IV bodu 1 písm. a) odrážce třetí pododrážka druhá zní takto: „-  „Regenerace sídelní zeleně v obci Libhošť“ – cílem projektu je  výsadba 147 ks stromů, plocha stanovišť činí 2, 47 ha a počet ploch a prvků sídelní zeleně s posílenou ekostabilizační funkcí je 8 lokalit,“.

- Smluvní strany souhlasně prohlašují, že příjemce podpory byl povinen k projektu, který je uveden v článku IV bodu 1 písm. a) odrážce třetí, pododrážce třetí  Smlouvy, před jeho realizací, nejpozději však do 31. 12. 2020, předložit projektovou dokumentaci, na základě které měl být projekt znovu posouzen.

- Smluvní strany tímto konstatují, že povinnost předložit Fondu projektovou dokumentaci, na základě které bude projekt znovu posouzen, k projektu uvedenému v článku IV bodu 1 písm. a) odrážce třetí, pododrážce třetí Smlouvy, příjemce podpory splnil k datu 2. 3. 2021.

5.     V článku IV bodu 1 písm. c) odrážce první se termín ukončení (realizace) Cíle 2 mění na 11/2023.

6.     V článku IV bodu 1 písm. d) se termín předložení podkladů k ZVA mění na 11/2023.

7.     Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.

8.    Příjemce podpory souhlasí se zveřejněním celého textu Smlouvy, včetně tohoto dodatku, v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), pokud zveřejnění Smlouvy nebo tohoto dodatku tento zákon ukládá.

9.    Tento dodatek byl vyhotoven a podepsán ve dvou exemplářích, z nichž každý má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží jeden exemplář.

V:                                                                                                                   V Praze dne:

dne:

…………………………………………….						……………………………………

zástupce příjemce podpory						zástupce Fondu