Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zastřešení dvou světlíkových dvorů a úpravu hygienického zařízení – objekt Na Poříčním právu

Objednatel:	Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí

se sídlem: 	Na Poříčním právu 376/1, 128 01 Praha 2

zastoupen: 	Mgr. Ingrid Štegmannovou, Ph.D., státní tajemnicí

IČO: 		00551023

bank. spojení: 	ČNB, pobočka Praha, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1

č. účtu:		2229001/0710

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel:	STAVMAX Group s.r.o.

se sídlem: 	Husova 434, 431 51 Klášterec nad Ohří - Miřetice u Klášterce n. Ohří

IČO: 		06080090

DIČ: 		CZ06080090

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem

oddíl C, vložka 39586

bank. spojení: 	ČSOB, a.s.

č. účtu:	 	279057740/0300

datová schránka: 2mcie4h

zastoupen: 	Jiřím Bezděkem, jednatelem

(dále jen „Zhotovitel“)

(společně rovněž jen „smluvní strany“, samostatně „smluvní strana“)

uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), tento Dodatek č. 1 (dále také jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo na zastřešení dvou světlíkových dvorů a úpravu hygienického zařízení – objekt Na Poříčním právu, uzavřené mezi smluvními stranami dle 20. 11. 2020 (dále jen „Smlouva“).

# Článek 1

Předmět Dodatku

- Předmětem tohoto Dodatku je dohoda smluvních stran o změně rozsahu předmětu Díla, přičemž v souvislosti s tím se smluvní strany dále dohodly na úpravě ceny Díla, jak je podrobně uvedeno v tomto Dodatku.

- Kde se v tomto Dodatku používá pojem Dílo, má tento pojem význam, v jakém je používán ve Smlouvě.

# Článek 2

# Změna Smlouvy

- Smluvní strany se dohodly, že závazek Zhotovitele provést Dílo v rozsahu dle článku 3 odst. 1 Smlouvy se rozšiřuje o položky předmětu Díla (dále jen „vícepráce“) a zužuje o položky předmětu Díla (dále jen „méněpráce“), podrobně specifikované v Příloze č. 1 tohoto Dodatku.  Ve smyslu 
§ 222 odst. 5 ZZVZ dodatečné stavební práce nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy, nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky a změna v osobě Zhotovitele není možná z ekonomických a technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost s původním předmětem Díla pořízeným Objednatelem v původním zadávacím řízení. Změna v osobě Zhotovitele není možná s ohledem na koordinaci prováděných prací, a zejména z důvodu zajištění jednotné záruky na Dílo jako celek, zodpovědnosti za realizaci díla v požadované kvalitě a případnou reklamaci vad Díla. S ohledem na výše uvedené by změna v osobě Zhotovitele znamenala pro Objednatele značné obtíže a výrazné zvýšení nákladů na realizaci Díla, resp. dodatečných stavebních prací, které jsou předmětem tohoto Dodatku.

- Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu předmětu Díla, která je vymezena souhrnným položkovým rozpočtem méněprací a víceprací, který tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku jako jeho příloha č. 1.

- S ohledem na ust. § 222 odst. 5 ZZVZ jsou změny rozsahu předmětu Smlouvy ve vztahu k původní hodnotě závazku ze Smlouvy procentuálně vyjádřeny následovně:

- Vícepráce jsou kalkulovány ve výši 5 104 214,55 Kč bez DPH, což činí 32,59 %
z původní hodnoty závazku ze Smlouvy;

- Méněpráce jsou kalkulovány ve výši 1 757 224,67 Kč bez DPH, což činí 11,22 %
z původní hodnoty závazku ze Smlouvy;

- Absolutní hodnota změn rozsahu předmětu Smlouvy činí 3 346 989,88 Kč bez DPH, což činí 21,37 % z původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

- Smluvní strany se dohodly v souladu s článkem 6 odst. 7 Smlouvy na zvýšení ceny Díla uvedené v článku 6 odst. 1 Smlouvy, a to o částku ve výši 3 346 989,88,- Kč bez DPH. Celková cena Díla po zohlednění víceprací a méněprací dle tohoto Dodatku činí 19 011 409,88 Kč bez DPH.

- Smluvní strany konstatují, že podmínky dle § 222 odst. 5 ZZVZ byly v plném rozsahu splněny.

# Článek 3

# Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají beze změny.

- Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Plnění předmětu Smlouvy v rozsahu tohoto Dodatku v době od platnosti Dodatku do jeho účinnosti se považuje za plnění podle Smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí Smlouvou.

- Tento Dodatek se podepisuje Smluvními stranami elektronicky pomocí zaručeného elektronického podpisu.

- Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Soupis méněprací a víceprací – položkový rozpočet

Příloha č. 2 – Změnový list 1 ze dne 6. 5. 2021

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

| Za Zhotovitele: | Za Objednatele: |
| --- | --- |
| V Klášterci nad Ohří dne dle elektronického podpisu | V Praze dne dle elektronického podpisu |
| ______________________________ Jiří Bezděk jednatel STAVMAX Group s.r.o. | ______________________________ Mgr. Ingrid Štegmannová, Ph.D. státní tajemnice Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí |