Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 16.11. 2015 ve znění dodatku č. 1 ze dne 23.12.2015

(dle § 2586 an. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)

níže uvedeného dne, měsíce a roku

Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i.,

IČ: 67985891

DIČ: CZ67985891

se sídlem: V Holešovičkách 94/41, Praha 8 – Libeň, PSČ 182 09

Zastoupen: RNDr. Josefem Stemberkem, CSc., ředitelem

(dále jen „Objednavatel“)

na straně jedné

a

STAVBA PRAHA družstvo

IČ: 		 00027707

DIČ: 		 CZ00027707

se sídlem: 	Sudoměřská 32, 131 09 Praha 3

zastoupeno: Ing. Petrem Janů, předsedou představenstva

Renátou Mrázkovou, místopředsedou představenstva

zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. DrXCIX 99

e-mail: 	stavbapraha@stavbapraha.cz

(dále jen „Zhotovitel“)

na straně druhé

Zhotovitel a Objednatel (dále společně jen „Smluvní strany“ a každá jednotlivě jen „Smluvní strana“) uzavírají tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 16.11.2015 ve   znění dodatku č. 1 ze dne 23.12.2015 (dále jen „Dodatek“a  „Smlouva“ a  „dodatek č. 1“).

- Předmět tohoto Dodatku č. 2

- Smluvní strany společně uzavřely Smlouvu, jejímž předmětem byl závazek Zhotovitele zhotovit a zajistit pro Objednatele následující činnosti: stavební práce spočívající ve vybudování archivu se zázemím ve stávajících prostorách 1.NP v budově B (bývalá modelovací hala) nacházející se v areálu Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i., na adrese V Holešovičkách 94/41, Praha 8. čl. 1.1 Smlouvy a přílohy č. 1 Smlouvy (dále jen „původní dílo“), následně byl rozsah původní dílo upraven resp. rozšířen dle dodatku č. 1 konkrétně dle přílohy č. 1 k dodatku č. 1 (dále jen „Dílo“). V důsledku odkladu odstávky ústředního topení vzhledem k prodloužení topné sezony se Smluvní strany dohodly na prodloužení konečného termínu dokončení Díla. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na následujícím Dodatku je Smlouvě.

- Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude dokončeno a předáno Objednateli nejpozději do 30. 6. 2016

# Závěrečná ustanovení

## Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto Dodatku seznámily, souhlasí s ním,      a proto tento Dodatek uzavírají připojením svých podpisů.

## Tento Dodatek je vyhotoven a podepsán ve třech shodných stejnopisech v českém jazyce. Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel obdrží po jednom stejnopise.

## Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran.

Podepsáno v Praze dne 4. 5. 2016

Za objednatele:						Za zhotovitele:

___________________________________________         _________________

Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i.   	Ing. Petr Janů

RNDr. Josef Stemberk CSc., ředitel  			předseda představenstva

_______________

Renáta Mrázková

místopředseda představenstva