DODATEK č. 2

SMLOUVY O DÍLO č.038/2021/01

uzavřené dne 08.04.2019 podle § 2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění

(dále jen Smlouva) mezi smluvními stranami níže uvedenými:

Smluvní strany:

Název:		Muzeum Středního Pootaví Strakonice

Sídlo:	 	Zámek 1, 386 01 Strakonice

IČO:		 00072150

DIČ:		neplátce DPH

Bank. spojení:	Komerční banka

č. účtu:		930291/0100

zastoupené: 	PhDr. Ivanou Říhovou, ředitelkou

dále též „objednatel“

a

Název:		Václav Drobil

Sídlo:		Vrcov 92, 373 12 Borovany

IČO:		72011696

Bank. spojení:	Komerční banka

č. účtu:		115-3245700287/0100

dále též „zhotovitel“

Smluvní strany uzavírají podle čl. 9., odst. 9.2 Smlouvy její Dodatek č. 2 v tomto znění:

Zástupci obou stran prohlašují, že podle zákona, stanov, zřizovací listiny, společenské smlouvy nebo jiného obdobného předpisu jsou oprávněni tento dodatek podepsat a k jeho platnosti není třeba podpisu jiné osoby.

I. Změny smlouvy a jejích následných dodatků

1. V Čl. 3 Doba a místo plnění se odst. 3.1.nahrazuje (z technických důvodů ze strany zhotovitele- problémy s dodávkou materiálu) tímto zněním:

3.1. Provedení díla a jeho předání objednateli bude realizováno do:

-	dokončení do 30 dnů od zahájení prací, nejpozději do 30.11.2021.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Ostatní ujednání Smlouvy a jejích pozdějších dodatků tímto Dodatkem č. 2 nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti.

- Tento Dodatek č. 2 Smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení smlouvy.

- Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 2 Smlouvy uzavřely svobodně a vážně, že jím nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by jeho uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.

- Dodatek č. 2 Smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Strakonice, dne 12.8.2021				Strakonice, dne 12.8.2021

Podpis: ……………………					Podpis: ……………………

objednatel							zhotovitel

PhDr. Ivana Říhová, ředitelka				Václav Drobil