Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na vytvoření webové aplikace z 06. 05. 2021

Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvková organizace

se sídlem Zahradníkova 494/2, 602 00 Brno

IČO: 00344648

DIČ: CZ00344648

zastoupená Ing. Danem Zemanem, ředitelem

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně pod č.26459/2000, rejstřík Pr 8/1

datová schránka ID: yjtseac

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 72237621/0100

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

BZ Company Internacional s.r.o.

se sídlem Tovačovského 490/4, 779 00 Olomouc

IČO: 27834085

DIČ: CZ27834085

Datová schránka: bvvupqz

zastoupená Janem Látalem, jednatelem

(dále jen „poskytovatel“) na straně druhé

I.

Dne 06. 05. 2021 byla mezi objednatelem a poskytovatelem uzavřena Smlouva o dílo na vytvoření webové aplikace „polza.cz“.

II.

Smluvní strany se dohodly níže uvedeného dne, měsíce a roku na následujících změnách výše uvedené Smlouvy, a to tak, že bod 2.1 nově zní:

2.1 	Poskytovatel se zavazuje předat Dílo objednateli k akceptaci v termínu nejpozději do 03. 09. 2021.

V návaznosti na výše uvedenou změnu lhůty plnění se smluvní strany dohodly na doplnění výše uvedené Smlouvy, a to tak, že se doplňuje bod 3.3, který zní:

3.3 	Poskytovatel se zavazuje objednateli poskytnout v rámci sjednané ceny servisní podporu a správu předmětu plnění smlouvy - webové stránky „polza.cz“, a to v délce 10 hodin.

III.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejněním prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, přičemž poskytovatel souhlasí se zveřejněním všech náležitostí tohoto dodatku. Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění objednatel.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, jedno vyhotovení pro objednatele a jedno vyhotovení pro poskytovatele.

Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto dodatku, tento odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a podepsali jej bez nátlaku, na důkaz čehož připojují svoje vlastnoruční podpisy.

| V Brně dne ___________ |  | V Brně dne ___________ |
| --- | --- | --- |
| za Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvková organizace Ing. Dan Zeman, ředitel |  | BZ Company Internacional s.r.o. Jan Látal, jednatel |