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SMLOUVA O DÍLO A LICENČNÍ SMLOUVA
uzavřená podle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), níže uvedeného dne, měsíce a roku, mezi těmito smluvními stranami

(dále jen „Smlouva“):
Národní galerie v Praze
se sídlem: Staroměstské nám. 12, 110 15 Praha 1

IČ: 00023281

DIČ: CZ00023281

zastoupená: PhDr. Martinem Musílkem, Ph.D., ředitelem Odboru vědy a výzkumu

bankovní spojení: ČNB

číslo účtu: 050008-0008839011/0710

dále jen „Objednatel“ a/nebo „NGP“, na straně jedné

a
AWETE s.r.o.
se sídlem: Třebíz 72, 273 75 Třebíz

IČ: 27934187

DIČ: CZ27934187

zastoupená: Ing. Lubošem Kieswetterem, jednatelem

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 127539

bankovní spojení: ČSOB

číslo účtu: 235250821/0300

dále jen „Zhotovitel“, na straně druhé

(dále společně jen „Smluvní strany“ a jednotlivě „Smluvní strana“)

Článek I.

PREAMBULE

1.1 NGP v rámci své vědecko – výzkumné činnosti realizuje projekt s názvem „Architektura (ž.). Ženy, emancipace, architektura v druhé polovině 20. století“ (dále jen „Projekt“). Hlavním odpovědným odborným garantem a řešitelem za NGP je Mgr. et Mgr. Helena Huber-Doudová; spoluřešitelem Projektu je Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, se sídlem nám. Jana Palacha 80, 110 00, Praha 1, IČ: 60461071 (dále jen „Spoluřešitel“).

1.2 Projektu byla přiznána podpora z veřejných prostředků, a to na základě smlouvy o poskytnutí dotace na podporu grantového projektu č. 21-22749S, panelu č. P409, uzavřené dne 24.2.2021 mezi Českou republikou – Grantovou agenturou České republiky, jako poskytovatelem a NGP, jako příjemcem (dále jen „Dotace“). 

1.3 Součástí Projektu je vytvoření webové stránky k Projektu s veřejně přístupnou webovou databází, ve které budou průběžně zveřejňovány výsledky Projektu (tj. záznamy žen – architektek, jejich díla, rozhovory a medailonky).

1.4 NGP již dříve spolupracovala se Zhotovitelem při vytváření webových databází - na základě Smlouvy o dílo a licenční smlouvy ze dne 20. 10. 2020, ve znění dodatku č. 1 ze dne 22. 12. 2020, vytvořil Zhotovitel pro NGP webovou aplikaci s databází pro soupisové katalogy sbírkových předmětů NGP a chemickou databázi - online databázi pigmentů (dále jen „Webové databáze NGP“).

1.5 Smluvní strany si přejí navázat na předchozí spolupráci. Při vytváření databáze pro Projekt budou využity Webové databáze NGP, tj. databáze pro Projekt bude vytvořena na podkladě a adaptací těchto Webových databází NGP. 

1.6 S ohledem na shora uvedené Smluvní strany přistoupily k uzavření této Smlouvy.
Článek II.

PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY
2.1. Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele provést a zpracovat pro Objednatele na svůj náklad a nebezpečí ve sjednané době dílo spočívající ve vytvoření webové databáze (administrativní rozhraní a webová stránka) k Projektu: Architektura (ž.). Ženy, emancipace, architektura v druhé polovině 20. století“ (dále též jen jako „webová databáze“). 
2.2. Webová databáze bude vytvořena v rozsahu a struktuře, které jsou blíže specifikovány v Příloze č. 1 a 2 k této Smlouvě. Webová stránka bude vytvořena na základě Přílohy č. 1 a 3.

2.3.  Plnění dle této smlouvy zahrnuje též zajištění vývojového provozu webové databáze a její migraci na server určený Objednatelem. 
2.4. Plnění specifikované v čl. 2.1 – 2.3 této Smlouvy je dále označováno též jen jako „Dílo“.

2.5. Zhotovitel se dále zavazuje k zajištění údržby a podpory webové databáze po celou dobu trvání záruční doby Díla, a to v souladu s čl. VII této Smlouvy.

2.6. Objednatel se zavazuje řádně a včas provedené Dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

2.7. Předmětem této Smlouvy je dále stanovení podmínek, za kterých může Zhotovitel po uvedení webové databáze do ostrého provozu (dočasného ostrého provozu) poskytovat Objednateli dodatečné související služby, resp. plnění nad rámec plnění (služeb údržby a podpory) specifikovaného v čl. VII této Smlouvy. Jedná se zejména o plnění spočívající v dodatečných úpravách webové databáze dle požadavků Objednatele, např. v konfiguraci Objednatelem požadovaného rozšíření webové databáze, konfiguraci uživatelského rozhraní a další (dále též jen „Dodatečné služby“).
2.8. Touto Smlouvou poskytuje dále Zhotovitel Objednateli výhradní oprávnění k výkonu práva předmět Díla (webovou databázi) nebo jakýkoli jiný výsledek plnění Zhotovitele dle této Smlouvy včetně výsledku poskytování Dodatečných služeb užít (licenci) dle ustanovení § 2358 a násl. občanského zákoníku případně postupuje oprávnění k výkonu autorských majetkových práv v rozsahu dle čl. VIII této Smlouvy.
Článek III.
TERMÍNY A FÁZE PLNĚNÍ, DODATEČNÉ SLUŽBY
3.1. Zhotovitel je povinen započít s realizací Díla bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti této Smlouvy. Zhotovitel je povinen dokončit a předat Dílo a jeho dílčí složky Objednateli v termínech dle harmonogramu, který je uveden v Příloze č. 4 této Smlouvy. Harmonogram je možné po vzájemné domluvě Objednatele a Zhotovitele upravit.

3.2. Dílo bude Zhotovitelem provedeno v následujících fázích plnění:

ADMINISTRATIVNÍ ROZHRANÍ

3.2.1 První fáze plnění: zejména návrh datové struktury, návrh statických 


formulářů a jejich odsouhlasení ze strany Objednatele; 

3.2.2 Druhá fáze plnění: zejména vytvoření software pro webovou databázi, 
tvorba webové databáze - programování administrativního 
rozhraní, zprovoznění administrativního rozhraní pro vkládání 
konkrétních dat Objednatelem a  osoby Objednatelem určené (tj. 
Spoluřešitelem),  anglické mutace webové databáze, tvorba a 
implementace šablon a rejstříků, nástroje pro export dat;

3.2.3 Třetí fáze plnění: zejména testovací provoz administrativního rozhraní
webové databáze na serveru Zhotovitele, finální úpravy webové
databáze, uvedení webové databáze do dočasného neveřejného
ostrého provozu na serveru určeném Objednatelem. 
WEBOVÉ ROZHRANÍ
3.2.4 Čtvrtá fáze plnění: programování webové stránky, pracovní náhled
webového rozhraní, implementace grafického zpracování
poskytnutého Objednavatelem, uvedení webové databáze do
veřejného ostrého provozu na serveru určeném Objednatelem –
spolu s webovou stránkou. 
3.3. Po naprogramování a zprovoznění administrativního rozhraní webové databáze bude Objednateli a Spoluřešiteli  umožněno prostřednictvím administrativního rozhraní vkládat konkrétní data (data k jednotlivým ženám – architektkám a jejich dílu) do webové databáze tak, aby následně s těmito vloženými daty mohl proběhnout testovací provoz webové databáze a následně dočasný neveřejný ostrý provoz webové databáze na serveru určeném Objednatelem. Konkrétní množství vložených dat závisí plně na rozhodnutí Objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit nezbytné zálohování všech Objednatelem a / nebo Spoluřešitelem vložených dat tak, aby nedošlo k jejich ztrátě a poškození po na vývojovém serveru. Zhotovitel není oprávněn s vloženými daty jakkoli nakládat nebo je užívat k jinému účelu, než který je nezbytný pro provádění plnění dle této Smlouvy (vytváření webové databáze, zálohování dat).

3.4. Zhotovitel zajistí testovací provoz webové databáze za účelem vývoje databáze na svém serveru a následnou migraci na server určený Objednatelem. Objednatel zajistí vlastní server pro provoz webové databáze (případně zajistí server u třetího subjektu – poskytovatele webhostingových služeb) nejpozději na konci třetí fáze plnění a vyzve Zhotovitele k provedení migrace webové databáze na server Objednatele a předá k němu Zhotoviteli přístupové údaje tak, aby Zhotovitel mohl zprovoznit administrativní rozhraní webové databáze a uvést ji do neveřejného ostrého provozu na tomto Objednatelem určeném serveru. Následně Zhotovitel naprogramuje a implementuje podobu webového rozhraní databáze a připraví její veřejný ostrý provoz. Před uvedením webové databáze do neveřejného i veřejného ostrého provozu na serveru určeném Objednatelem bude ze strany Zhotovitele na serveru určeném Objednatelem proveden kompletní test funkčnosti webové databáze (vyzkoušení všech funkcionalit webové databáze) a musí být Zhotovitelem odstraněny všechny případné další zjištěné/vytčené vady nedostatky či nedodělky. Migraci webové databáze na server určený Objednatelem včetně provedení testu kompletní funkčnosti webové databáze a odstranění případných vad je Zhotovitel povinen provést nejpozději do 30 dní od doručení písemné výzvy Objednatele k plnění. Zhotovitel je povinen provést migraci webové databáze včetně všech dat do té doby Objednatelem a /nebo Spoluřešitelem vložených.

3.5. Po předání webové databáze do veřejného ostrého provozu na serveru Objednatele (nebo serveru Objednatelem určeném) bude poskytována údržba a podpora webové databáze v souladu s čl. VII této Smlouvy.
3.6. Dodatečné služby dle čl. 2.7 této Smlouvy budou poskytnuty Zhotovitelem dle potřeb Objednatele po uvedení webové databáze do dočasně ostrého provozu, a to na základě dílčích písemných objednávek Objednatele, a za cenu dle čl. 6.7. Smlouvy. Osobami oprávněnými k učinění jednotlivé objednávky Objednatele je kontaktní osoba Objednatele ve věcech této Smlouvy uvedená v čl. 12.3  této Smlouvy. Jednotlivá objednávka bude obsahovat zejména specifikaci požadovaných Dodatečných služeb a případně další požadavky, např. požadovaný termín plnění. Zhotovitel neprodleně, nejpozději do 7 pracovních dnů po zaslání předběžné objednávky zašle Objednateli cenovou nabídku (kalkulaci) na Objednatelem požadované Dodatečné služby uvádějící maximální rozsah Služeb potřebných ke splnění objednávky s uvedením nejvyšší předpokládané ceny požadovaných Dodatečných služeb. Objednatel je oprávněn cenovou nabídku odmítnout nebo potvrdit (odsouhlasit). Pokud Objednatel nabídku odmítne a navrhne Zhotoviteli jiný rozsah, je Zhotovitel povinen opět reagovat nejpozději do 7 pracovních dnů od obdržení takového návrhu. V případě, že Objednatel svým písemným pokynem nabídku odsouhlasí, je tímto okamžikem ohledně těchto Dodatečných služeb uzavřena dílčí smlouva. Nebude-li v jednotlivé dílčí objednávce stanoveno jinak je Zhotovitel povinen započít s jejím plněním neprodleně po písemném odsouhlasení objednávky Objednatelem a je povinen ji splnit ve lhůtě obvyklé charakteru a povaze požadovaného plnění. Pro vyloučení pochybností smluvní strany uvádějí, že tato Smlouva nezakládá jakýkoli závazek Objednatele k využití Dodatečných služeb v předpokládaném rozsahu. Nevyplývá-li z této Smlouvy jinak, platí pro poskytování Dodatečných služeb dle konkrétní objednávky, resp. dílčí smlouvy ustanovení této Smlouvy platná pro Dílo.
Článek IV.

PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
4.1. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli veškerou součinnost potřebnou pro řádné plnění předmětu této Smlouvy.

4.2. Zhotovitel se zavazuje, že bude poskytovat předmět plnění v rozsahu a způsobem stanoveným touto Smlouvou. Zhotovitel se při provádění Díla zavazuje dodržovat veškeré obecně závazné právní předpisy, zejména se zavazuje, že se svým jednáním nedopustí nekalé soutěže, a že činností dle této Smlouvy nebude zasahováno do práv třetích osob. Zhotovitel se zavazuje, po celou dobu záruční lhůty (tj. doby poskytování údržby a podpory webové databáze), zajistit soulad systému webové databáze s aktuálně platnými právními předpisy. 

4.3. Zhotovitel se zavazuje během provádění Dílo konzultovat s Objednatelem a případné změny při provádění Díla může provádět jen se souhlasem Objednatele. Zhotovitel se při plnění předmětu této Smlouvy bude řídit pokyny Objednatele a postupovat v úzké součinnosti s Objednatelem. Jednotlivé kroky zajištění předmětu Díla budou realizovány až po odsouhlasení jejich finálních návrhů Objednatelem. Pokud Objednatel neposkytne v dostatečném předstihu Zhotoviteli potřebné pokyny, je Zhotovitel oprávněn postupovat samostatně tak, aby byly řádně chráněny zájmy Objednatele, které Zhotovitel zná nebo znát má. 

4.4. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění Díla informovat Objednatele o skutečnostech, které mohou mít vliv na jeho provedení. Zhotovitel je při plnění této Smlouvy povinen postupovat s náležitou odbornou péčí, zajišťovat plnění Smlouvy v souladu se zájmy Objednatele, které zná nebo znát má, oznámit Objednateli všechny okolnosti, které zjistí při výkonu své činnosti a jež mohou mít vliv na změnu pokynů Objednatele. Zjistí-li Zhotovitel kdykoliv v průběhu plnění této Smlouvy, že pokyny Objednatele jsou nevhodné či pro plnění předmětu této Smlouvy neúčelné, je povinen na to Objednatele upozornit.

4.5. Všechna upozornění dle předchozích odstavců činí Zhotovitel vůči Objednateli bez zbytečného odkladu, a to písemně.

4.6. Objednatel se zavazuje být součinný a nejpozději do 10 pracovních dnů od doručení příslušné žádosti Zhotovitele poskytnout Zhotoviteli vyjádření ke skutečnostem souvisejícím s prováděním Díla, zodpovědět související dotazy či se vyjádřit ke stavu Díla (tj. odsouhlasit, nebo sdělit připomínky) v určitém stupni rozpracování; v případě prodlení Objednatele s vyjádřením podle tohoto písmene se příslušná lhůta pro plnění Zhotovitele prodlužuje o dobu, po kterou byl Objednatel v prodlení.

4.7. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně (nejpozději do 7 kalendářních dnů) písemně informovat Objednatele o všech změnách, které se dotýkají plnění závazků vyplývajících z této Smlouvy či identifikačních údajů Zhotovitele, o změnách v osobách statutárních zástupců, o vstupu Zhotovitele do likvidace, o úpadku apod.

4.8. Objednatel je kdykoliv v průběhu trvání této Smlouvy oprávněn kontrolovat provádění Díla a plnění povinností Zhotovitele vyplývajících z této Smlouvy. Za tímto účelem je Zhotovitel povinen na základě předchozí výzvy poskytnout Objednateli veškerou požadovanou součinnost, a to zejména poskytnout Objednateli v přiměřené lhůtě (nejpozději však do 10 pracovních dnů) požadované výstupy, poskytnout požadované informace atp.

Článek V.

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA
5.1. Smluvní strany se dohodly na průběžné přípravě Díla, kdy jeho jednotlivé části (jednotlivé fáze plnění) budou předány Zhotovitelem v termínech dle harmonogramu, a to na základě písemných předávacích protokolů. Vzor předávacího protokolu je uveden v Příloze č. 5 k této Smlouvě. V případě, že Objednatel předané Dílo nebo jeho jednotlivé části neodsouhlasí – vytkne mu vady, je Zhotovitel povinen tyto vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději však v přiměřené lhůtě stanovené dohodou mezi Objednatelem a Zhotovitelem, která však nebude delší než 30 dní. Pokud se smluvní strany nedohodnou, stanoví lhůtu Objednatel, ne však kratší než 10 pracovní dní. Za vadu se považuje především, nikoliv však výlučně, stav, který vyplývá ze špatného kódu webové databáze, která se podílí na vytváření chybného chování webové databáze a může být opakovaně duplikována; jedná se o takové chování webové databáze, které je v rozporu s přílohou č. 1, 2 a 3 této Smlouvy.

5.2. V rámci testovacích provozů webové databáze (administrativního rozhraní) a webové stránky (webového rozhraní) nebo jakékoli její části vyvinou Smluvní strany maximální úsilí, které je možné po nich spravedlivě požadovat, vedoucí k odhalení veškerých nedostatků, nedodělků či vad Díla. Zhotovitel je povinen v rámci testovacích provozů odstranit veškeré nedostatky, nedodělky či vady Díla odhalené v průběhu testovacího provozu. Veškeré nedostatky vady či nedodělky webové  databáze musí být odstraněny nejpozději do dne spuštění veřejného ostrého provozu webové databáze na serveru určeném Objednatelem.

5.3. V případě, že Zhotovitel neodstraní vady Díla nebo jeho části ve stanovené lhůtě, a ani na výzvu Objednatele v dodatečné přiměřené lhůtě (ne kratší než 10 dní), je Objednatel oprávněn zajistit jejich odstranění třetí osobou nebo je oprávněn od Smlouvy odstoupit. Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli veškeré jím účelně vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním vad a nedodělků, zejména v podobě vynaložení nákladů na odstranění takových vad a nedodělků. Nárok Objednatele na úhradu nákladů na odstranění vad a nedodělků je Objednatel oprávněn jednostranně započíst proti nároku Zhotovitele na úhradu ceny za Dílo.

5.4. Písemné předávací protokoly o odsouhlasení všech částí Díla v dané fázi plnění dle čl. 3.2 této Smlouvy potvrzující odstranění všech vytčených/zjištěných vad, tvoří přílohu faktury, na základě které je Objednatel povinen uhradit cenu za příslušnou část Díla dle čl. 6.1 této Smlouvy. Po uvedení webové databáze do ostrého provozu na serveru určeném Objednatelem bude celé Dílo finálně předáno Objednateli, o předání a převzetí celého Díla bude sepsán finální předávací protokol.

5.5. Závazek Zhotovitele provést Dílo podle Smlouvy je splněn jeho včasným a bezvadným dokončením a předáním Objednateli po uvedení do veřejného ostrého provozu na serveru určeném Objednatelem, a to včetně předání veškerých náležitostí nutných k užívání Díla (čl. 5.7 této Smlouvy). Zhotovitel je do dne finálního předání Díla povinen zaškolit Objednatelem určené osoby, které mohou být Objednatelem pověřeny zajištěním správy a údržby Díla. Účelem školení je, aby tyto osoby byly schopné samostatně provádět správu a údržbu Díla.

5.6. Po předání webové databáze v režimu veřejného ostrého provozu umístěného na serveru určeném Objednatelem bez jakýchkoliv vad a nedodělků nebude mít Zhotovitel žádný vliv na způsob využití obsahové části webové databáze skrze redakční systém Objednatele a na data vložená do software webové databáze ze strany Objednatele a / nebo Spoluřešitele a jejich obsah, a to s výjimkou zálohování těchto dat. Veškerou údržbu Díla je od okamžiku finálního předání Díla oprávněn vykonávat Objednatel, přičemž toto ustanovení však nemá jakýkoliv vliv na povinnost Zhotovitele odstraňovat vady Díla a poskytovat údržbu a podporu Díla dle čl. VII této Smlouvy.

5.7. Zhotovitel dodá nejpozději při předání 3. fáze plnění (uvedení administrativního rozhraní webové databáze do neveřejného ostrého provozu na serveru Objednatele) zejména potvrzení týkající se nabytí práv k užití, podrobný návod k užití a přístupová práva s informacemi nezbytnými k užívání webové databáze a k zajištění její programové a jiné údržby případně k uvedení webové databáze do ostrého provozu. Zhotovitel při uvedení webové databáze do veřejného ostrého provozu (včetně webového rozhraní) předá Objednateli rovněž záložní rozmnoženinu Díla resp. webové databáze uloženou na nosiči/nosičích nebo v elektronickém archivu obsahující všechny součásti Díla včetně jeho zdrojového kódu tak, aby Objednatel mohl nerušeně vykonávat svá práva dle čl. VIII této Smlouvy. Současně Zhotovitel Objednateli předá záložní rozmnoženinu dat dosud Objednatelem vložených do webové databáze.

Článek VI.

CENA (ODMĚNA) A PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1  Zhotoviteli náleží za provedení plnění dle této Smlouvy celková cena ve výši 


(178.500,- bez DPH), 215.985,- Kč s DPH (slovy: dvěstě patnáct tisíc devět 


set osmdesát pět korun českých) (dále též jen „Odměna“). Odměna bude 


hrazena v následujících dvou dílčích platbách. 

1.a. částka ve výši 165.000,- Kč  s DPH za plnění 1.,2. a 3. fáze plnění a plnění související bude uhrazena na základě faktury Zhotovitele vystavené po zprovoznění administrativního rozhraní pro vkládání konkrétních dat Objednatelem, resp. po úplném ukončení, předání a odsouhlasení veškerého plnění 1., 2. a 3. fáze plnění dle čl. 3.2;

1.b. částka ve výši 50.985,- Kč s DPH za plnění  4. fáze plnění a plnění související bude uhrazena na základě faktury Zhotovitele vystavené po uvedení webového rozhraní do ostrého provozu na serveru Zhotovitele, resp. po úplném ukončení, předání a odsouhlasení  veškerého plnění 4. fáze plnění dle čl. 3.2.  
6.2  Odměna je stanovena jako maximální a nepřekročitelná a zahrnuje cenu

resp. odměnu za veškeré plnění Zhotovitele poskytnuté dle této Smlouvy 

včetně plnění servisních služeb údržby a podpory poskytované po celou dobu 

záruky dle čl. 7.6 této Smlouvy, s výjimkou ceny za plnění Dodatečných

služeb, které mohou být poskytnuty až na základě samostatných objednávek 

Objednatele. Odměna též zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele vzniklé v souvislosti s plněním dle této Smlouvy. V celkové odměně je zahrnuta i odměna za poskytnutí licence (postoupení oprávnění) dle čl. VIII této Smlouvy. Odměna nesmí být za žádných okolností měněna, a to ani v souvislosti s inflací, hodnotou kursu české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitu měny nebo cla.
6.3 Objednatel se zavazuje uhradit Odměnu pouze za řádně a včas poskytnuté 

        plnění v souvislosti s prováděním Díla dle této Smlouvy, které bude moci 

        užít v souladu s účelem této Smlouvy. 
6.4  Objednatel bude hradit Odměnu v české měně (CZK), a to bezhotovostním

        převodem na základě faktur vystavených Zhotovitelem. Splatnost faktur 

        činí třicet (30) dnů ode dne jejich doručení Objednateli na e-mail

        faktury@ngprague.cz. Protokol potvrzující předání Díla a/nebo jeho 

        jednotlivé části Objednatelem bez výhrad tvoří přílohu faktury. Faktura 

        vystavená Zhotovitelem musí mít všechny zákonné náležitosti. Pokud

         faktura jakékoliv náležitosti neobsahuje, je Objednatel oprávněn ji vrátit 

         Zhotoviteli a nová lhůta splatnosti počíná běžet až okamžikem doručení 

         nové, opravené faktury Objednateli. Dnem zaplacení se rozumí den, kdy 

         došlo k odepsání příslušné částky, na kterou byla faktura vystavena, z účtu 

         Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele.
6.5 Zhotovitel byl informován o tom, že Odměna bude Objednatelem hrazena  

       z poskytnuté Dotace (viz Preambule této Smlouvy). Zhotovitel se zavazuje 

       poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou součinnost za účelem řádného 

       plněné dotačních podmínek. 
6.6 Zhotovitel byl informován o tom, že Odměna bude Objednatelem hrazena

      z poskytnuté Dotace (viz Preambule této Smlouvy). Zhotovitel se zavazuje 

      poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou součinnost za účelem řádného 

      plněné dotačních podmínek. 
6.7 Dodatečné služby dle článku 2.7 této Smlouvy budou Zhotovitelem 

       poskytovány za pevnou hodinovou sazbu ve výši 2000,- bez DPH za hodinu 

       poskytování Dodatečných služeb. Tato sazba je platná po celou dobu 

       poskytování Dodatečných služeb a zahrnuje veškeré náklady vzniklé 

       Zhotoviteli v souvislosti s poskytováním Dodatečných služeb včetně odměny        

       za poskytnutí licence/postoupení oprávnění dle čl. VIII Smlouvy.
6.8 Cena za konkrétní Dodatečné služby bude Zhotovitelem účtována za každou 

      započatou půlhodinu skutečně řádně poskytnutých Dodatečných služeb, a to 

      u každé jednotlivé objednávky maximálně do výše uvedené v cenové nabídce 

      (kalkulaci) za tuto jednotlivou objednávku.
6.9 Platba ceny za Dodatečné služby dle konkrétní objednávky Objednatele bude 

       provedena na základě faktury Zhotovitele, která bude vystavena vždy po 

       poskytnutí Dodatečných služeb dle objednávky. Faktury mohou být 

       Zhotovitelem vystaveny až na základě protokolárního předání, převzetí a 

       odsouhlasení veškerého plnění dle konkrétní objednávky. Přílohou faktury 

       bude rozpis poskytnutých Dodatečných služeb a Protokol potvrzující předání a 

       převzetí plnění bez výhrad. Čl. 6.2 – 6.6 platí přiměřeně.
6.10 Celková cena, kterou Objednatel uhradí Zhotoviteli za Dodatečné služby na 

         základě jednotlivých objednávek dle této Smlouvy, nepřesáhne v souhrnu 

         částku 10-ti %  celkové Odměny (včetně DPH). 
Článek VII.

ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA A PODPORA
7.1. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo má k okamžiku jeho dokončení všechny vlastnosti stanovené touto smlouvou, zejména její Přílohou č. 1. Má-li Dílo jakékoliv skryté vady, které nebyly Objednateli při předání Díla zřejmé, Objednatel je nezjistil při předání Díla, je Objednatel oprávněn takovéto vady reklamovat bez zbytečného odkladu kdykoliv poté, co se o existenci skryté vady bez důvodných pochybností dozvěděl.
7.2. Zhotovitel poskytuje na bezvadnou funkčnost Díla záruku v délce 24 měsíců běžící ode dne následujícího po podpisu finálního předávacího protokolu podle č. 5.4 této Smlouvy. 

7.3. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu záruční lhůty odstranit na své náklady veškeré vady, které se na Díle vyskytnou, a to ve lhůtě co možná nejkratší, nejvýše však do patnácti (15) pracovních dnů od jejich oznámení. 

7.4. Smluvní strany se dohodly, že v případě vady Díla, která se vyskytla/byla zjištěna během záruční doby, má Objednatel tato práva:
a)
právo požadovat na Zhotoviteli její bezplatné odstranění ve lhůtě dle čl. 7.3 výše;

b)
právo na poskytnutí přiměřené slevy z Odměny odpovídající rozsahu reklamovaných vad; Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn poskytnutou slevu z ceny jednostranně započíst oproti jakékoliv dílčí platbě Odměny, pokud nejsou vady Zhotovitelem odstraněny za podmínek uvedených výše;

c)
právo na odstoupení od Smlouvy v případě, kdy vady jsou takového charakteru, že ztěžují či dokonce brání v užívání Díla a tyto vady není možné odstranit nebo nebudou Zhotovitelem odstraněny, a to ani v dodatečné, k tomu Objednatelem poskytnuté přiměřené lhůtě, ne však kratší než 10 pracovních dní.

7.5. Zhotovitel se zavazuje běžně dostupnými a užívanými prostředky chránit Dílo před jeho narušením či napadením ze strany třetích osob, a to alespoň po dobu trvání záruky za Dílo.
7.6. Podpora a vývoj webové databáze a její nezbytné drobné modifikace dle požadavků Objednatele, které nespadají pod záruční odstraňování vad (chyb) Díla budou Zhotovitelem Objednateli poskytovány v rámci poskytování Dodatečných služeb dle čl. 3.6 této Smlouvy, a to za cenu stanovenou v čl. 6.7 této Smlouvy. 
Článek VIII.

LICENCE
8.1. Zhotovitel uděluje touto Smlouvou Objednateli oprávnění k výkonu práva užít předmět plnění dle této Smlouvy, tedy webovou databázi nebo jakýkoli jiný výsledek činnosti Zhotovitele dle této Smlouvy včetně výsledku poskytování Dodatečných služeb, např. včetně jakýchkoliv a všech aktualizací webové databáze, (dále pro účely tohoto článku jen jako „Autorské díla“), která budou chráněna zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském a právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (dále též jen „autorský zákon“). Licence je udělena jako:
· výhradní,

· neomezená, tedy ke všem způsobům užití, v neomezeném územním a množstevním rozsahu a na celou dobu trvání autorských majetkových práv k autorskému dílu (v této Smlouvě také jen jako „licence“).
8.2. Zhotovitel poskytuje Objednateli souhlas k jakýmkoli úpravám či změnám Autorského díla nebo jiného autorským právem chráněného prvku dodaného na základě této Smlouvy, k jeho zařazení do databáze nebo spojení s jiným autorským dílem nebo neautorským výtvorem, jakož i souhlas k případnému dokončení nehotového Autorského díla, pokud nebude ze strany Zhotovitele dokončeno. Ke všem výše uvedeným úkonům je Objednatel oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby.
8.3. Licence je poskytována jako opravňující, tedy Objednatel není povinen licenci využít.

8.4. Odměna za poskytnutí licence je již zahrnuta v celkové ceně za Dílo.

8.5. Licence se vztahuje na užití Autorského díla v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě, samostatně nebo v souboru s jiným dílem nebo neautorským výtvorem.

8.6. Zhotovitel zároveň poskytuje Objednateli souhlas, aby v jakékoliv souvislosti s Autorským dílem uváděl pouze své obchodní jméno – název.

8.7. Objednatel je oprávněn licenci nebo její část poskytnout třetí osobě (podlicence) nebo ji postoupit.

8.8. Licenci dle této Smlouvy není možno vypovědět. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení § 2382 občanského zákoníku (odstoupení pro změnu přesvědčení autora) se nepoužije.

8.9. V případě, že Autorské dílo (popř. jeho část či jiný výsledek plnění Zhotovitele dle této Smlouvy) bylo vytvořeno jako dílo zaměstnanecké (nebo je za zaměstnanecké dílo považováno) a Zhotovitel je ze zákona vykonavatelem autorských majetkových práv k Autorskému dílu a je oprávněn k jejich postoupení, postupuje tímto Zhotovitel, na místo poskytnutí licence, Objednateli právo výkonu veškerých autorských majetkových práv k Autorskému dílu, a to celosvětově. Odměna za postoupení práv je zahrnuta v ceně za Autorské dílo. Objednatel se tak stává ve vztahu k Autorskému dílu vykonavatelem autorských práv majetkových jako zaměstnavatel se všemi souvislostmi včetně oprávnění vyplývajících z omezení osobnostních práv vlastního autora Autorského díla v plném rozsahu, jak pro zaměstnavatele vyplývá z autorského zákona (např. možnost úprav a změn Autorského díla aj. ve smyslu čl. 8.2). Objednatel je dále oprávněn nehotové Dílo dokončit, a to bez ohledu na podmínky podle ustanovení § 58 odst. 5 autorského zákona. Autorská majetková práva se postupují jako dále postupitelná. Zhotovitel tímto prohlašuje, že získal od autora či autorů díla souhlas s postoupením práva výkonu autorských majetkových práv k Dílu v celém rozsahu a že bylo vyloučeno právo vlastního autora autorského díla na dodatečnou odměnu podle § 58 odst. 6 autorského zákona. Pokud se toto prohlášení ukáže jako nepravdivé, zavazuje se Zhotovitel nahradit veškeré nároky případně uplatněné vlastními autory autorského díla. Zhotovitel sdělí Objednateli na požádání jména vlastních autorů autorských děl.

8.10. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je k poskytnutí výhradní licence/postoupení práv výkonu ve výše uvedeném rozsahu oprávněn a že Autorským dílem ani jeho užitím podle této Smlouvy nejsou porušena autorská, osobnostní ani jiná práva třetích osob. Pokud budou vůči Objednateli uplatněny nároky majitelů autorských práv či jakékoliv nároky jiných třetích osob v souvislosti s užitím Autorského díla (práva autorská, práva příbuzná právu autorskému, práva patentová, práva k ochranné známce, práva z nekalé soutěže, práva osobnostní či práva vlastnická aj.), je Zhotovitel povinen je na svůj náklad vypořádat, jakož i uhradit další škodu tím Objednateli vzniklou.

8.11. Pro vyloučení pochybností Zhotovitel a Objednatel shodně prohlašují, že pořizovatelem webové databáze ve smyslu autorského zákona je Objednatel, kterému svědčí všechna práva na vytěžování nebo zužitkování celého obsahu webové databáze nebo její kvalitativně nebo kvantitativně podstatné části a právo udělit jinému oprávnění k výkonu tohoto práva. 

8.12. V případě, že by se z jakéhokoliv důvodu stal pořizovatelem webové databáze Zhotovitel nebo Zhotoviteli vznikla zvláštní práva pořizovatele databáze, Zhotovitel touto Smlouvou převádí veškerá práva k databázi včetně zvláštních práv pořizovatele databáze na Objednatele a Objednatel tato práva přijímá. Smluvní strany se výslovně dohodly, že odměna za převod veškerých práv k databázi, včetně zvláštních práv pořizovatele databáze, je již zahrnuta v Odměně podle čl. VI této Smlouvy.

8.13. Jsou-li součástí Díla jakákoliv autorsky či jinak chráněná díla třetích stran (dále jen jako „Díla třetích stran“), která nebyla vytvořena přímo pro Objednatele, uděluje Zhotovitel Objednateli oprávnění k výkonu práva užít tato Díla třetích stran v co nejširším rozsahu v souladu s jejich aktuálními licenčními podmínkami, vždy ale tak, aby byla zachována funkčnost Díla a nebylo jakkoliv dotčeno právo Objednatele na užití Díla a nakládání s Dílem v rozsahu sjednaném touto Smlouvou. Ostatní ustanovení tohoto čl. VIII se v případě Děl třetích stran užijí přiměřeně.
Článek IX.
SMLUVNÍ POKUTY
9.1. V případě prodlení Zhotovitele s předáním Díla nebo jednotlivé dílčí části Díla dle harmonogramu nebo v případě prodlení s plněním Dodatečných služeb dle dílčí smlouvy, vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši až 0,05 % z celkové výše Odměny/ceny, případně z její dílčí části za dílčí část plnění, jehož se prodlení týká, a to za každý započatý den prodlení. Výši smluvní pokuty je Objednatel oprávněn, nikoliv však povinen, jednostranně snížit, a to především s ohledem na povahu a důvod porušení této Smlouvy.

9.2. V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním kritické vady Díla, která má původ v Díle a která omezuje nebo ohrožuje celkovou funkčnost Díla, vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý den prodlení s odstraněním vady; v případě prodlení Zhotovitele s odstraněním jakýchkoliv dalších vad či poskytnutím servisu Díla dle čl. VII této Smlouvy, vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, a to za každý započatý den prodlení. Výši smluvní pokuty je Objednatel oprávněn, nikoliv však povinen, jednostranně snížit, a to především s ohledem na povahu a důvod porušení této Smlouvy.
9.3. V případě prodlení Zhotovitele s plněním dle fáze 4 po dobu delší než 30 dní vzniká Objednateli současně nárok na jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč.

9.4. Vznikem nároku jakoukoli smluvní pokutu dle této Smlouvy ani jeho uplatněním nebo zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody vzniklé porušením povinnosti, za niž byla smluvní pokuta sjednána. 

Článek X

DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI
10.1. Zhotovitel není oprávněn postoupit jakákoli svá práva z této Smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, a to ani částečně.

10.2. Zhotovitel prohlašuje a zaručuje se Objednateli, že Dílo ani žádná jeho část nebudou obsahovat skutečnosti, které mohou bez právního důvodu zasahovat do práv a oprávněných zájmů třetích osob nebo mohou být v rozporu s platným právním řádem a taktéž v rozporu s dobrými mravy, dobrými mravy hospodářské soutěže a že Dílo ani žádná jeho část nebude obsahovat skutečnosti, které by mohly zasáhnout do práv duševního vlastnictví třetích osob. Prohlášení a záruka dle předchozí věty se nevztahují na podklady, které se staly součástí Díla a které předal Objednatel Zhotoviteli, pokud Zhotovitel Objednatele na skutečnosti, které mohou způsobit nepravdivost či neplatnost prohlášení a záruk dle předchozí věty pro takové podklady upozornil a Objednatel na jejich použití trval.

10.3. Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozvěděl v souvislosti s uzavřením nebo plněním této Smlouvy, ledaže se jedná o skutečnosti nepochybně obecně známé a veřejnosti přístupné. Závazek Zhotovitele k zachování mlčenlivosti zůstává v platnosti i po zániku této Smlouvy. 
10.4. Za prokazatelné porušení povinnosti mlčenlivosti vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení. Vznikem nároku na smluvní pokutu ani jeho uplatněním nebo zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody vzniklé porušením povinnosti, za niž byla smluvní pokuta sjednána.

Článek XI.

UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU
11.1. Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení této Smlouvy Objednatelem, pokud Objednatel neprovede nápravu ani po té, co byl Zhotovitelem písemně vyzván a k nápravě mu byla poskytnuta dodatečná přiměřená lhůta, v trvání neméně (10) dnů ode dne doručení písemné výzvy.

11.2. Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit:

· v případě neplnění povinností Zhotovitele podle této Smlouvy, pokud Zhotovitel nesjedná nápravu ani do deseti (10) dnů od doručení písemné výzvy Objednatele s upozorněním na neplnění konkrétní povinnosti a možnosti odstoupení Objednatele od Smlouvy; nebo

· v případě, že z důvodu porušení povinnosti Zhotovitele hrozí nebo vzniká Objednateli škoda a Zhotovitel neprovede nápravu (tj. neodstraní hrozbu škody či nenahradí vzniklou škodu) bez zbytečného odkladu; nebo

· z jiných zákonných důvodů opravňujících Objednatele k odstoupení od této Smlouvy.

11.3. Odstoupení od Smlouvy je účinné dnem doručení druhé smluvní straně.
Článek XII.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
12.1 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti okamžikem jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv provede Objednatel. 

12.2 Veškeré změny a doplnění této Smlouvy mohou být učiněny pouze písemnou formou jako její dodatky podepsané oprávněnými zástupci obou Smluvních stran.

12.3 Kontaktní osoby na straně Objednatele: 

- Ve věcech této Smlouvy XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXX), 

-
Technické dotazy: XXXXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
XXXXXXXXX)
-
Ve věcech odborného obsahového plnění – XXXXXXXXXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXX)

Kontaktní osoby na straně Zhotovitele: XXXXXXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXX )

12.4 Smluvní strany se zavazují veškeré spory vzniklé v souvislosti s plněním této Smlouvy řešit dohodou. Nebude-li tato možná, předloží věc kterákoliv ze Smluvních stran k rozhodnutí výlučně věcně příslušnému soudu v Praze.

12.5 Ukončením účinnosti této Smlouvy z jakéhokoli důvodu nejsou dotčena ustanovení Smlouvy týkající se nároků z odpovědnosti za škodu, a nároků ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením účinnosti Smlouvy, ustanovení o licenci, ustanovení o zachování mlčenlivosti, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této Smlouvy.

12.6 Tato Smlouva byla sepsána ve dvou (2) vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.

12.7 Nedílnou součást této Smlouvy tvoří následující 

Příloha č. 1: Specifikace webové databáze a webové stránky


Příloha č. 2: Struktura webové databáze


Příloha č. 3: Struktura webové stránky


Příloha č. 4: Harmonogram prací


Příloha č. 5: Vzor předávacího protokolu
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, je výsledkem vzájemných jednání a Smluvní strany měly možnost se k jejímu obsahu vyjádřit, rozumí obsahu a podmínkám této Smlouvy a mají zájem být jimi vázány, na důkaz toho připojují níže své podpisy.

Za Objednatele: ..................................

   Za Zhotovitele: …………...........

PhDr. Martin Musílek, Ph.D.

Luboš Kieswetter

Ředitel Odboru vědy a výzkumu
V Praze, dne .................................

V Praze, dne ........................
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