# Dodatek č. 1 ke Smlouvě

# o dílo č. 210076

NÁRODNÍ MUZEUM, příspěvková organizace

sídlem: Praha 1, Václavské nám. 68, PSČ: 115 79

zastoupené: prof. PhDr. Michalem Stehlíkem Ph.D.

IČO: 00023272, DIČ: CZ 00023272

(dále jen „objednatel“)

a

BlueTouch Media, s.r.o.

sídlem: Praha 10 – Strašnice, U hranic 3221/18, PSČ 10000

zastoupená: Ing. Markem Vyskočilem

IČO: 24284840, DIČ: CZ 24284840

(dále jen „zhotovitel“)

I.

1.	Smluvní strany se dohodly, že článek II. Doba plnění odstavec 1 se mění a po změně zní:

- Smluvní strany se dohodly, že dílo bude plněno průběžně, a to následovně:

Termín zahájení plnění: ke dni nabytí účinnosti této smlouvy.

Termíny dílčích plnění:

- termín předání dílenské dokumentace – do 10 dnů od účinnosti této smlouvy

- termín pro předání řádně zhotovených a zprovozněných informačních kiosků – nejpozději do 30. 6. 2021

- poskytnutí nutného servisu – během záruční doby – v závislosti na potřebách objednatele, přičemž požadavek na poskytnutí servisu bude zhotoviteli oznámen alespoň jeden den předem.

Dílo je možné provádět, bude-li to nutné, 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Toto je však možné jen po předchozí písemné dohodě se zadavatelem.

- Článek III. Cena a platební podmínky odstavec 1 se mění a po změně zní:

Cena díla:

Cena díla „Zhotovení těl kiosků na Multi-Touch obrazovky do expozice Dějiny 20. století.“

(bez DPH)						202.840,- Kč

DPH 21 %                					42.596,- Kč

Cena díla včetně DPH           			245 436,4 Kč

Slovy: dvě stě čtyřicet pět tisíc čtyři sta třicet šest korun českých čtyřicet haléřů včetně DPH

II.

1.	Ve všech ostatních ustanoveních zůstává tato smlouva, ke které je tento dodatek vyhotoven, nezměněna.

2.	Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden obdrží přejímající a dva stejnopisy obdrží předávající.

3.	Dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran.

V Praze dne _______________2021			V Praze dne ______________2021

_______________________				 ______________________

prof. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.,			Ing. Marek Vyskočil
náměstek pro centrální sbírkotvornou 		jednatel společnosti

a výstavní činnost, Národní muzeum			BlueTouch Media, s.r.o.