Dodatek č. 2

### smlouvy o dílo uzavřené dne 14.9.2020 podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění mezi smluvními stranami

Objednatel: 	Povodí Odry, státní podnik

sídlo:	Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

Doručovací číslo: 701 26

IČO:	70890021

DIČ:	CZ70890021

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu Ostrava, oddíl A XIV, vložka 584

Zhotovitel:	AQUATIS a.s.

sídlo:	Botanická 834/56, 602 00 Brno

IČO:	46347526

DIČ:	CZ46347526

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 775.

Název akce: stavbu „VT Tyra, Oldřichovice, km 3,415 – 4,430, stavba č. 4941“

V souladu se zněním článku 12. bod 12.4. se smluvní strany dohodly na následující změně citované smlouvy takto:

čl. 3. Dodací lhůta – bod 3.2. nově zní:

  - Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat hotové dílo objednateli v následujících termínech:

| Aktualizace dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby podle bodu 2.1. a) až e) |  |
| --- | --- |
| - ověření základní koncepce stavby podle bodu 2.1. a) | do 45 dnů od nabytí účinnosti smlouvy |
| - koncept aktualizované DUR se zahrnutím prací podle bodů 2.1. a) až 2.1. f) | do 90 dnů od nabytí účinnosti smlouvy |
| - čistopis dokumentace se zapracováním připomínek technické rady objednatele | do 14 dnů od schválení dokumentace objednatelem v TR |
| Projednání dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby a zajištění podkladů podle bodu 2.1. g) až m) | do 22.10.2021 |
| Čistopis dokumentace se zapracováním připomínek z projednání, podání žádosti o umístění stavby dle čl. 2.1. n) | do 30 dnů od obdržení posledního vyjádření |

- Ostatní ujednání smlouvy, tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

- Platnost tohoto dodatku nastává dnem jeho oboustranného podpisu a účinnost dnem zveřejnění v registru smluv.

V Ostravě dne  12.8.2021	V Brně dne  17.8.2021

za objednatele	za zhotovitele

xxx	xxx				xxx

………………………	………………………		………………………

Ing. Jiří Tkáč	xxx				xxx

generální ředitel