SMLOUVA O DÍLO

Objednatel: 		Vltavotýnská realitní spol. s r.o.

Tyršova 780

375 01 Týn nad Vltavou 1

IČ: 260 20 092

DIČ: CZ26020092

Zastoupená:		Ing. Jiřím Vránkem

Zhotovitel:		Julius Trča - JUPEKO

M. Chlajna 9

370 05 Č. Budějovice

IČ: 12934429

DIČ: CZ 5408171428

Zastoupený: 		Julius Trča - majitel firmy

Předmět plnění:	Renovace parketové podlahy zasedací místnosti MÚ budova č.p. 2

Rozsah prací:

Dle zaslané cenové nabídky za dne 16. 3. 2021 / Příloha č. 1 SOD /

Doba plnění:	10 dnů v měsíci červenec nebo srpen  2021

Objednatel zajistí dostatečnou stavební připravenost, tj. v době provádění prací budou skončeny všechny stavební, instalatérské a malířské práce.

Objednavatel zajistí demontáž a montáž nábytku, vyjma nábytku vestavěného

Vzdušná vlhkost a teplota v době pokládky:

40-60% vlhkosti, min. 22°C

Cena za dílo:

Cena za dílo je stanovena dohodou dle zaslané cenové nabídky ze dne 16. 3. 2021

Cena za dílo se sjednává jako pevná a činí po slevě:  57 770,- Kč bez DPH,  69 902,- vč. DPH 21%

Cena zahrnuje veškeré náklady, které musí zhotovitel vynaložit, aby předal

bezvadné dílo.

Bude-li prokázáno, že existuje jednoznačný rozpor mezi výměrou položkového

rozpočtu a skutečně provedenou výměrou, bude tento rozdíl dorovnán dle cen

položkového rozpočtu a ve prospěch oprávněné strany.

Platební podmínky:

Splatnost faktury je 14 dnů ode dne doručení faktury objednateli. V případě nedodržení termínu splatnosti, jsme nuceni Vám účtovat smluvní pokutu ve výši 0,5% za každý den prodlení. Za den platby se považuje datum připsání převáděné částky na účet zhotovitele: MONETA MONEY BANK,

č. ú. 1063835544/0600.

Případné vícepráce nad rámec smluvní ceny budou mezi smluvními stranami projednány, provedeny a fakturovány pouze na podkladě smluvního dodatku k této SOD. Zhotovitel se zavazuje, že v případě vícepráce menšího rozsahu provede taková opatření, aby byl dodržen termín dokončení díla.

Všeobecné podmínky:

Zhotovitel poskytuje na díle dle č. II / rozsah prací / této smlouvy záruku ve výši

12 měsíců na provedení podlahářských prací.

Odpovědnost za vady díla, které se projeví v záruční době, nevzniká v případě, že tyto vady byly způsobeny vnějšími vlivy, neodborným zacházením, mechanickým nebo jiným poškozením. Objednatel se zavazuje provádět doporučenou údržbu, předanou po dokončení realizace podlah a zachovávání doporučených hodnot zdravého klimatu: cca 18 - 22°C a

45 - 65% vlhkosti.

Smluvní pokuty

V případě prodlení termínu plnění bude objednatel účtovat zhotoviteli penále ve

výši 0,5% za každý i započatý den prodlení

V případě prodlení termínu plnění z důvodu nedostatečné stavební připravenosti

viz. Technologické podmínky,  bude zhotovitel účtovat objednavateli penále ve

výši  0,5% za každý i započatý den prodlení.

Další ujednání:

Případné další práce, které nejsou součástí této smlouvy, budou účtovány samostatně po dohodě s objednatelem.

Uvedená kalkulace je po uzavření smlouvy až po dokončení díla neměnná.

Pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH. Dodavatel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi dle § 92a odst. 2 zákona o DPH.

Tato smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. VTR se zavazuje realizovat zveřejnění této smlouvy v předmětném registru smluv v souladu s uvedeným zákonem.

Příloha:

Cenová nabídka ze dne 16. 3. 2021

V Č. Budějovicích dne: 					V Týně nad Vltavou dne:

Za zhotovitele:						Za objednatele:

Julius Trča - majitel firmy					Ing. Jiří Vránek

Příloha č. 1

Julius Trča- JUPEKO

Podlahářské práce

Fr. Ondříčka 52 – OC Vltavín

370 11 České Budějovice

Tel. 602 141 600 - prodejna

MT: 602 140 301 – p. Trča

e-mail: info@jupeko.cz

www.jupeko.cz

Městský úřad

Týn nad Vltavou

e-mail: libor.trca@tnv.cz

Věc: Cenová nabídka na provedení podl. prací

Akce: Renovace parketové podlahy zasedací místnost

Termín: dle dohody-16.-19.4.2021

Stavební chemie LOBA

Rozpouštědlový tmel Fugenkitlozüng-pojivo k tmelení brusným prachem

Základní lak LOBA Prime

Dvousložkový lak LOBA WS 2K Duo-mat

Pomocný materiál

Brusné papíry č.24,40,60,80

Obv. lišty dub masiv rozměr 30x10mm nebo 58x22mm

Lišta ALU pro vedení kabelů

Současný stav

V zasedací místnosti jsou nalepeny parketové vlysy vazba stromeček. Vlysy jsou povrchově ošetřeny polyuretanovým lakem Loba. Mezi parketami jsou mezery různé velikosti v rozsahu 2-5mm. Na některých místech jsou parkety od podkladu odtrženy a poklepem zní dutě. Tuto závadu nelze odstranit. Rovněž tak může dojít k uvolnění tmelu mezi jednotlivými parketami, zejména v topném období, kdy dochází v důsledku podstatného snížení vzdušné vlhkosti k objemovým změnám. Na výše uvedené závady nemůže být uplatněna reklamace.

S ohledem na stav a celkovou tl. pochozí části parketových vlysů vč. předpokládaného zatížení podlahy doporučuji provést lakování ve 4 vrstvách.

Technologický postup

-demontáž stávajících obv. lišt

-celoplošné broušení válcovou bruskou zrnitost papíru č. 36 a 40

-celoplošné broušení tříkotoučovou bruskou zrnitost papíru č. 40, 60 a 80

-celoplošné tmelení tmelem Fugenkittlösung vč. broušení

-mezibroušení laku mezi 3 a 4 vrstvou

-4x lakování lakem Loba WS 2K Duo	1x základní lak Prime

3x vrchní lak Duo

VÝMĚRY A CENY

Demontáž obv. lišt dub vč. likvidace a

příprava parket před broušením					 		 1 000,-Renovace parketových vlysů vč.

celoplošného tmelení a 4x lakování lakem

Loba WS 2K Duo						75 m2/ 630,-		47 250,-

Podlahové lišty buk a dub masiv vč.

montáže a lakování					cca	40 bm/ 140,-		  5 600,-

Lišta ALU kabelová vč. montáže			cca 	  4 bm/ 480,-		  1 920,-

Doprava osob a materiálu							              2 000,-

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Předpokládaná cena zakázky bez DPH						57 770,-

DPH 21%									            12 132,-

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Předpokládaná cena zakázky vč. DPH 21%				69 902,-

V případě, že by aplikovány pouze 3 vrstvy laku Loba je cena za m2/580,- Kč bez DPH.

Doporučené údržbové a čistící prostředky

-Loba Cleaner á1l		cena 190,-Kč

-loba Cleaner 10 l		cena 1700,- Kč

S ohledem na dokonalé vytvrzení laku doporučuji ponechat podlahu bez zatížení cca 3-5 dnů.

V Č. Budějovicích							Za fa JUPEKO

16.3.2021								Julius Trča