- ev. č. 31/17/15

- Dodatek č. 1

- ke Smlouvě o dílo

o realizaci stavebních prací na akci „Stavebně technické zajištění kobky č. 6, Rašínovo nábřeží, Praha 2, uzavřená dne dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ze dne 10. 10. 2016, ev.č. 467/16/15

- I. Smluvní strany

- Objednatel:

Hlavní město Praha

se sídlem Mariánské náměstí 2, Praha 1, PSČ 110 01

IČO: 00064581

DIČ: CZ00064581

zastoupené

TRADE CENTRE PRAHA a.s.

se sídlem Blanická 1008/28, Praha 2, PSČ 120 00

IČO: 00409316

DIČ: CZ00409316

zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 43

zastoupená:	Ing. Robertem Plavcem, předsedou představenstva a

Ing. Jiřím Beranem, MBA, místopředsedou představenstva

dále oprávněn jednat

ve věcech technických:

- (dále jen „objednatel“)

- Zhotovitel:

- AVE – servis spol. s r.o.

- se sídlem Čechova 727/52, PSČ 370  01 České Budějovice

- IČO: 60875585

- DIČ: CZ60875585

- zapsaná u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 4175

- zastoupená: 	Miroslavem Doleželem, jednatel

- (dále jen „zhotovitel“)

- I.

- Po vzájemné dohodě smluvních stran v souvislosti s vynuceným přerušením dle zápisu ve stavebním deníku ze dne 11. 1. 2017 se smlouva mění takto:

- Článek 3. Doba plnění, bod č. 3.2 se mění ve znění:

3.2. Termín ukončení: fixní termín 30. 4. 2017.

II.

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 467/16/15 zůstávají beze změny.

- Dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

- Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podepsání smlouvy oběma smluvními stranami.

- Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, číselné označení této smlouvy, datum jejího podpisu a text této smlouvy.

- Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

- Tato smlouva bude uveřejněna společností TRADE CENTRE PRAHA a.s. v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

- Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy, jejímu znění rozumí, že tato smlouva vyjadřuje jejich svobodnou a vážně míněnou vůli, nebyla uzavřena v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu s jejím obsahem připojují své níže uvedené podpisy.

Za objednatele	                                                        Za zhotovitele

V Praze dne: 18. 1. 2017 	V Praze dne: 18. 1. 2017

- ……………………………………	 ………………………………………

- Ing. Robert Plavec		          Miroslav Doležel

- předseda představenstva		       jednatel společnosti

- ……………………………………

- Ing. Jiří Beran, MBA

- místopředseda představenstva