DOHODA O NAROVNÁNÍ

Město Pečky

IČ 00239607

se sídlem Masarykovo náměstí 78, Pečky, PSČ 289 11

zastoupena starostou panem Milanem Urbanem

na straně jedné (dále jen „Město Pečky“)

a

Středočeský kraj

IČ: 70891095, DIČ: CZ70891095

se sídlem Zborovská 11, Praha 5 - Smíchov, PSČ 150 21

zastoupen Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje,

příspěvková organizace,

IČ: 00066001, DIČ: CZ00066001

se sídlem Zborovská 11, Praha 5 - Smíchov, PSČ 150 21

zastoupená Bc. Zdeňkem Dvořákem, ředitelem

číslo dohody: 2016/2546/00066001/KH/Pí/DO

na straně druhé (dále jen „KSÚS“)

(dále společně též „strany dohody“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 1903 a násl. zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“) tuto

DOHODU O NAROVNÁNÍ

(dále jen „Dohoda“)

Článek I.

Úvodní ustanovení

- K realizaci akce „Silnice III/3294 – Pečky, ul. 5. května“ uzavřela KSÚS dne 12.08.2015 Smlouvu o výkonu činností TDI a výkonu činnosti koordinátora BOZP (dále jen „smlouva“) se spol. PRAGOPROJEKT, a.s., IČ 45272387, se sídlem K Ryšánce 1668/16, Praha 4, PSČ 147 54 (dále jen „PRAGOPROJEKT“). Dle této smlouvy byly výdaje za TDI a BOZP společností PRAGOPROJEKT vyfakturovány v celkové výši ---301.048,- Kč včetně DPH a proplaceny v celé výši KSÚS, přičemž KSÚS byla celá tato částka uhrazena prostřednictvím SFDI v rámci projektu „Financování silnic II. a III. Třídy 2015 – KSÚS Středočeského kraje“.

- Dle smlouvy měly být pro SO 100 a SO 300 poměry financování KSÚS a města Pečky cca 61 % ku 39 %.

- Rozhodnutím Státního fondu dopravní infrastruktury, se sídlem Sokolovská 278, Praha 9, PSČ 190 00 (dále jen „SFDI“), ze dne 29.11.2016, č. j. 4208/SFDI/141149/12759/2016, byly zamítnuty námitky podané KSÚS proti zjištěním uvedeným v Protokole o kontrole č. P8/2016/A, s č. j. 4208/SFDI/141104/6277/2016, když rozhodnutím o námitkách nebylo vyhověno námitkám KSÚS ohledně rozhodnutí SFDI o podílu KSÚS (jako příjemce) a Města Pečky na nákladech na TDI a BOZP. SFDI v odůvodnění v rozhodnutí ze dne 29.11.2016 dovodilo, že podklady, které měla kontrolní skupina k dispozici při provádění kontroly neuváděly, jakým způsobem a v jakém rozsahu byla odděleně prováděna činnost TDI a koordinátora BOZP na SO 100 a SO 300, a jak byly tyto činnosti nákladově rozděleny na subjekty (tj. Město Pečky a KSÚS). Kontrolní skupina pak zjistila, že přes smluvně uvedené poměry financování (KSÚS : Město Pečky = 61 % : 39 %) byl faktický poměr dle zjišťovacích protokolů a soupisu provedených prací cca 55 % : 45 % (KSÚS : Město Pečky). SFDI pak dovodilo, že celkové výdaje za TDI a BOZP ve výši ---301.048,- Kč včetně DPH, které KSÚS jako investor uhradilo dodavateli těchto služeb, tj. spol. PRAGOPROJEKT, měly být rozděleny mezi oba investory (tj. KSÚS a Město Pečky) v poměru dle skutečných výdajů na SO 100 a SO 300. Vzhledem k tomuto pak náklady na činnost TDI a BOZP měly být ze strany SFDI proplaceny pouze v poměrné výši odpovídající finančnímu podílu KSÚS (jako příjemce) na realizaci celého projektu, tj. SFDI z těchto důvodů požaduje vypořádání nesrovnalosti v poměru financování dle skutečnosti tak, že KSÚS přeúčtuje výdaje za TDI a koordinátora BOZP Město Pečky a to v poměru, který odpovídá výdajům obou investorů (KSÚS a Město Pečky) na SO 100 a SO 300 a následně tyto prostředky ve výši ---128.339,71 Kč včetně DPH vrátí na účet SFDI, a to do 30-ti dnů od doručení rozhodnutí o námitkách. Toto rozhodnutí SFDI bylo KSÚS doručeno dne 5.12.2016.

- Na základě rozhodnutí SFDI se oba investoři původně dohodli tak, že nesrovnalost v poměru financování vypořádají s ohledem na účast jednotlivých investorů na celé akci v poměru 50 % : 50 %. Následně Město Pečky dopisem ze dne 11.01.2017, č. j. 3309/2016 sdělilo KSÚS, že Město Pečky zajistilo financování nákladů na projektovou dokumentaci ve výši ---105.000 Kč a uhradilo i náklady na autorský dozor ve výši ---29.000,- Kč, celkem tedy ---134.000,- Kč na obě části projektu KSÚS a Města Pečky a požádalo, aby tyto náklady byly promítnuty do vypořádání nesrovnalosti v poměru financování, tj. vrácení finančních prostředků poskytovateli dotací SFDI ve výši ---128.339,71 Kč včetně DPH.

- Vzhledem k dlouhodobé spolupráci a úspěšnému provedení celé akce se oba investoři dohodli na celkovém vypořádání nesrovnalosti v poměru financování týkající se výdajů za TDI a BOZP dle celkových výdajů obou investorů na SO 100 a SO 300 s tím, že dle tohoto celkového vypořádání budou jednotliví investoři hradit příslušný podíl na nesrovnalosti v poměru financování ve výši ---128.339,71 Kč včetně DPH.

- Město Pečky mělo prokazatelné výdaje na projektovou dokumentaci ve výši ---105.000 Kč, a dále na autorský dozor ve výši ---29.000,- Kč, tj. celkem ---134.000,- Kč s tím, že na úhradu těchto výdajů Město Pečky od KSÚS neobdrželo ničeho. Podle poměru financování obou investorů dovozeného při provedené kontrole SFDI (KSÚS 55%, Město Pečky 45 %), ze kterého nadále budou oba investoři s ohledem na závaznost rozhodnutí SFDI vycházet, vyplývá, že KSÚS uhradí jako svůj 55 % podíl na částce ---134.000,- Kč Městu Pečky částku ve výši ---73.700,- Kč (dále také jako „platba KSÚS Městu Pečky).

- KSÚS dle smlouvy ze dne 12.08.2015 vyúčtovalo za výkon činnosti TDI a výkon činnosti koordinátora BOZP celkem částku ve výši ---301.048,- Kč včetně DPH, když celá částka byla KSÚS původně uhrazena z prostředků SFDI. Z této částky je KSÚS (jako příjemce) povinna vrátit nesrovnalost v poměru financování ve výši ---128.339,71 Kč včetně DPH. Po odečtení částky ve výši ---128.339,71,- Kč (vrácená nesrovnalost v poměru financování) od částky ve výši ---301.048,- Kč (celkové náklady na výkon činnosti TDI a koordinátora BOZP uhrazené poskytovateli, tj. spol. PRAGOPROJEKT) je nutné vypořádat částku ve výši ---172.708,29 Kč, na níž se měli oba investoři podílet dle zjištěných poměrů takto: KSÚS ve výši ---94.989,56 Kč (55 % z ---172.708,29 Kč) a Město Pečky ve výši ---77.718,73 Kč (45 % z ---172.708,29 Kč). Město Pečky je tak povinno KSÚS z vypořádání částky ---172.708,29 Kč uhradit částku ve výši ---77.718,73 Kč (dále jen „úhrada Města Pečky 1“).

- Vzájemným započtením povinností obou investorů dle výše uvedených ustanovení, tj. započtením povinnosti KSÚS uhradit Městu Pečky částku ve výši ---73.700,- Kč (viz. čl. I. odst. 6), oproti povinnosti Města Pečky zaplatit KSÚS částku ve výši ---77.718,73 Kč (dle čl. I. odst. 7), vyplývá povinnost Města Pečky uhradit KSÚS částku ---4.018,73 Kč (dále jen „úhrada Města Pečky 2“).

- Při použití zjištěných poměrů financování (tj. KSÚS 55 % a Město Pečky 45 %) na částku ve výši ---128.339,71 Kč (nesrovnalost v poměru financování zjištěná SFDI), pak odpovídá povinnost KSÚS uhradit částku ve výši ---70.586,84 Kč (55 % z ---128.339,71 Kč) (dále jen „úhrada KSÚS 2“) a povinnost pro Město Pečky uhradit částku ve výši ---57.752,87 Kč, tj. 45 % z ---128.339,71 Kč (dále jen „úhrada Města Pečky 3“).

- Z výše popsaného vypořádání obou investorů vyplývá, že Město Pečky uhradí ve prospěch KSÚS částku ve výši ---61.771,60 Kč (tj. úhrada Města Pečky 2 plus úhrada Města Pečky 3) a KSÚS uhradí SFDI dle rozhodnutí SFDI částku ve výši ---128.339,71 Kč jako nesrovnalost v poměru financování.

- S ohledem na skutečnosti uvedené v předcházejících bodech této Dohody, a z důvodu, že je nutné celkově vypořádat podíly obou investorů na předmětné akci a ve vazbě na ustanovení § 1903 a následujících občanského zákoníku, obě strany této Dohody za účelem vyloučení pochybností ohledně sporných práv a povinností uzavírají za tímto účelem tuto

d o h o d u   o   n a r o v n á n í

Článek II.

Účel Dohody

Tímto strany Dohody upravují podle § 1903 občanského zákoníku definitivně všechna sporná práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z akce „Silnice III/3294 – Pečky, ul. 5. května“, rozhodnutí SFDI ze dne 29.11.2016, č. j. 4208/SFDI/141149/12759/2016, ze smlouvy o výkonu činností TDI a výkonu činnosti koordinátora BOZP uzavřené mezi KSÚS a spol. PRAGOPROJEKT, ze dne 12.08.2015 a z nákladů Města Pečky na projektovou dokumentaci a autorský dozor, popsaný v čl. I. této dohody, jak je uvedeno níže.

Článek III.

Předmět Dohody o narovnání

Strany dohody mezi sebou ve smyslu ustanovení § 1903 a následujících občanského zákoníku upravují sporná práva a povinnosti vyplývající z akce „Silnice III/3294 – Pečky, ul. 5. května“, rozhodnutí SFDI ze dne 29.11.2016, č. j. 4208/SFDI/141149/12759/2016, ze smlouvy o výkonu činností TDI a výkonu činnosti koordinátora BOZP uzavřené mezi KSÚS a spol. PRAGOPROJEKT, ze dne 12.08.2015 a z nákladů Města Pečky na projektovou dokumentaci a autorský dozor, popsaných v článku I. této Dohody s tím, že sporná práva a povinnosti zanikají a jsou mezi stranami Dohody nahrazena v čl. IV. odst. 1 a odst. 2 této Dohody uvedeným novým a jediným závazkem.

Článek IV.

Narovnání

- Město Pečky se zavazuje uhradit KSÚS částku ve výši ---61.771,60 Kč včetně DPH (slovy: šedesát jedna tisíc sedm set sedmdesát jedna korun českých a šedesát haléřů) bezhotovostně na účet č. ú. xxxxxxxxxxxxxxx, vedený u xxxxxxxxxxxxx, nejpozději do 10-ti dnů od uzavření této dohody.

- KSÚS se zavazuje ve lhůtě dle rozhodnutí SFDI ze dne 29.11.2016, č. j. 4208/SFDI/141149/12759/2016, uhradit částku ve výši  ---128.339,71 Kč, jako vypořádání poměru nesrovnalosti v poměru financování, tj. tuto částku uhradí KSÚS na účet SFDI.

- Pro vyloučení pochybností smluvní strany konstatují, že částka dle čl. IV. odst. 1 této Dohody byla dohodnuta jako úplné vypořádání nesrovnalosti v poměru financování při zohlednění zjištěných podílů dle rozhodnutí SFDI ve výši 55 % pro KSÚS a 45 % pro Město Pečky, tj. jako úplné vypořádání všech nákladů obou investorů na TDI, BOZP, projektovou dokumentaci a autorský dozor k akci „Silnice III/3294 – Pečky, ul. 5. května“.

- KSÚS nebude po Městu Pečky vyžadovat, s výjimkou částky uvedené v odst. 1 tohoto článku, jakoukoliv další úhradu z titulu nákladů obou investorů na TDI, BOZP, projektovou dokumentaci a autorský dozor k akci „Silnice III/3294 – Pečky, ul. 5. května“.

- Splněním závazku dle čl. IV. odst. 1 a odst. 2 této Dohody budou vzájemné nároky mezi KSÚS a Městem Pečky zcela vyrovnány a strany podpisem této Dohody prohlašují, že vůči sobě nemají žádné další nároky z titulu nákladů obou investorů na TDI, BOZP, projektovou dokumentaci a autorský dozor k akci „Silnice III/3294 – Pečky, ul. 5. května“.

Článek V.

Závazky stran dohody o narovnání

- Smluvní strany nejsou nadále oprávněny uplatňovat jakékoliv další nároky, které by mohly vyplývat ze sporných práv, a to včetně zejména (nikoli výlučně) práva na úhradu příslušenství pohledávky, úroků z prodlení, náhrady škody, apod. Strany Dohody se zavazují nepodniknout žádné právní kroky vůči druhé smluvní straně, zejména nepodat žalobu nebo jakékoliv jiné podání k soudnímu či správnímu orgánu České republiky, v souvislosti se spornými právy, s výjimkou nesplnění čl. IV. odst. 1, a nebo odst. 2 této Dohody.

- Strany dohody shodně prohlašují, že tato Dohoda je uzavírána za účelem definitivního vzájemného vypořádání veškerých sporných práv k dnešnímu dni.

Článek VI.

Závěrečná ustanovení

- Tato Dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

- Měnit nebo doplňovat tuto Dohodu lze jen se souhlasem obou smluvních stran písemnými, řádně očíslovanými a vzájemně odsouhlasenými dodatky.

- V případě, že některé ustanovení této Dohody je nebo se stane neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení této Dohody účinná. Strany této Dohody se zavazují nahradit neúčinné ustanovení této Dohody ustanovením jiným, účinným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního, neúčinného, a úmyslu obou smluvních stran v den uzavření této Dohody.

- Dohoda je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze stran Dohody obdrží po jednom vyhotovení.

- Strany této Dohody výslovně prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, s obsahem této Dohody se seznámily, že všechna ujednání v ní obsažená odpovídají jejich svobodné a pravé vůli a že tato Dohoda nebyla sjednána v tísni nebo za pro ně nápadně nevýhodných podmínek.

V ………………dne…………			 	V Říčanech,dne

………………………………………	……………………………….

Milan Urban					          Bc. Zdeněk Dvořák

Starosta Města Pečky				              ředitel KSÚS

Přílohy:

- Rozhodnutí SFDI ze dne 29.11.2016, č. j. 4208/SFDI/141149/12759/2016