SMLOUVA  O  DÍLO č. 17010032

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami ve smyslu ustanovení

§ 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů

I.

## Smluvní strany

# Zhotovitel:	REALINVEST s.r.o.

se sídlem:		Kostelecká 4358/16, 796 01  Prostějov

IČ:		            46961895

DIČ:		CZ46961895

bank. spojení:       KB Prostějov, č. účtu 576144-701/0100

Zastoupena jednatelem společnosti: Ing. Miloslavem Burgetem

K jednání ve věcech smluvních jsou oprávněni :

Ing. Miloslav Burget, Ing. Petr Konečný

Objednatel:	 Mateřská škola Prostějov, Partyzánská ul. 34, příspěvková organizace

796 01 Prostějov

Zastoupené:		Martina Hošťálková

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat:   Martina Hošťálková

Ve věcech technických  je oprávněn jednat:

Mgr. Monika Zbudilová

# bank. spojení:       	KB Prostějov

# číslo účtu:		9583990237/0100

IČO:		47922427

II.

## Předmět díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dodávku díla „oprava sociálního zařízení – MŠ Hanačka, Prostějov“, v rozsahu dle zadání vedoucí pracovnice Mgr. Zbudilová

2. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit zhotoviteli za provedení díla cenu, sjednanou v této smlouvě.

3. Zhotovitel na vyžádání objednatele provede i práce, které nejsou předmětem plnění této smlouvy, avšak v průběhu provádění stavebních prací se projeví jako nezbytně nutné pro realizaci díla.

4. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s projektovou dokumentací a zadávacími podmínkami a respektuje je.

III.

Cena díla

1.Cena za provedení díla v rozsahu čl.II.. této smlouvy je stanovena smluvními stranami, ve smyslu příslušných cenových předpisů a přiloženého položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy, ve výši:

bez DPH:	=246,997,-Kč

DPH 21%:	 =51.870,-Kč

vč. DPH:	=298.867,-Kč

IV.

Termíny plnění

Zahájení prací:      	3.7.2017

Ukončení prací:         11.8.2017

V.

## Platební podmínky, fakturace

1. Provedené práce budou zhotovitelem fakturovány objednateli  měsíčně až do výše 90-ti %  z celkové ceny díla uvedené ve čl. III.. Zbylých 10 % sjednané ceny bude objednatelem uvolněno až po předání díla a odstranění případných vad a nedodělků.

2. Každá faktura bude podložena soupisem provedených prací a dodávek a bude odsouhlasena stavebním dozorem. Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 588/1992 Sb., a splatnost 14 dnů ode dne doručení objednateli.

VI.

## Záruční doba, odpovědnost za vady

1.Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce trvání 36 měsíců. Záruční doba počíná běžet ode dne převzetí bezvadného díla objednatelem..

2. Smluvní strany se dohodly, že v případě vady díla vzniklé v záruční době má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost odstranit vady zdarma.

3. U výrobků a zařízení, u kterých je záruční doba určena jejich výrobcem, platí záruční doba v délce poskytnuté výrobcem, minimálně však v délce 2 let ode dne převzetí bezvadného díla objednatelem..

4. Zhotovitel odstraní vadu vzniklou v záruční době nejpozději do 10-ti dnů ode dne doručení  písemného oznámení objednatele o vadě zhotoviteli. Pokud klimatické podmínky nedovolí odstranit vadu v uvedené lhůtě, odstraní zhotovitel vadu ve lhůtě, dohodnuté písemně smluvními stranami.

VII.

## Podmínky provedení díla

- Zhotovitel provede dílo na své náklady a na vlastní nebezpečí. Škody způsobené při provádění díla na majetku objednatele, třetích osob nebo na veřejném majetku, včetně znečištění komunikací, musí zhotovitel neprodleně odstranit na vlastní náklady.

- Zadavatel předá zhotoviteli staveniště prosté práv třetích osob, v souladu s podmínkami projektové dokumentace a smlouvy o dílo.

- Zhotovitel dodrží veškeré podmínky stavebního povolení.

- Zhotovitel se zavazuje, že bude práce provádět v souladu s projektem.

- Povolení k dočasnému užívání veřejných prostranství zajistí a poplatky za ně uhradí objednatel.

- Zhotovitel povede o průběhu prací stavební deník.

- Technický dozor investora - objednatele je oprávněn požadovat na zhotoviteli provedení dodatků a vynechávek na díle. Případné změny budou zhotovitelem oceněny a smluvními stranami bude písemně dohodnuta změna ceny díla. V případě, že cena změn při navýšení ceny nepřevýší 10% původně dohodnuté ceny díla zavazuje se zhotovitel provést příslušné změny díla aniž by požadoval změnu termínu dokončení díla.

- Celé dílo musí být provedeno ve stanoveném termínu bez vad a nedodělků. O převzetí díla bude sepsán zápis, který pořídí zhotovitel.

VIII.

## Smluvní pokuty

- Pokud zhotovitel předá objednateli dílo uvedené v čl.II. po termínu uvedeném ve článku IV. této smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla včetně DPH, za každý započatý den prodlení s předáním díla.

- V případě, že objednatel nebude dodržovat veškeré platební podmínky dohodnuté v čl. V., bude mu zhotovitel účtovat úrok  z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení. O dobu neplnění platebních podmínek ze strany objednavatele se automaticky prodlužuje termín dokončení díla.

- Zaplacením sankcí sjednaných v této smlouvě není dotčeno právo poškozené smluvní strany na náhradu škody, vzniklé jí v důsledku porušení sankcionované povinnosti druhou smluvní stranou.

## IX.

## Závěrečná ustanovení

- Smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými číslovanými dodatky, vzájemně odsouhlasenými a potvrzenými smluvními stranami.

- Návrh na úpravu smlouvy je oprávněna předložit kterákoli ze smluvních stran.

- Vztahy mezi smluvními stranami vyplývající z této smlouvy a ve smlouvě neupravené se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.

- Smlouva je sepsána ve č vyhotoveních, z nichž 2 jsou určeny pro objednatele a 2 pro zhotovitele.

V Prostějově dne      5.6.2017

…………………………………………		…………………………………………

za objednatele							za zhotovitele