Spisový znak:            56.2

## Skartační znak/lhůta:  V/5

## Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo a smlouvě mandátní

## na zhotovení dokumentace stavby a inženýrskou činnost s tím související

| Číslo SOD zhotovitele: P/2013/028 | Číslo SOD objednatele: OI/SOD/617/2013/Zub |
| --- | --- |
| A Název akce: TECHNICKÁ POMOC CYKLOKOORDINÁTORA IIb pro akce: bUl. Jeremenkova, od Jantarové cyklotrasy po hl.n. ČD, cyklostezka ORG. 5455 Na Vozovce – řešení zklidnění na zónu 30 ORG. 5456 Jílová, cyklostezka ORG. 5457 Krematorium – ul. Křelovská, cyklostezka ORG. 5458 |  |

uzavřený mezi níže uvedenými stranami dle § 536 an. a § 566 an. zákona č. 513/1991 Sb.

Obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů

# Smluvní strany

| 1. Objednatel: | Statutární město Olomouc zastoupené Magistrátem města Olomouce se sídlem: Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IČ: 00299308 |  |  | DIČ: CZ00299308 |  |  |
|  | Zástupce statutárního orgánu: |  |  |  |  |  |
|  | - ve věcech smluvních: |  |  |  |  |  |
|  | Ing. Vladimír Michalička, vedoucí odboru investic MMOl |  |  |  |  |  |
|  | tel.:, | fax: |  |  |  | e- mail: vladimir.michalicka@olomouc.eu |
|  | - kontaktní osoba ve věcech technických: |  |  |  |  |  |
|  | tel.:, | fax: |  |  |  | e- mail: vladimir.michalicka@olomouc.eu |
|  | tel.:, | fax:, | e- mail: |  |  |  |
|  | tel: , fax:, e-mail: |  |  |  |  | e- mail: ladislav.vasica@olomouc.eu |
|  | Bankovní spojení: |  |  |  |  |  |
|  | číslo výdajového účtu: |  |  |  |  |  |

| 2. Zhotovitel: | Regionální agentura pro rozvoj střední Moravy, sdružení. se sídlem: v Olomouci, Horní náměstí 5, PSČ 772 00. IČ: 646 311 09 DIČ CZ646 311 09. zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem. Zástupci zhotovitele. - ve věcech smluvních:. Ing. Mgr. Martin Kučera, MBA, MPA, ředitelem RARSM Olomouc. tel.: e-mail:. - ve věcech technických:. Hlavní inženýr projektu:. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | tel.: e-mail: |  | e-mail: sverakmichal@seznam.cz |
|  | Bankovní spojení: |  |  |
|  | č. účtu: |  |  |

# II.

# Preambule

V průběhu přípravy akce „Na Vozovce – řešení zklidnění na zónu 30“ (na základě stanoviska MmOl, odb. stavebního č.j.  SMOL/015538/2017/OS/US/Fil, který dospěl k závěru, že z důvodu rozšíření komunikace v ulici Na Vozovce ze stávajících 9,00m na 10,00m v úseku mezi ulicemi Foerstrova a Dvořákova a záboru zeleného pásu v šířce 1,00m, dále v úseku mezi ulicemi Dvořákova a Polívkova, kde je navržena šířka komunikace 8,25m, přičemž zábor zeleného pásu bude 1,25m a dále na ulici Polívkova kde dojde k posunutí celé komunikace směrem vpravo o 1,15m budou tyto změny vyžadovat územní souhlas případně územní rozhodnutí) vyvstala nutnost rozšířit předmět plnění o zpracování DUR předmětné části díla.

Dalším rozšířením předmětu plnění je nutné provedení vytýčení neznámé polohy kabelu společnosti ČD Telematika na základě jejich vyjádření ze dne 19.12.2016 č.j 1201615397.

# III.

# Předmět díla

Se rozšiřuje:

Součástí předmětu plnění akce „Na Vozovce – řešení zklidnění na zónu 30“ je také zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR) a inženýrská činnost směřující k zajištění územního rozhodnutí příp. územního souhlasu pro:

SO 101 Zpevněné dopravní plochy ul. Na Vozovce

SO 102 Zpevněné dopravní plochy ul. Polívkova

SO 401 Zásah do zařízení CETIN

Dalším rozšířením předmětu plnění pro tuto stavbu je nutné provedení vytýčení neznámé polohy kabelu společnosti ČD Telematika na základě jejich vyjádření ze dne 19.12.2016 č.j 1201615397.

# V.

# Termín plnění

- Zhotovitel se zavazuje realizovat předmět plnění nejpozději do:

Mění se:

Projektová dokumentace DUR se zapracovanými podmínkami dotčených orgánů a organizací včetně dokladové části a vyplněné  žádosti o územní rozhodnutí do 2 týdnů od získání rozhodnutí orgánu památkové péče.

# VI.

# Cena  a platební podmínky

- Mění se:

| Na Vozovce – řešení zklidnění na zónu 30, DSP původní cena bez DPH | 112 000 Kč |
| --- | --- |
| Na Vozovce – řešení zklidnění na zónu 30, DSP navýšení dle tohoto dodatku | 46 000 Kč |
| Na Vozovce – řešení zklidnění na zónu 30, DSP cena celkem bez DPH | 158 000 Kč |

Celková cena předmětu plnění (dále jen cena) byla stanovena dohodou účastníků smlouvy dle zákona číslo 526/90 
    Sb., o cenách, v platném znění, a to ve výši 529 980,00 Kč včetně DPH 21%.

| Název položky | Cena v (Kč) |
| --- | --- |
| Ul. Jeremenkova, od Jantarové cyklotrasy po HL. N. ČD, cyklostezka, DSP | 154 700 Kč |
| Na Vozovce – řešení zklidnění na zónu 30, DSP | 158 000 Kč |
| Jílová, cyklostezka, DSP | 77 000 Kč |
| Krematorium – ul. Křelovská, cyklostezka, DUR | 48 300 Kč |
| Cena celkem (bez DPH) | 438 000 Kč |
| DPH 21% | 91 980,00 Kč |
| Cena celkem s DPH 21% | 529 980,00 Kč |

Bod 4 se rozšiřuje:

Objednatel se zavazuje uhradit fakturu za navýšení díla dle tohoto dodatku v rámci akce „Na Vozovce – zklidnění na zónu 30“ po předání DUR včetně dokladové části a vyplněné žádosti o ÚR.

# XII.    Závěrečná ustanovení

1. 	Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy o dílo ze dne 28.6.2016  a dodatků č. 1 a 2 zůstávají v platnosti.

2. 	Tento dodatek č.3 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech rovnocenných vyhotoveních, z nichž po dvou obdrží každá smluvní strana.

| V Olomouci dne: 22.3.2017 | V Olomouci dne 16.3.2017 |
| --- | --- |

| Objednatel | Zhotovitel |
| --- | --- |
| Ing. Vladimír Michalička vedoucí odboru investic MMOl | Ing. Mgr. Martin Kučera, MBA, MPA Ředitel RARSM |