Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), v platném znění, dne 4. 3 .2021

Vypracování studie „Založení parku pod Vrchem sv. kříže“

mezi:

| Název: | městská část Praha 3 |
| --- | --- |
| Sídlo: | Havlíčkovo nám. 9, Praha 3, PSČ 130 00 |
| IČO: | 00063517 |
| Právní forma: | 801 - Obec nebo městská část hlavního města Prahy |
| Zastoupena: | Jiřím Ptáčkem, starostou |
| Oprávněný zástupce ve věcech technických (kontaktní osoba): | vedoucí Odboru ochrany životního prostředí Úřadu městské části Praha 3 |

(„objednatel“)

a

| Název: | Ing. Zdeněk Sendler |
| --- | --- |
| Sídlo: | Wanklova 6, 602 00 Brno |
| IČO: | 12189391 |
| DIČ: | CZ5612042469 |
| Právní forma: | OSVČ |
| Zápis v ŽR: | 370200-46061-01 |
| Bankovní spojení: | xxxxxx |
| Číslo účtu: | xxxxxx |
| Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků: | Ing. Zdeněk Sendler |
| Oprávněný zástupce ve věcech technických (kontaktní osoba): | Ing. Zdeněk Sendler |

(„zhotovitel“)

# Preambule

Předmětem Smlouvy o dílo Vypracování studie „Založení parku pod Vrchem sv. Kříže“ uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem dne 4. 3. 2021 (dále jen „Smlouva“) je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající ve zhotovení studie na „Založení parku pod Vrchem sv. Kříže“. Předmět díla je dále specifikován Smlouvou.

# Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku Smlouvy je změna termínu dokončení díla dle tohoto dodatku.

Na základě uvedeného v předchozím odstavci tohoto článku dochází ke změně čl. 4.4 Smlouvy takto:

- Původní znění:

- Zhotovitel je povinen dokončit činnosti uvedené v čl. 2.4. písm. c) smlouvy do 14. 8. 2021.

- Nové znění:

- Zhotovitel je povinen dokončit činnosti uvedené v čl. 2.4 písm. c) smlouvy do 30. 9. 2021.

Smluvní strany se dohodly na změně termínu dokončení díla z důvodů, které jsou mimo kontrolu zhotovitele (vyšší moc) ve smyslu čl. 8.6 Smlouvy. Těmito důvody se rozumí zejména situace vyvolaná virem SARS-CoV-2 způsobujícím onemocnění COVID-19, v jehož důsledku zhotovitel nedisponoval běžným personálním obsazením svého realizačního týmu.

# závěrečná ujednání

Veškerá ustanovení Smlouvy mimo výslovně tímto dodatkem dotčených ustanovení uvedených v čl. 2 tohoto dodatku zůstávají beze změny.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží po dvou z nich.

Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů. Na důkaz toho připojují níže své podpisy.

Podepsáním tohoto dodatku smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby byl celý text tohoto dodatku, případně jeho obsah a veškeré skutečnosti v něm uvedené ze strany objednatele uveřejněny, a to i v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany též prohlašují, že veškeré informace uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti okamžikem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.

Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha 3: uzavření tohoto dodatku bylo schváleno rozhodnutím RMČ Praha 3, a to usnesením ze dne 04.08. 2021 č. 574.

V Praze dne __. __. 2021					V ___________ dne __. __. 2021

___________________________				___________________________

městská část Praha 3						Ing. Zdeněk Sendler

Jiří Ptáček, starosta