Město Náchod

Peněžní ústav:

Komerční banka, pob. Náchod

Číslo účtu: xxxxx

Odbor investic a rozvoje města

Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod

PID:                  MUNAX00RKEQ1

Sp.zn.:	            KS   4720/2020 INV

Čj.(Če.):	MUNAC 65820/2021

Vyřizuje:	xxxxx

Tel./mobil:         xxxxx

E-mail:	podatelna@mestonachod.cz

Datum: 23.8.2021

# Změna č.3 objednávky číslo: 333/2020

(číslo objednávky uvádějte vždy na faktuře)

Adresa dodavatele:

ELEKTROIN spol. s r.o., Čechova 326, 547 01 Náchod , IČO 60930888

Předmětem objednávky je:

změna dodací lhůty projektové dokumentace pro územní řízení v podrobnostech pro provedení stavby „Veřejné osvětlení Náchod, Příkopy “. Rozsah dotčeného území dle rekonstrukce vedení NN  IE – 12 – 2008044 - ČEZ .

Uzavření této objednávky bylo schváleno Radou města Náchoda dne 30.11.2020  pod číslem usnesení 117/2416/20.

Změna č.3  této objednávky byla schválená Radou města Náchoda dne 19.8.2021  pod číslem usnesení 152/3198/21.

Ostatní ustanovení původní objednávky zůstávají nedotčeny.

Výše výdaje Kč: 69 000,- Kč bez DPH tj. 83 490,- Kč vč. DPH       Dodací lhůta: do 31.12.2021

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Úhrada zajištěna v kap.: 12                                                            Objednávku vyhotovil: xxxxx

Potvrzení odbor finanční: ................................	          Dne: 23.8.2021

Bez razítka

města neplatné	..................................................................

podpis příkazce operace

..................................................................

podpis správce rozpočtu

Zveřejní-li příslušný správce daně v souladu s § 106a zákona o DPH způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že dodavatel / zhotovitel je nespolehlivým plátcem, nebo má-li být platba za zdanitelné plnění uskutečněné dodavatelem / zhotovitelem (plátcem DPH) v tuzemsku poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko (§ 109 zákona o DPH), je objednatel oprávněn zadržet z každé fakturované platby za poskytnuté zdanitelné plnění daň z přidané hodnoty a tuto (aniž k tomu bude vyzván jako ručitel) uhradit za dodavatele / zhotovitele příslušnému správci daně.

Po provedení úhrady daně z přidané hodnoty příslušnému správci daně v souladu s předchozím odstavcem je úhrada zdanitelného plnění dodavateli / zhotoviteli bez příslušné daně z přidané hodnoty (tj. pouze základu daně) smluvními stranami považována za řádnou úhradu dle této objednávky (tj. základu daně i výše daně z přidané hodnoty), a dodavateli / zhotoviteli nevzniká žádný nárok na úhradu případných úroků z prodlení, penále, náhrady škody nebo jakýchkoli dalších sankcí vůči objednateli, a to ani v případě, že by mu podobné sankce byly vyměřeny správcem daně.

Potvrzuji převzetí a akceptaci objednávky dne  26.8.2021

Zhotovitel:

Počet listů / počet příloh / počet listů příloh: 1 / 1 / 1