dodatek č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 29. 3. 2021

podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi smluvními stranami:

Armádní Servisní, příspěvková organizace

Sídlo:				Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice

Zapsaná:			v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl Pr, vložka 1342

Zastoupená:		            Ing. Martinem Lehkým, ředitelem

IČO:				60460580

DIČ:				CZ60460580

ID datové schránky: 		dugmkm6

Bankovní spojení: 		XXXX

Číslo účtu:			XXXX

Oprávněn jednat:

- ve věcech smluvních:	Ing. Martin Lehký, tel. 973 204 090, fax: 973 204 092

- ve věcech technických:	XXXX

(dále jen „objednatel“)

a

AVOS VYŠKOV měřící a regulační technika, s.r.o.

Sídlo:				Drnovská 51/2, 682 01 Vyškov

Zapsaný:			v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C,

vložka 19054

Zastoupený:		            XXXX, jednatelem

IČO:				60748982

DIČ: 				CZ60748982

ID datové schránky:		hk4pzb2

Bankovní spojení:		XXXX

Číslo účtu:			XXXX

Oprávněn jednat:

- ve věcech smluvních:	XXXX

- ve věcech technických: 	XXXX

(dále jen „zhotovitel“ a společně též „smluvní strany“ nebo jednotlivě „smluvní strana“).

Smluvní strany se dohodly, v souladu s ustanovením čl. XIII. Závěrečná ustanovení odst. 4., na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „smlouva“) na realizaci stavebních prací spočívajících v rekonstrukci kotelny v ulici Loretánská, Praha, uzavřené mezi výše uvedenými smluvními stranami dne 29. 3. 2021. Tímto dodatkem č. 1 se smlouva mění následovně:

- V článku III. Termín a místo plnění se ruší:

Termín realizace díla: 	zhotovitel se zavazuje dílo ukončit a předat ve lhůtě nejpozději do 1. 9. 2021.

a nahrazuje se novým zněním:

Termín realizace díla: 	zhotovitel se zavazuje dílo ukončit a předat ve lhůtě nejpozději do 15. 10. 2021.

- Znění článku IV. Cena díla se ruší a nahrazuje se novým zněním:

Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty veškeré náklady dle článku I. této smlouvy a sestává z těchto částí:

Cena dle smlouvy:	1 842 452,72 Kč

Cena víceprací dle dodatku č. 1:	398 770,33 Kč

Cena dle smlouvy a dodatku č. 1:	2 241 223,05 Kč

slovy: „dvamilionydvěstěčtyřicetjednatisícdvěstědvacettři korun českých, pět haléřů“.

DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

V ceně jsou zahrnuty veškeré nezbytné náklady k řádné a úplné realizaci díla dle čl. II. této smlouvy, tj. dopracování výrobní dokumentace; vytyčení všech podzemních sítí a rozvodů, které se nacházejí na území staveniště a jejich ochrana při realizaci díla; náklady na vybudování zařízení staveniště a jeho provozování; náklady na odběr všech médií nutných pro provedení díla; doprava materiálu a techniky do místa plnění; odvoz a likvidace odpadů; poplatky za zábor veřejného prostranství, případně jiných pozemků; poplatky za zvláštní užívání komunikace, za dočasné i trvalé skládky, instalaci a udržování dopravního značení po dobu výstavby; uvedení komunikací dotčených stavbou do původního stavu; náklady na zpracování dokumentace skutečného provedení; provedení všech nezbytných zkoušek a revizí dle ČSN a případných jiných norem a předpisů vztahujících se k prováděnému dílu, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných parametrů díla. V cenách je započítán vývoj cen stavebních prací, energií a změny kursů měn po dobu výstavby.

- Smlouva se doplňuje o:

Přílohu č. 3: Oznámení změny č. 1, změnový list č. 1 vč. fotodokumentace a rozpočtu

Ostatní ustanovení smlouvy se dodatkem č. 1 nemění.

Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě v jednom vyhotovení v českém jazyce s elektronickými podpisy obou smluvních stran v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru v plném znění zajistí objednatel.

V Praze	Ve Vyškově

Za objednatele:	Za zhotovitele:

__________________________________	__________________________________

Armádní Servisní, příspěvková organizace	AVOS VYŠKOV měřící a regulační technika, s.r.o.

Ing. Martin Lehký	XXXX

ředitel	jedna