DODATEK č.1 KE SmlouvĚ o dílo

I.
Smluvní strany

- Nemocnice ve Frýdku – Místku, příspěvková organizace

- Se sídlem: 	El.Krásnohorské 321, Frýdek, 738 01 Frýdek - Místek

- Zastoupen:                    Ing. Tomášem Stejskalem, MBA, ředitelem

- IČ:	00534188

- DIČ:	CZ00534188

- Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl Pr, vložka 938

- Bankovní spojení: 	MONETA Money Bank a.s.

- Číslo účtu: 	174-63407764/0600

- Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

- Bc. Běhunčíková Martina,  tel. 558415171, 604 227 083

- Ing. Jelínek Jan, tel. 558415157, 604 227 087

- (dále jen „objednatel“)

- VOSTAV MORAVA a.s.

- se sídlem:                     Kuršova 468/28, Svinov, 721 00 Ostrava

- zastoupena:                  Ing. Břetislavem Čížkem, předsedou představenstva

- IČ:                               25836129

- DIČ:                             CZ25836129

- bankovní spojení:          Raiffeisenbank a.s.

- číslo účtu:                    1099910999/5500

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 4234

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Ing, Břetislav Čížek, tel. 602 423 222, Ing. Petr Dvořák, tel. 602 523 955

(dále jen „zhotovitel“)

II.

Předmět dodatku

- Předmětem dodatku je dohoda smluvních stran o celkovém navýšení ceny za dílo uvedené v čl.V. Smlouvy o dílo ze dne 16.4.2021. Původní částka bude navýšena o částku ve výši 820 250,92 Kč bez DPH. Cena za provedené dílo činí 6.820 250,91 Kč bez DPH. Jedná se o provedené více a méně práce,  které nešlo předpokládat při podpisu Smlouvy o dílo. Podrobná specifikace víceprací a méněprací je uvedena v Příloze č. 1 tohoto dodatku. (Změnové listy č.1 )

- S ohledem na realizované práce (viz. ZL č.1) , se termín realizace prodlužuje do 24.10.2021.

- Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají nedotčeny.

III.

Závěrečné ujednání

- Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

- Příloha č. 1 :  Změnový list č. 1

| Ve Frýdku-Místku, dne |  | V Ostravě, dne |
| --- | --- | --- |
| za objednatele Ing. Tomáš Stejskal, MBA ředitel |  | za zhotovitele Ing. Břetislav Čížek předseda představenstva |