Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

který uzavřely

na straně jedné: 	SPORTES Svitavy s.r.o.

IČO: 620 62 620, DIČ: CZ62062620

se sídlem Tovární 677/28, Předměstí, 568 02 Svitavy

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 7388

zastoupena Ing. Bronislavem Olšánem, jednatelem

- dále jen objednatel -

a

na straně druhé: 	SaM silnice a mosty Litomyšl a.s.

IČO: 252 74 104, DIČ: CZ25274104

se sídlem Sokolovská 94, Nedošín, 570 01 Litomyšl

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1633

zastoupena Bc. Liborem Kabelem, členem představenstva

bankovní účet číslo: 29702591/0100

- dále jen zhotovitel -

A.

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 18.08.2021 Smlouvu o dílo ohledně díla „Oprava mostu na ulici Kapitána Jaroše u čísla 540/68a“ (dále jen „Smlouva o dílo“).

Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 18.08.2021.

B.

Z důvodu klimatických podmínek bylo dohodnuto posunutí termínu pro provedení díla do 29.10.2021.

C.

Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku se objednatel a zhotovitel dohodli, že:

a) stávající znění bodu 2.2. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:

„2.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 29.10.2021.“

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

D.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

E.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv.

Ve Svitavách dne 27.08.2021

Za objednatele:		Za zhotovitele:

………..……………………………………	………………….…………………………..

Ing. Bronislav Olšán, jednatel	Bc. Libor Kabele, člen představenstva

SPORTES Svitavy s.r.o.	 SaM silnice a mosty Litomyšl a.s.