### DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. OI/SOD/000488/2021/Ott

### na provedení díla

„Žižkovo náměstí, Husova - koordinovaný tah SSZ“

| Číslo dodatku zhotovitele: | Číslo dodatku objednatele: 1 k SOD č. OI-IP/SOD/000488/2021/Ott | Org: 5889 |
| --- | --- | --- |

uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

ve znění pozdějších předpisů

# Smluvní strany

| 1. Objednatel: | statutární město Olomouc |
| --- | --- |
|  | Horní náměstí 583 |
|  | 779 11 Olomouc |
|  | IČ: 00299308 |  |

| Zastoupen: |
| --- |
| - kontaktní osoba ve věcech smluvních |
| JUDr. Martin Major, MBA, náměstek primátora |
| tel.: | XXXXX, | e-mail: XXXXX |
| - kontaktní osoby ve věcech technických: |
| XXXXX |
| tel.: | XXXXX, | e-mail: XXXXX |
| XXXXX |
| tel.: | XXXXX, | e-mail: XXXXX |
| Bankovní spojení: Česká národní banka |
| číslo výdajového účtu: 2006-6127811/0710 |

| 2. Zhotovitel: | IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. |
| --- | --- |
|  | Albertova 229/21, Nová Ulice, 779 00 Olomouc |
| IČ: | 25869523 | DIČ: | CZ25869523 |
| Obchodní rejstřík: | vedený Krajským soudem v Ostravě |
| pod sp. zn. B 2419 |
| ID datové schránky: wvcehjc |
| Zastoupen: |
| - kontaktní osoba ve věcech smluvních: |
| Vladimír Dvořák, člen představenstva |
| tel.: | XXXXX, | e-mail: XXXXX |
| - stavbyvedoucí - osoba odpovědná za provádění díla, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb. dle požadované technické kvalifikace: |
| XXXXX |
| tel.: XXXXX, e-mail XXXXX |
| Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Československá obchodní banka a.s. |
| č. účtu: 27-4176700287/0100, 17622113/0300 |

Výše uvedená smlouva o dílo č. OI-IP/SOD/000488/2021/Ott ze dne 22. 3. 2021 (dále jen „smlouva o dílo“) se na základě dohody obou smluvních stran upravuje, jak je níže uvedeno.

# Předmět dodatku

- Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o neprovedení některých prací požadovaných smlouvou (méněprací) a provedení dodatečných prácí (víceprací) vyplývajících z jednotlivých Změnových listů č. 1 – 3, které si smluvní strany před podpisem tohoto dodatku odsouhlasily.

# Znění dodatku

- Příloha č. 1 Souhrnná cenová nabídka smlouvy o dílo se nahrazuje novou tabulkou a v souvislosti s touto změnou dochází ke změně ceny díla v čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo následovně

| SO | Název stavebního objektu | Cena bez DPH dle smlouvy o dílo | Méněpráce dle Dodatku č. 1 bez DPH | Méněpráce dle ZL | Vícepráce dle Dodatku č. 1 bez DPH | Vícepráce dle ZL | Cena bez DPH včetně dodatků |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 101 | Silnice II/03551 |  |  |  |  |  |  |
| 101.1 | Silnice II/03551 - soupis prací | 1 006 132,86 |  |  | 186 742,21 | 2 | 1 192 875,07 |
| 102 | Místní komunikace |  |  |  |  |  |  |
| 102.1 | Místní komunikace - soupis prací | 1 628 972,86 | -1 050,00 | 1 | 280 298,37 | 1 | 1 908 221,23 |
| 102.1 | Kácení stávajících keřů |  |  |  |  |  |  |
| 102.1.1 | Kácení stávajících keřů - soupis prací | 6 968,75 |  |  |  |  | 6 968,75 |
| 401 | Veřejné osvětlení |  |  |  |  |  |  |
| 401.1 | Soupis stavebních prací | 53 524,98 |  |  |  |  | 53 524,98 |
| 401.2 | Soupis dodávek a montážních prací | 477 366,48 |  |  |  |  | 477 366,48 |
| 451 | SSZ Žižkovo náměstí |  |  |  |  |  |  |
| 451.1 | Soupis stavebních prací | 713 273,41 |  |  | 74 198,25 | 3 | 787 471,66 |
| 451.2 | Soupis dodávek a montážních prací | 5 355 356,90 |  |  |  |  | 5 355 356,90 |
| 451.3 | Soupis dodávek a montážních prací - převěs pro radarový detektor | 37 795,73 |  |  |  |  | 37 795,73 |
| 451.4 | Instalace systému C2X - soupis dodávek a montážních prací | 177 530,78 |  |  |  |  | 177 530,78 |
| 452 | Koordinační kabel |  |  |  |  |  |  |
| 452.1 | Soupis stavebních prací | 346 857,10 |  |  |  |  | 346 857,10 |
| 452.2 | Soupis dodávek a montážních prací | 372 064,21 |  |  |  |  | 372 064,21 |
| 461 | Kamerový systém |  |  |  |  |  |  |
| 461.1 | Dohledové kamery a kabelové rozvody na křižovatkách | 1 210 831,75 |  |  |  |  | 1 210 831,75 |
| 461.2 | Rozvaděč XO - technologická část | 209 610,50 |  |  |  |  | 209 610,50 |
| 461.3 | Optická sít - MERIT | 312 970,29 |  |  |  |  | 312 970,29 |
| VON | Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady |  |  |  |  |  |  |
| VON.1 | Ostantí náklady | 572 232,50 |  |  |  |  | 572 232,50 |
| VON.2 | Vedlejší rozpočtové náklady | 450 000,00 |  |  |  |  | 450 000,00 |
| Cena celkem | 12 931 489,10 | -1 050,00 |  | 541 238,83 |  | 13 471 677,93 |
| DPH 21% |  |  |  |  |  | 2 829 052,37 |
| Cena celkem včetně 21% DPH |  |  |  |  |  | 16 300 730,30 |

- Položkový rozpočet, jakožto příloha č. 1 smlouvy o dílo se mění položkovým rozpočtem stejného objektu v souladu s odsouhlasenými Změnovými listy.

- Smluvní strany podpisem tohoto dodatku prohlašují, že ke dni podpisu tohoto dodatku má každá z nich ve své dispozici vyhotovení příslušného Změnového listu včetně položkového rozpočtu.

- Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou položkové rozpočty, které byly součástí Změnových listů č. 1 – 3.

# Závěrečná ustanovení

  - Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.

  - Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.

  - Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.

| Podpisy a otisky razítek smluvních stran |
| --- |
| V Olomouci dne: | V Olomouci dne: |

| Objednatel | Zhotovitel |
| --- | --- |
| ………………………………. JUDr. Martin Major, MBA náměstek primátora statutární město Olomouc | ............................................. Vladimír Dvořák člen představenstva IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. |