dodatek č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 5. 8. 2021

podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Armádní Servisní, příspěvková organizace

Sídlo:				Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice

Zapsaná:			v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze

oddíl Pr, vložka 1342

Zastoupená:		            Ing. Martinem Lehkým, ředitelem

IČO:				60460580

DIČ:				CZ60460580

ID datové schránky: 		dugmkm6

Bankovní spojení: 		xxx

Číslo účtu:			xxx

Oprávněn jednat:

- ve věcech smluvních:	Ing. Martin Lehký, tel. 973 204 090, fax: 973 204 092

- ve věcech technických:	xxx

xxx

(dále jen „objednatel“)

a

UCHYTIL s.r.o.

Sídlo:				K terminálu 507/7, Horní Heršpice, 619 00 Brno

Zapsaný/á:			v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C,

vložka

17690

Zastoupený/á:		            xxx, jednatelem

IČO:				60734078

DIČ: 				CZ60734078

ID datové schránky:		q3tciba

Bankovní spojení:		xxx

Číslo účtu:			xxx

Oprávněn jednat:

- ve věcech smluvních:	xxx

- ve věcech technických:	xxx

xxx

(dále jen „zhotovitel“ a společně též „smluvní strany“ nebo jednotlivě „smluvní strana“)

Smluvní strany se dohodly, v souladu s ustanovením čl. XIII. Závěrečná ustanovení odst. 4., na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „smlouva“) na realizaci akce „Tábor – Technologická úprava výměníkových stanic - přechod z topné páry na topnou vodu“ uzavřené mezi výše uvedenými smluvními stranami dne 5. 8. 2021. Tímto dodatkem č. 1 se smlouva mění následovně:

- V článku III. Termín a místo plnění se ruší:

Termín dokončení zprovoznění stanic do:                do 1. 9. 2021.

Termín dokončení díla                                              do 15. 10. 2021.

a nahrazuje se novým zněním:

Termín dokončení zprovoznění stanic do:                do 15. 10. 2021.

Termín dokončení díla                                              do 15. 11. 2021.

Ostatní ustanovení smlouvy se dodatkem č. 1 nemění.

Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě v jednom vyhotovení v českém jazyce s elektronickými podpisy obou smluvních stran v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru v plném znění zajistí objednatel.

V Praze	V Brně

______________________________________	_____________________________

Armádní Servisní, příspěvková organizace	UCHYTIL s.r.o.

Ing. Martin Lehký	xxx

ředitel	jednatel